# Definice projektu  - SBĚRNÝ DVŮR

Záměrem Obce Lysice je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce a bude doplňovat celý systém odděleného sběru a svozu odpadů v Lysicích. Sběrný dvůr je navržen v prostoru bývalých skladů, které jsou v majetku obce. Menší sklad 3,8 x 6,5 m bude po úpravě využit jako provozní objekt se sociálním zázemím pro obsluhu. Druhý objekt o velikosti 11,4 x 44,2 bude využit jako sklad objemného odpadu. V tomto objektu bude zřízen i sklad některých druhů nebezpečných odpadů  a především elektroodpadů, obecně odpadů, které je potřebné chránit před povětrnostními vlivy. Dále budou vybudovány zpevněné plochy v celém areálu sběrného dvora. Na zpevněných plochách budou umístěny velkoobjemové kontejnery pro odpady skupiny „O“ – ostatní. Nebezpečné odpady budou skladovány rovněž v mobilním ekoskladu. Dále bude vybudována přípojka vody a kanalizace, přípojka NN a přípojka plynu. Celý areál sběrného dvora bude oplocen.

Cílovými skupinami projektu jsou především občané z Lysic (2100 obyvatel), sběrný dvůr tak umožní zintenzívnit oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů v regionu. Na sběrném dvoře nebudou shromažďovány stavební odpady, protože na katastru obce je zřízena deponie pro stavební odpady. Sběrný dvůr tak bude doplňovat systém odpadového hospodářství obce.

Strategií obce je (v souladu s trendy v nakládání s odpady) utlumit skládkování materiálově i energeticky využitelných odpadů. Proto se zaměřila na rozvoj odděleného sběru a třídění odpadů a jejich další využívání a recyklaci. Pro další rozvoj komfortních služeb poskytovaných občanům v odpadovém hospodářství je neexistence sběrného dvora odpadů v Lysicích velmi omezující. Obec se rozhodla lokalizovat sběrný dvůr v lokalitě, která se jeví jako velmi výhodná z hlediska dopravní obslužnosti. Realizace projektu bude mít výrazné pozitivní dopady na životní prostředí.

Odpady budou shromažďovány v k tomu určených kontejnerech a nádobách. Nebezpečné odpady budou skladovány v mobilní sběrně – eko skladu s roštovou záchytnou vanou. Veškerý provoz bude uzpůsoben tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Pro provoz sběrného dvora bude zpracován provozní řád a havarijní plán. Tyto dokumenty budou schváleny příslušnými správními úřady. Součástí provozního řádu bude seznam přijímaných odpadů. O dovážených i odvážených odpadech bude vedena průběžná evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001.

Veškeré odpady budou předávány oprávněným firmám k využití nebo odstranění. Maximální možné množství bude předáváno na využití, především to budou odděleně sbírané složky komunálních odpadů papír, sklo (bílé, barevné), plasty, nápojové kartony (tetrapack) a kovy. Rovněž budou k materiálovému využití předávány biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) a dřevo. Objemný odpad bude tříděn na spalitelný a nespalitelný. U spalitelného odpadu se uvažuje s předáním na energetické využití. Z nebezpečného odpadu budou na materiálové využití předávány především akumulátory a baterie.

Sběrný dvůr bude rovněž místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Tyto zařízení budou skladovány na paletách ve skladu.

Dlouhodobou strategií ČR a Jihomoravského kraje vyjádřenou v Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje je zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010. K realizaci tohoto ambiciózního cíle je dle POH Jihomoravského kraje nutné vybudovat v obcích nad 2000 obyvatel sběrné dvory. Obec Lysice je v seznamu těchto obcí uvedena (Směrná část POH JmK), má tedy v rámci Jihomoravského kraje jednu z nejvyšších priorit. Předkládaný projekt je tak plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Projekt je rovněž v souladu územním plánem obce a Programem rozvoje Jihomoravského kraje.

Projekt má pozitivní dopady na životní prostředí. Zvýší se materiálové využití a recyklace odpadů, tím dojde k úspoře primárních surovin (neobnovitelných zdrojů) a energie. Sníží se množství odpadů ukládaných na skládky, tím dojde ke snížení záboru území a snížení zátěže životního prostředí. Sníží se množství odpadů na nelegálních skládkách a volně v životním prostředí (finanční úspora za odstranění tzv. „černých“ skládek), tím dojde ke snížení zátěže životního prostředí (především vody a půdy). Sníží se pálení biologicky rozložitelných odpadů (tráva, listí), tím dojde ke zlepšení ovzduší v obci. Sníží se neekonomické převozy odpadů (např. při mobilních sběrech odpadů), tím dojde ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí (především ovzduší).

# Vstupy pro finanční analýzu

## Investiční náklady

Investiční náklady vychází z technické projektové dokumentace, která je součástí projektového návrhu.

Tab.: Položkový rozpočet stavební části

| Objekt | Název | Náklady (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | Přestavba hygienického zařízení | 460 672 |
| SO 02 | Přípojka vody | 33 956 |
| SO 03 | Přípojka NN a VO | 94 173 |
| SO 04 | Přístřešek | 670 701 |
| SO 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 069 654 |
| SO 06 | Dešťová kanalizace | 267 235 |
| SO 07 | Sklad odpadů | 2 983 801 |
| SO 08 | Oplocení | 182 871 |
| SO 06 | Technologie a kontejnery | 2 061 500 |
| CELKEM bez DPH |  | 9 824 564 |
| DPH 19% |  | 1 866 667 |
| CELKEM s DPH |  | 11 691 231 |

Zdroj: technická projektová dokumentace a rozpočet

Tab.: Položkový rozpočet technologické vybavenosti

|  | ks | jednotková cena bez DPH | celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoobjemový kontejner | 3 | 85 000 | 255 000 |
| Velkoobjemový kontejner | 1 | 80 000 | 80 000 |
| Velkoobjemový kontejner | 1 | 105 000 | 105 000 |
| Velkoobjemový kontejner | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Kontejnery sklolaminátové zvony | 2 | 11 000 | 22 000 |
| Kontejner NO | 1 | 150 000 | 150 000 |
| Paletové boxy | 5 | 6 500 | 32 500 |
| Sudy 200 l | 4 | 1 000 | 4 000 |
| Popelnice 240 l | 2 | 1 000 | 2 000 |
| Plastová vana na AKU | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Nízkozdvižný vozík (paleťák) | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Rudl | 2 | 3 000 | 6 000 |
| Motorová pila | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Štěpkovač mobilní | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Čelní kolový nakladač (UNC) | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Žebřík Alu | 1 | 2 000 | 2 000 |
| CELKEM bez DPH |  |  | 2 061 500 |
| DPH 19% |  |  | 391 685 |
| CELKEM s DPH |  |  | 2 453 185 |

V souladu s vymezením uznatelných nákladů pro OPŽP jsou vedle nákladů stavební a technologické části přijatelné pro financování v rámci projektového návrhu i náklady na přípravu projektu. Náklady na projektovou dokumentaci byly v roce 2005, proto jsou již nerelevantní. Náklady na administraci nejsou uvažovány.

Rekapitulaci nákladů v investiční fázi shrnuje následující tabulka, součástí přehledu je i indikativní plán realizace jednotlivých aktivit, harmonogram čerpání je uveden za předpokladu zahájení realizace stavební části projektu v roce 2008.

Tab.: Rekapitulace nákladů v investiční fázi(bez DPH)

| Rozpočtové položky | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| projektová dokumentace |  |  |
| finanční analýza | 50 000 |  |
| výběrové řízení |  | 60 000 |
| propagace (billboard) |  | 15 000 |
| stavební dozor |  | 180 000 |
| stavební náklady |  | 7 763 063 |
| technologie |  | 2 063 500 |
| rezerva (nepředvídané události) |  | 200 000 |
| uznatelné náklady celkem |  | 10 281 563 |
| nezpůsobilé investiční náklady | 50 000 |  |
| náklady celkem | 50 000 | 10 281 563 |

Podle pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci OPŽP, žádá Obec Lysice o podporu ve formě dotace. Obec Lysice nežádá o půjčku ze SFŽP.

## Kalkulace provozních nákladů

Kapacita sběrného dvora je projektovaná až na 950 t/rok a 5 t nebezpečných odpadů za rok.  Po náběhu provozu (v roce 2010) lze v prvních letech provozu reálně uvažovat s cca 250 t/rok a 4 t nebezpečných odpadů za rok.

- Tab.: Kalkulace nákladů na svoz a odstranění nebo využití odpadů ze sběrného dvora (cenové údaje včetně DPH)

| Kat. | Název odpadu | Odpady na SD [t/rok2010] | Způsob nakládání | Náklady na odstranění/využití včetně dopravy a manipulace [Kč/t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O | Objemný odpad (+ část SKO) | 66 | odstranění (část výhledově energetické využití) | Cena skládkového včetně dopravy |
| O | BRKO | 21 | využití | 800 |
| O | Papír | 57 | využití | Příjem, náklad jen cena za dopravu |
| O | Sklo | 36 | využití | Příjem, náklad jen cena za dopravu |
| O | Plasty | 30 | využití | 200 |
| N | Nebezpečný odpad | 4 | odstranění, menší část využití | Cena skládkového včetně dopravy |
| O/N | Elektroodpady* | 4 | využití (částečně) | 0 |
| O | Kovy | 36 | využití | Příjem, náklad jen cena za dopravu |
|  | CELKEM | 254 |  |  |

- Spotřeba elektrické energie je uvažovaná především s ohledem na osvětlení sběrného dvora, spotřebu provozní budovy a el. nářadí, není tedy vzhledem k povaze investice tak závislá na množství odpadů na SD. Z těchto důvodů jsou ceny nastaveny na celé hodnotící období jako u fixních nákladů, Předpokládaná spotřeba 2000 kWh

- Spotřeba vody je kalkulována pro dva pracovníky, 120 l/osobu a den.

- Náklady na PHM jsou kalkulovány pro čelní kolový nakladač, který je určen pro manipulaci především se stavebními a objemnými odpady. spotřeba paliva 2,5 l/h, údržba 20 tis. Kč/rok

- Mzdové náklady jsou uvažovány pro 2 nová pracovní místa – pracovníky pro zajištění provozu sběrného dvora.

- Náklady na údržbu a opravy 15 tis. Kč ročně

- Pojištění

- Ostatní provozní náklad, Položka zahrnuje zejména oděvy, ochranné pomůcky, hygienické potřeby, rozbory, analýzy, apod.

## Kalkulace příjmů

Kalkulace příjmů je založena především na příjmech z poplatku, který občané platí za provoz systému nakládání s odpady. V současné době je místní poplatek stanoven ve výši 400 Kč na obyvatele a rok. Protože výnosy z tohoto poplatku nekryjí pouze náklady na sběrném dvoře, ale především svoz SKO a separovaného sběru s barevných kontejnerů, je do výpočtu FA kalkulována adekvátní část poplatku. Poměr odpadů na SD k celkové produkci odpadů je 0,174.

Dalším zdrojem příjmů bude prodej kovového šrotu, který předpokládáme v objemu cca 36 t za rok.

Vedle výše uvedených příjmů, bude obec realizovat příjmy i z obalových odpadů (papír, plasty, sklo), které budou odevzdány na sběrném dvoře. Jedná se o příspěvek EKO-KOMu. Z tohoto příjmu je opět do FA uvažována poměrná část k odpadům, které budou na sběrném dvoře.

Tab.: Kalkulace příjmů EKO-KOM

| Položka | Sazba EKO-KOM Kč / t | Objem celkem | Objem na SD | Příjem z SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plasty (+nápojové kartony) |  | 60 t | 30 t | 35 780 Kč |
| karton a papír |  | 95 t | 57 t |  |
| sklo |  | 89 t | 36 t |  |
| Celkem EKO-KOM |  | 104 t | 34 t |  |