Příklad č. 1

Obec Polička se rozhoduje pro výběr z následujících dvou projektů na realizaci sběrného dvora v obci:

Projekt A

- zřízení sběrného dvora na vlastním pozemku, který nemá přístupovou cestu

Projekt B

- platby firmě, která by sběrný dvůr provozovala a má k dispozici pozemek s přístupovou cestou

Které z nákladů projektu sběrného dvora zahrnete do nákladů projektů A i B v rámci:

- CMA

- CBA

Náklady:

- Náklady na pronájem pozemku – 150 tis./ročně

- Náklady na nákup dřevěného domku pro osobu, která bude sběrný dvůr řídit, aj. – 50 tis. Kč

- Mzdové náklady pro 1 osobu – 10 tis./měsíc

- Režijní náklady (energie, aj.) – 2 tis./měsíc

- Faktury od firmy (předběžná cena za provozování sběrného dvora) – 50 tis. Kč/čtvrtletí

- Právnické náklady na sepsání smlouvy s firmou – 20 tis. Kč

- Náklady na nákup kontejnerů – 30 tis. Kč

- Náklady na zpracování rozhodovací analýzy – 50 tis. Kč

- Náklady na výstavbu místní komunikace – 300 tis. Kč

- Náklady na oplocení pozemku – 5 tis. Kč

- Náklady na nákup suchého WC – 2 tis. Kč

- Náklady na nákup přímotopů – 5 tis. Kč

- Přínosy jako efekt zvýšení zaměstnanosti – 40% z nákladů na zaměstnance

- Příspěvky ECO-Kom za třídění odpadů  ročně

| Položka | Sazba EKO-KOM | Předpokládaný objem |
| --- | --- | --- |
| PET láhve | 4,6 tis.Kč / t | 100 t |
| PE fólie | 4,6 tis.Kč / t | 3 t |
| Karton | 1,8 tis.Kč / t | 105 t |
| papír směsný | 1,8 tis.Kč / t | 195 t |

Řešení:

- CMA

  - Projekt A – b), c), d), g), i), j), k), l)

  - Projekt B – a), e),  f)

  - Náklady na zpracování rozhodovací analýzy nepatří mezi přípustné výdaje projektů

- CBA

  - Projekt A – b), c), d), g), i), j), k), l), m), n

  - Projekt B – a), e),  f), n)

Příklad č. 2

Mějme zadání z příkladu č. 1.

Porovnejte oba projekty pomocí CMA a CBA (použijte kritérium NPV). Projekty mají předpokládanou dobu životnosti 5 let  a předpokládané diskontní sazbě 5%

Řešení:

CMA

C=C0+t=1nCt

Projekt A

| Položka nákladů | tis. Kč | rok 0 | následující roky | rok 1 | rok 2 | rok 3 | rok 4 | rok 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| c) | 120 |  | 120 | 114,29 | 108,84 | 103,66 | 98,72 | 94,02 |
| d) | 24 |  | 24 | 22,86 | 21,77 | 20,73 | 19,74 | 18,80 |
| g) | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| i) | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| j) | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| k) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| l) | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady |  | 392 |  | 137,14 | 130,61 | 124,39 | 118,46 | 112,82 |
| CMA v tis. Kč |  | 784,14 |  |  |  |  | 1015,44 |  |

Projekt B

| Položka nákladů | tis. Kč | rok 0 | následující roky | rok 1 | rok 2 | rok 3 | rok 4 | rok 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 150 |  | 150 | 142,86 | 136,05 | 129,58 | 123,41 | 117,53 |
| e) | 200 |  | 200 | 190,48 | 181,41 | 172,77 | 164,54 | 156,71 |
| f) | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady |  | 20 |  | 333,33 | 317,46 | 302,34 | 287,95 | 274,23 |
| CMA v tis. Kč |  | 973,15 |  |  |  |  | 1535,31 |  |

CBA

| Položka | Sazba EKO-KOM | Předpokládaný objem | Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| PET láhve | 4 600,00 | 100,00 | 460 000,00 |
| PE fólie | 4 600,00 | 3,00 | 13 800,00 |
| Karton | 1 800,00 | 105,00 | 189 000,00 |
| papír směsný | 1 800,00 | 195,00 | 351 000,00 |
| celkem | 1 013 800,00 |  |  |

Projekt A

| A | rok 0 | následující roky | rok 1 | rok 2 | rok 3 | rok 4 | rok 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přínosy ze zaměstnanců |  | 48,00 | 45,71 | 43,54 | 41,46 | 39,49 | 37,61 |
| přínosy EKO-KOM |  | 1 013,80 | 965,52 | 919,55 | 875,76 | 834,06 | 794,34 |
| Přínosy |  | 1061,80 | 1 011,24 | 963,08 | 917,22 | 873,55 | 831,95 |

| A |  |  | diskontované položky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok 0 | následující roky | rok 1 | rok 2 | rok 3 | rok 4 | rok 5 |
| Náklady | 392,0 | 144,00 | 137,14 | 130,61 | 124,39 | 118,47 | 112,83 |
| Přínosy |  | 1061,80 | 1 011,24 | 963,08 | 917,22 | 873,55 | 831,95 |
| CF | -392,0 | 917,80 | 874,10 | 832,47 | 792,83 | 755,08 | 719,12 |
| CBA – kritérium NPV | 2107,40 |  |  |  |  | 3581,6 |  |

Projekt B –

| B |  |  | diskontované položky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok 0 | následující roky | rok 1 | rok 2 | rok 3 | rok 4 | rok 5 |
| Náklady | 20,00 | 350,00 | 333,33 | 317,46 | 302,34 | 287,95 | 274,23 |
| Přínosy |  | 1 013,80 | 965,52 | 919,55 | 875,76 | 834,06 | 794,34 |
| CF | -20,00 | 663,80 | 632,19 | 602,09 | 573,42 | 546,11 | 520,10 |
| CBA – kritérium NPV | 1787,69 |  |  |  |  | 2853,91 |  |

Podle kritéria NPV, bychom zvolili projekt A, který má vyšší NPV. Oba splňují kritérium přijatelnosti

Příklad č. 3

Mějme zadání z příkladu č. 1.

Definujte možné přínosy obou projektů v rámci CBA.

Řešení:

Možné přínosy projektu A

- Pracovní síla – přínos zaměstnanosti v obci

- Výnosy z prodeje odpadů

- Dotace MŽP za provoz sběrného dvora

- Nová obecní silnice

- Nezávislost na soukromém subjektu, záruka stálých nákladů

- Dotace MŽP za třídění odpadů v obci

Možné přínosy projektu B

- Podpora místní firmy

Příklad č. 4

Mějme zadání z příkladu č. 1.

Vymezte možná rizika obou projektů.

Řešení:

Možná rizika projektu B

- Změna ceny služby

- Krach firmy a nutnost realizace projektu A

Příklad č. 5

Na základě expertního posudku je třeba zvolit vhodnou lokalitu pro výstavbu elektrárny na zpracování bioodpadů, které vznikají v zařízeních veřejného stravování (restaurace, hotely, jídelny, menzy, školní kuchyně) a podle nového nařízení EU se nesmí dále zpracovávat na masokostní moučku v kafilériích.

Na výzvu ministerstva životního prostředí se přihlásilo následujících 6 projektů A – F. Údaje o projektech uvádí následující tabulka

| Varianta projektu | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 65 | 90 | 6 | 5,4 | 8 | 5 |
| B | 50 | 55 | 2 | 9,7 | 1 | 2 |
| C | 68 | 58 | 4 | 7,2 | 4 | 7 |
| D | 35 | 75 | 10 | 7,5 | 7 | 10 |
| E | 42 | 72 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| F | 70 | 95 | 7 | 3,6 | 6 | 6 |

Kde:

k1 	Počet pracovních sil, které budou nutné k provozu bioelektrárny

k2	Celkový objem (v MW)

k3	Investiční náklady na výstavbu (v mil. Kč)

k4	Provozní náklady na provoz (v mil Kč)

k5	Přepravní náklady na svoz bioodpadů (v mil Kč)

k6	Stupeň spolehlivosti provozu dle 10 stupňové stupnice (tedy minimalizace negativních důsledků pro obyvatelstvo)

Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle

CMA.

Řešení:

| Varianta | C | Pořadí |
| --- | --- | --- |
| A | 19,4 | 5 |
| B | 12,7 | 2 |
| C | 15,2 | 3 |
| D | 24,5 | 6 |
| E | 12 | 1 |
| F | 16,6 | 4 |

Příklad č. 6

Mějme zadání z příkladu č. 5.Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle CEA, kdy kritériem efektivnosti je spolehlivost provozu.

Řešení:

| Varianta | C/E |
| --- | --- |
| A | 3,88 |
| B | 6,35 |
| C | 2,1714 |
| D | 2,45 |
| E | 1,5 |
| F | 2,7667 |

Pořadí: E, C, D, F, A, B

Příklad č. 7

Mějme zadání z příkladu č. 5 Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle CEA, kdy kritériem efektivnosti je celkový objem.

Řešení:

| Varianta | C/E |
| --- | --- |
| A | 0,216 |
| B | 0,231 |
| C | 0,262 |
| D | 0,327 |
| E | 0,167 |
| F | 0,175 |

Pořadí:  E, F, A, B, C, D

Příklad č. 8

Mějme zadání z příkladu č. 5.

Proveďte výběr nejlepšího projektu a setřídění projektů podle CEA, kdy kritériem efektivnosti je vliv na zaměstnanost.

Řešení:

| Varianta | C/E |
| --- | --- |
| A | 0,298 |
| B | 0,254 |
| C | 0,224 |
| D | 0,7 |
| E | 0,286 |
| F | 0,237 |

Pořadí: C, F, B, E, A, D