# Definice projektu

Záměrem města Blansko je vybudovat bioplynovou stanici. Záměrem projektu je řešit nakládání s BRKO v regionu okresu Blansko takovým způsobem, aby byly naplněny legislativní požadavky na nakládání s těmito odpady. Především pak povinnost omezovat ukládání BRKO na skládky. Návrh regionálního systému s bioplynovou stanicí by měl reflektovat i připravované legislativní změny a trendy nakládání s touto komoditou v EU.

Tento systém nakládání s BRO by měl být navržen s ohledem na zásady ochrany životního prostředí, technickou proveditelnost, ekonomickou efektivnost a sociální únosnost v regionu. Realizace projektu bude mít výrazné pozitivní dopady na životní prostředí, přesahující hranice regionu.

Základním cílem projektu je vybudovat bioplynovou stanici v Blansku jako jeden z pilířů regionálního integrovaného systému nakládání s odpady.

Zájmovým územím je okres Blansko, který má rozlohu xxx km², počet obyvatel je xxx osob (hustota zalidnění je xxx obyvatel na 1 km²). V okrese Blansko je xxx obcí, z toho xxx měst. Z rozlohy okresu je xxx % zemědělských pozemků, které z xxx % tvoří orná půda (50,08 % rozlohy okresu), xxx % tvoří ostatní pozemky, z toho xxx % lesy (34,45 % rozlohy okresu).

V regionu okresu Blansko je provozována skládka inertních odpadů v katastru obce Sloup. Na této skládce, přímo na tělese skládky je umístěna kompostárna. Jedná se o volné (krechtové) kompostování pro vlastní potřebu firmy. Kompost je využíván pro rekultivaci skládky.

Kompostárna výborně zapadá do celkové strategie a může se výhodně doplňovat s bioplynovou stanicí. Některé odpady a suroviny lze zpracovat na kompostárně jiné zase na BPS.

Na základě výsledků studie – „Logistika sběru bioodpadů ve svozové oblasti“ zpracované společností ZERA, o.s., se uvažujeme ve výpočtu FA s hodnotou 3000 t zeleně.

BRO ze separovaného sběru je nejdůležitějším vstupem, ve výpočtu je uvažováno s hodnotu 2153 t ročně z regionu Blanska. Na základě obchodních jednání je dále uvažováno s návozem 500 t od firmy Biopas. Předpokládáme, že tato hodnota se bude postupně zvyšovat v souvislosti se zvyšující se výtěžností odděleného sběru BRO v regionu.

Odpady z jídelen a restaurací představují doplněk, který má však nejvyšší energetickou hodnotu. Množství je odhadováno ve výši 686 t ročně, které bude zajištěno vlastním svozem.  počítá se však s jeho pozdějším nárůstem.

Na základě obchodních jednání je dále uvažováno s návozem od odpadářských firem:

- Kaiser		516 t tuků z lapolů

9 t odpady z restaurací a jídelen

- van Gansewinkel	40 t ovoce, zelenina,

1,5 t mléčné výrobky

7 t pečivo

- SITA		1100 t tuků z lapolů

400 t  surovin nevhodných ke spotřebě

300 t odpady z restaurací a jídelen

- A.S.A		200 surovin nevhodných ke spotřebě

- 100 t odpady z restaurací a jídelen

S využitím jatečních odpadů se nepočítá. Rovněž se neuvažuje s využitím zemědělských odpadů a kalů z ČOV.

Tab. č. 2 Reálně dosažitelné množství BRO

| Položka | Objem zprac. |
| --- | --- |
| Tráva | 3 000 t |
| BRO ze separovaného sběru | 2 653 t |
| Odpady z restaurací a jídelen | 1 095 t |
| Tuky | 1 616 t |
| Odpady z potravinářského průmyslu a z obchodní sítě | 649 t |
| Celkem | 9013 t |

- Vstupy pro finanční analýzu

## Investiční náklady

Investiční náklady vychází z technické projektové dokumentace, která je součástí projektového návrhu.

Tab.: Položkový rozpočet stavební části

| Objekt | Název | Náklady (v Kč) |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | Provozní a sociální budova | 751 102 |
|  | Zdravotechnika | 57 925 |
| SO 02A | Kanalizační přípojka | 51 877 |
| SO 02B | Vodovodní přípojka | 48 354 |
| SO 03 | Přípojka NN a VO | 185 548 |
| SO 04 | Přístřešek | 396 254 |
| SO 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 5 967 261 |
| SO 06 | Odvedení srážkových vod | 308 328 |
| SO 07 | Oplocení | 302 594 |
| SO 08 | Sadové úpravy | 157 120 |
|  | Kontejnery a technologie | 437 647 |
| Celkem bez DPH |  | 8 664 010 |
| CELKEM s DPH |  |  |

Zdroj: technická projektová dokumentace

Vedle nákladů stavební a technologické části jsou i náklady na projektovou dokumentaci a náklady na administrativu projektu. Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci (pro územní a stavební řízení) jsou ve výši 500 tis. Kč v roce 2010,  město Blansko nežádá o podporu na zpracování dokumentace. Náklady na administraci nejsou uvažovány. Harmonogram čerpání je uveden za předpokladu zahájení realizace projektu k 1. 1. 2012 a dokončení do 31. 12. 2012.   Projekt bude mít životnost 5 let.

## Kalkulace provozních nákladů

Požadavky na zajištění dodávek pro provoz a udržení výsledků projektu jsou dány charakterem záměru – komunální bioplynová stanice. Provozovatelem BPS, který bude odpovědný za zajištění provozu, průběžnou údržbu a udržení výsledků projektu je uvažován investor (RESPONO). Celkové využití kapacity BPS je odhadováno v objemu od 9000 t/rok.

### Kalkulace variabilních nákladů

Variabilní náklady vznikající v souvislosti s realizací záměru souvisí především s vlastním provozem bioplynové stanice, mezi základní nákladové kategorie patří spotřeba energií, náklady na nákup odpadů od externích dodavatelů, náklady na provozní materiálové dodávky a náklady na místní dopravu.

Nákladové položky jsou kalkulovány vzhledem k plánovanému využití kapacit, ve vztahu na jednotku zpracovávaného odpadu následně:

Spotřeba energií je řešena s pohledem na energetickou spotřebu bioplynové stanice.  Vzhledem k povaze technologie, která produkuje elektrickou i tepelnou energii je veškerá potřeba těchto energií kryta z vlastních zdrojů.

- Potřeba vody je cca 10 m3/den. Bude potřebná dotace z externího zdroje na  směšovací vodu 3500 m3/rok. Zbylých 5500 m3/rok bude pokryto s využitím kapalného podílu z procesu. Vzhledem ke spotřebě veškeré vody v procesu a k tomu, že dešťová voda bude svedena do vodoteče není uvažováno se stočným.

- Náklady na dopravu a manipulaci na BPS zahrnují především manipulační náklady s odpady na vstupu a digestátem na výstupu (nakladač).

- Náklady na svoz jsou kalkulovány dle provozních zkušeností RESPONO. Náklady na jednu nádobu 120 l (restaurace, jídelny, nemocnice) sváženou 3 x týdně je 8.543,-Kč/rok bez DPH . Náklady na jednu nádobu 240 l sváženou 1x14dní je 1.159,80 Kč/rok bez DPH.

### Kalkulace fixních nákladů

Členění na fixní a variabilní náklady vychází z doporučovaných metodik pro zpracování CBA. Z tohoto důvodu je část, z finančního pohledu čistě variabilních, nákladů zahrnuta do kalkulace nákladů fixních. Fixní náklady tedy zahrnují položky týkající se běžné údržby a oprav, mzdové náklady, pojištění, ostatní a režijní náklady. Nákladové položky jsou kalkulovány následně:

- Hodnota položky údržba a opravy je kalkulována především s ohledem na zajištění chodu technologických zařízení BPS.

- Mzdové náklady jsou uvažovány za předpokladu 6 nových pracovních míst, ve složení:

- BPS: 1 x řidič, 1x závozník

- Svoz: 2 x řidič, 2 x závozník

- Pojištění

- Náklady na rozbory a analýzy (vstupní suroviny a odpady, výstupní surovina: digestát) jsou odhadovány na 50 000 Kč/rok.

Ostatní náklady jsou považovány za standardní vzhledem k finančnímu objemu investice a rozsah u zpracovávaného odpadu.

## Kalkulace příjmů

Kalkulace příjmů je založena především na příjmech z prodeje el. energie a na příjmech za zpracovávané odpady. V této fázi projektu není uvažováno s příjmy z prodeje tepla a hnojiva (digestátu). Část tepla bude využita pro vlastní potřebu. Zbytkové hnojivo je uvažováno pro využití na zemědělské půdě, případně pro rekultivaci skládky.

Kalkulace je provedena s ohledem na celkovou kapacitu bioplynové stanice a vzhledem k dostupnosti vstupního materiálu.

Ceny jsou kalkulovány na výstupu jako konečné, na základě cenové hladiny v roce 2008 v regionu Vyškovska a se zohledněním cenového vývoje v období 2000-2008. Cenová predikce na hodnotící období není k dispozici. Přehled kalkulace základních příjmových položek je zachycen v následující tabulce.

### Kalkulace příjmů za odpady

Tab. č. 8  Kalkulace příjmů za odpady (v tis.Kč / rok)

| Položka | Cena / t | Objem zprac. | Příjem |
| --- | --- | --- | --- |
| tráva |  | 3000 t |  |
| BRKO ze separovaného sběru |  | 2653 t |  |
| odpady z jídelen a restaurací |  | 1095 t |  |
| odpady z potravinářství a obchodu |  | 641 t |  |
| tuky z lapolů |  | 1616 t |  |
|  | Kč/nádobu | poč. nádob |  |
| cena za svoz kontejnerů 240 l |  | 3363 |  |
| cena za svoz kontejnerů 120 l |  | 195 |  |
| příjmy za zpracování odpadů |  |  |  |

Do příjmů za odpady je také nutné připočítat paušální sazbu za svoz nádob. Cena je určena dle kalkulace fy RESPONO.

### Kalkulace příjmů za prodej el. energie

Tab. č. 9  Produkce bioplynu z jednotlivých typů odpadů (m3/t)

| Odpad | Produkce metanu |
| --- | --- |
| tráva | 150 m3/t |
| BRKO ze separovaného sběru | 110 m3/t |
| odpady z jídelen a restaurací | 245 m3/t |
| potravinářské odpady a odpady z obchodní sítě | 120 m3/t |
| tuky z lapolů | 250 m3/t |

Průměrný obsah metanu v jednotlivých typech odpadů byl konzultován s Ing. Jaroslavem Váňou z Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze. Vzhledem k předpokládané různorodosti surovin v jednotlivých skupinách je v kalkulaci uvažováno spíše se spodní hranicí produkce metanu. Např. obsah metanu u trávy je v kalkulován ve výši 150 m3/t, u čerstvé mladé trávy může být tato hodnota až 220 m3/t. Rovněž kalkulace u tuků je kalkulována na spodní hranici 250 m3/t (pohybuje se v rozmezí od 250 do 900 m3/t).

Tab. č.  Kalkulace příjmů za prodej el. energie (v tis.Kč / rok)

| Kalkulace příjmů el. energie |  | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| produkce metanu | 1 491 925 m3/rok | viz předchozí tabulka |
| výhřevnost metanu | 10 kWh/m3 |  |
| produkce energie brutto | 14 919 250 kWh/rok |  |
| výroba el. energie (33%) | 5 699 154 kWh/rok | 38,2% z celkové produkce energie (motory Tedom) |
| vlastní spotřeba el. energie | 1 139 831 kWh/rok | 20 % z vyrobené el. energie |
| prodej el. energie | 4 559 323 kWh/rok |  |
| výkupní cena | 3,52 Kč/kWh | Tržní cena 1,5 + zelený bonus 2.02 dle ERÚ pro rok 2008 |
| Celkem za prodej el. energie | 16 048 816 Kč/rok |  |

Určitým zdůvodněním může být např. nutnost udržet výsledky projektu po určitou dobu, tedy např. počet zaměstnanců jako fixní položka