## Slide 1: Tvorba veřejných projektů – teorie vers. praxe
David Póč, Oddělení pro strategii a projektovou podporu

## Slide 2: Veřejný projekt
Realizace projektů – možnost vyšší efektivity při vynakládání veřejných prostředků?
Veřejný projekt
  Ochrana (1999) – projekty jsou považovány za systémový návrh na alokaci veřejných zdrojů (především investiční akce)
  Možnost rozšíření pojetí – i na neinvestiční aktivity
  Široké pojetí - veřejné projekty lze chápat jako jakékoli aktivity plněné v rámci veřejného sektoru při kterých dochází k alokaci veřejných prostředků (problematika specificky vázaných
„Výhody“ využití projektového přístupu
  Možnost jasně vázat předpokládané finální „efekty“ k nákladům
  Uplatnění možnosti posuzovat jednotlivé varianty řešení – tj. hodnocení veřejných projektů!!!
  Monitoring postupu a možnosti uplatnění široké spektra kontrolních nástrojů

## Slide 3: Veřejný projekt (2)
Znaky veřejného projektu (splnění alespoň jedné podmínky):
  Významná část zdrojů pro realizaci pochází z přímého či nepřímého veřejného financování (např. daňové úlevy)
  Realizace je založena na dalších nástrojích hospodářské politiky (např. různé nařízené regulace)
  Jsou s ním spojeny významné externality (např. dopady na trh v důsledku realizace projektu)
Problémy – vymezení užitků a jejich porovnání (např. nehmotné), možnosti porovnání projektů (např. různé dotační tituly s odlišnými pravidly), nutnost co nejpřesnějšího stanovení cílů projektu
Stanovení cílů – při stanovení cílů je nutné zodpovědět velké množství otázek (komu projekt slouží?, lze je identifikovat?, proč je nutné projekt řešit?, jaký stav napravujeme/vylepšujeme?...) a následně kontrolovat plnění cílů (nebyly podceněny zdroje?, neobjevují se nové skutečnosti ovlivňující realizaci – dosažení cílů?...)

## Slide 4: Projektový cyklus
V případě, že dojde k rozhodnutí o řešení určitého problému formou projektu, tak se dnes často uplatňuje fenomén tzv. projektového cyklu – definování jednotlivých částí projektu
Příkladem – Dočkal, 2007 definuje 8 etap:
  1. Existence problému – stanovení řešení (cílů) ve vazbě na možnosti
  2. Identifikace zdrojů/dotačních podmínek při konsenzu tzv. stakeholders - možné získání účelových prostředků
  3. Vyhledání dotačního titulu/zdroje a zajištění přijatelnosti projektu – shoda cílů s účelově vázanými prostředky
  4. Zpracování žádosti – administrativní a další procesy
  5. Předrealizační příprava – doložení dalších dokumentů/podkladů, vypořádání připomínek/změn
  6. Realizace projektu – dodržení podmínek, sledování cílů
  7. Ukončení projektu a udržitelnost – využití výsledků
  8. Identifikace potencionálních nových problémů/rizik – změna situace a nutnost reakce

## Slide 5
aktivity projektu
realizační tým
výstupy a výsledky
rozpočet
Do jakého detailu popsat projektový záměr ?
Projektový záměr – první krok na cestě k získání dotace

## Slide 6: Veřejné projekty s využitím ESIF
Nutnost reflexe legislativního systému
  Zákon o finanční kontrole
  Zákon o veřejných zakázkách
  Zákon o účetnictví
Kombinace s dalšími nástroji veřejných financí
Udržitelnost výstupů projektů – princip rozvojových projektů ad.
Struktura ESIF – www.strukturalni-fondy.cz

## Slide 7
Děkuji za pozornost!
Použité zdroje:
Dočkal, V: Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4390-9
Materiály Národního vzdělávacího fondu ČR
Údaje z www.struktralni-fondy.cz