## Slide 1: Příprava projektu – předprojektová fáze
David Póč, Oddělení pro strategii a projektovou podporu

## Slide 2: Příprava projektu – definice
Dle normy ISO 21 500 je projekt jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.
Projekt je sekvence činností mající jeden začátek a jeden konec, přidělené zdroje s tím, že směrují k vytvoření určitých produktů/výstupů. S vytvořením produktů/výstupů je vždy spojeno určité riziko.
Základní atributy projektu:
  Jedinečnost, neopakovatelnost
  Vymezenost (náklady, čas, zdroje)
  Rizikovost
  Projektový tým
  Složitost a komplexnost
  Organizace

## Slide 3: Trojimperativ projektu
  Provedení/Cíle
Čas Náklady
Základní prvek pro realizaci úspěšného projektu
Vždy je při přípravě zcela základním prvkem realizovat rozvahu založenou na tomto modelu a průběžně troijimperativ využívat při realizaci projektu

## Slide 4: Úspěšný projekt a jeho kritéria
Rozdíl mezi Projektem (viz definice) X Programem (sleduje plnění strategického cíle, sestává z více projektů) X Portfoliem (plnění strategických cílů celé organizace, obsahuje programy a projekty, optimalizace zdrojů)
Kritéria úspěšnosti projektu
  Jsou měřítkem pro posouzení úspěchu, resp. neúspěchu
  Nutné stanovit již přípravě – na začátku projektu
  Možné rozdíly v úspěšnosti u realizátora (naplnění trojimperativu) X zadavatele (dlouhodobé výsledky, celkové přínosy pro organizaci ad.); rozdíl mezi cílem a přínosy projektu (dlouhodobý horizont)
  Tvrdá kritéria
    Měřitelná kritéria – např. monitorovací indikátory
  Měkká kritéria
    Těžší určit, často subjektivní

## Slide 5: Životní fáze projektu
Viz metodika projektového cyklu
Projekt:
  Předprojektová (např. studie příležitostí, studie proveditelnosti, investiční studie);
  Projektová (inicializace, plánování, realizace, ukončení)
  Poprojektová (analýza projektu, návrh opatření, využívání výstupů – udržitelnost)

## Slide 6: Předprojektová fáze
Specifikace cílů
Důvody realizace projektu
Způsob realizace
Přijetí strategických rozhodnutí
Příprava zahájení projektu
Studie příležitostí, Finanční a investiční studie
Studie proveditelnosti (Feasibility study)

## Slide 7: Studie proveditelnosti
Jedná se o nástroj pro posouzení všech faktorů, které mohou pozitivně či negativně zasáhnout do realizace uvažovaného projektu (např. materiálové zázemí organizace, projektový tým včetně odborníků)
Není přesně daná struktura – jedná se o de facto o vnitřní analýzu
V rámci popisu by měl projektový tým posoudit, zda nejsou nějaké možnosti využít variantní řešení
Na základě alternativ by mělo být rozhodnuto o samotné realizaci projektu, resp. zda vůbec projekt realizovat

## Slide 8: Hlavní metody předprojektové fáze dle PMI
SWOT analýza
Stakeholder analýza
Strom cílů
Logický rámec projektu (LFM)
SMART projekt – specifický, měřitelný, akceptovatelný, realistický, termínovaný
Cvičení LFM

## Slide 9
Děkuji za pozornost!
Použité zdroje:
Metodika PMI