## Slide 1: BPH_PRRI Základy projektového řízení
Blok 3

## Slide 2: Plán pro dnešek
Shrnutí aplikace Promis a další kroky
Oblast soft-skills
Certifikace v projektovém řízení
Zkouškový test
(Lego Scrum Game)

## Slide 3: Soft-skills

## Slide 4: Tým
Komunita
  Nelze řídit přímo
  Nevhodná k dosažení cílů
Skupina
  Lze řídit
  Zodpovědnost manažerovi
Tým
  Je třeba vést
Je potřeba pro každý projekt tým?

## Slide 5: Vývojové fáze týmu
Forming
  Seznámení s týmem, s projektem
Storming
  Konflikty a konfrontace
Norming
  Pochopení, akceptace, formalizace
Performing
  Výkon, dobrá znalost týmu jeho členy
Adjourning
  Rozpuštění týmu

## Slide 6: Tým: FORMING
Identifikace a setkání členů týmu
„klidná“ diskuse projektových cílů, úkolů
PM – sdílí projektový plán, představuje členy týmu, jejich specializace, zodpovědnost, nastavuje komunikaci, procesy,…

## Slide 7: Tým: STORMING
Konflikty, problémy, neshody
PM: facilituje diskusi, pomáhá lidem diskutovat problémy a ujišťuje se, že se řeší

## Slide 8: Tým: NORMING
Zavedené standardy, procesy,…
Porozumění své role v týmu a úkolům i rolím ostatních, vzájemná důvěra a respekt
PM: podporuje vytváření standardů, procesů, namísto využívání těch, které jsou zavedené v odděleních, deleguje

## Slide 9: Tým: PERFORMING
Práce na projektu
Monitoring
Změny
Lidé znají prostředí
PM: informuje, udržuje motivaci

## Slide 10: Leadership
”The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.” -- John Maxwell
Leadership vs. management
Kdo je leader?

## Slide 11: Motivace
One's direction to behavior, or what causes a person to want to repeat a behavior and vice versa (Ellliot, A.J.; Covington, M.)
Motivace vs. stimulace
Maslow, Herzberg, nové teorie

## Slide 12: Vedení porady
Cíl
Role
Proces
Obsah
Stand-up

## Slide 13: Vedení porady
Jak lidi zaujmout a zajistit si jejich spolupráci?
Jak komunikovat?

## Slide 14: Facilitace
Zásadní pomocník při řízení/vedení projektů
Facilitátor neřeší obsah
Kdy je vhodná?

## Slide 15: Metodiky a certifikace v projektovém řízení

## Slide 16: Standardy projektového řízení
IPMA (Switzerland, UK)
PMI (USA)
PRINCE2 (UK)
http://www.ipma.world/assets/PM_Certifications_Compared.pdf

## Slide 17
KPMG, Project management survey report, KPMG, New Zealand (2013)

## Slide 18: IPMA
IPMA Competence Baseline (ICB)
Rámcový dokument
Tři oblasti kompetencí

## Slide 19: IPMA (ICB4)

## Slide 20: Školení a certifikace IPMA
V ČR Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s. (www.ipma.cz)
Certifikační program IPMA® rozeznává 4 certifikační stupně:
„A“ – Certifikovaný ředitel projektů „B“ – Certifikovaný projektový senior manažer „C“ – Certifikovaný projektový manažer „D“ – Certifikovaný projektový praktikant
Platnost

## Slide 21: PRINCE2
Standard projektového řízení (Anglie)
Původně pro státní správu a IT
Odlišnost od IPMA (absence nástrojů a tématu behaviorální kompetence, (ne)prokazování praxe)

## Slide 22: 4 integrované prvky metody Prince2

## Slide 23: Principy PRINCE2
Průběžné zdůvodnění projektu
Učte se ze zkušeností
Definované role a odpovědnosti
Řiďte po etapách
Řiďte na základě výjimek
Soustřeďte se na produkty
Přizpůsobujte PRINCE2 prostředí projektu

## Slide 24: Témata PRINCE2
Obchodní případ (zdůvodnění)
Organizace
Kvalita
Plány
Riziko
Změna
Postup

## Slide 25: Procesy PRINCE2
Zahájení projektu (Starting up a project)
Směřování projektu (Directing a project)
Nastavení projektu (Initiating a project)
Kontrola etapy (Controlling a stage)
Řízení dodání produktů (Managing Product Delivery)
Řízení přechodu mezi etapami (Managing a stage boundary)
Ukončení projektu (Closing a project)
Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-331059-3

## Slide 26
Zdroj: POTIFOB, dostupné z http://www.potifob.cz/procesni-model-prince2-zdarma

## Slide 27: Školení a certifikace PRINCE2
PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Practitioner
Ale i další (ITIL, PRINCE2 Agile, atd.)
PRINCE2 manuál
Srovnání s certifikací IPMA

## Slide 28: PMI
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
Project Management Professional = PMP
Nutnost 4 500 hod + 3 roky (pro VŠ) nebo 7 500 hod + 5 let ; 35 hod přípravný kurz
test 200 otázek / 4 hodiny
„neveřejná“ hranice úspěchu
Recertifikace 60 PDUs (professional development units během 3 let, dokládání aktivit)

## Slide 29: PMI

## Slide 30: Waterfall × Agile

## Slide 31: SCRUM
Otevřené, není přesně fixované
Více různých certifikací
Většinou přípravné kurzy
typy = Scrum Foundation, Scrum Master, Scrum Owner

## Slide 32: SCRUM

## Slide 33: Informace ke zkoušce

## Slide 34: Zkouška
písemný test (celkem max 50 bodů)
na cca 30 minut
část otázek bude ano/ne (otázky za 1 bod) a část s výběrem 1..2 možností (z ABCD, otázky za 1,5 bodu). Na konci tři otevřené otázky, každá otázka až za 5 bodů

## Slide 35: Děkujeme!
Jan Žák Sylva Žáková Talpová
erwin@mail.muni.cz talpova@econ.muni.cz