## Slide 1: Management II
Projektové řízení
Zpracovali: Dita Jirků
Jan Slavíček
Andrea Klimasová

## Slide 2: 1. Projektové řízení
Projektový management (projektové řízení) je přístupem řízení při prosazování zásadních změn, které představují s ohledem na svou složitost, délku trvání a nutnost koordinace obtížný realizační úkol.
Projektové řízení se uplatňuje všude tam, kde:
  je nutné implementovat významné změny
  kde má management zájem na rychlé realizaci těchto změn
  a zároveň kde je zřejmé, že k úspěšné realizaci změn je třeba překonat útvarovou uzavřenost a pružně zapojit pracovníky z různých útvarů.
Uplatnění projektového řízení:
  projekty vývojové
  projekty engineeringové
  projekty manažerské
  podnikatelské projekty

## Slide 3: 2. Základní pojmy
Projekt – specifický způsob dosažení změny, dočasná aktivita, která sjednocuje a organizuje úsilí různých odborností na vytvoření záměru. Jde zpravidla o jednorázový úkol se specifickými časovými a nákladovými cíli.
Projektové řízení (projektový management) – uplatnění specifických nástrojů, technik, znalostí a dovedností v projektových činnostech s cílem splnit úkoly stanovené projektem.
Plán projektu – formální, schválený dokument používaný pro řízení a kontrolu realizace projektu
Vedoucí projektu – osoba vybavená příslušnou působností, pravomocí a odpovědností, která organizuje a koordinuje úsilí k dosažení záměrů projektu. Měla by disponovat vhodnými osobními vlastnostmi.

## Slide 4: 2. Základní pojmy - pokračování
Projekt zahrnuje 3 dimenze - tzv. trojimperativ, a to:
věcnou - CO se musí udělat, (JAK kvalitně)
časovou - KDY se to má udělat
nákladovou - ZA KOLIK se to musí udělat, (spotřebovaná práce, finance)

## Slide 5: 3. Vlastnosti projektu
Před započetím rozsáhlejší pracovní činnosti je vhodné:
  zpracovat projekt - vědět co, kdy, jak, kde, za kolik.
  získat informace o potřebných zdrojích, časovém horizontu a požadované kvalitě
Možnost měnit průběh projektu s ohledem na neočekávané události
Dosažení požadovaných cílů
Lze určit stav i termín začátku, dobu trvání (která je konečná) a termín dokončení projektu
Projekty se zpravidla člení do dílčích procesů, které mohou probíhat paralelně, či následně
Koordinací procesů, jejich kontrolou i operativním řešením vzniklých problémů se zabývá právě projektový management.
Cílem projektového managementu je zajistit, aby projekty dodržely časový harmonogram, rozpočet a byly zpracovány v požadované kvalitě.

## Slide 6: 4. Náležitosti projektu
Činnosti nutné k realizaci projektu jsou obvykle jedinečné, časově omezené, nicméně je možné shrnout je do
4 základních etap:
  vymezení a definování zadání projektu
  plánování projektu
  realizace projektu
  předání a vyhodnocení projektu

## Slide 7: 5. Vymezení projektu
Je týmová analýza problému, který je třeba řešit, identifikují se potřeby a cíle, generují možná řešení, stanovuje strategie, hodnotí se úroveň rizika, odhadují se požadavky na zdroje.
Důvody pro vznik projektu mohou být:
  externí – poptávka na trhu, požadavek zákazníka, legislativní změny
  interní – řešení vývojového problému, implementace opatření zaměřeného na zlepšení podnikových procesů
Dříve, než se zpracuje definitivní podoba zadání projektu, je třeba provést vyhodnocení zvoleného návrhu. Vyhodnocení může být impulsem pro doplnění či upravení podkladů nebo pro postoupení návrhu přímo k dalšímu řízení.

## Slide 8: 6. Plánování projektu I.
Výstupem procesu plánování je plán projektu, vymezující jednotlivé dimenze projektu:
  Určení věcné dimenze znamená
    vymezit všechny činnosti nutné k naplnění projektu
    stanovení pořadí jednotlivých činností a jejich návaznost
  Plánování časové dimenze
    určit časové intervaly, termíny začátku a dokončení jednotlivých činností
    každé činnosti přiřazuje několik časových hodnot
    Možné techniky ke stanovení celkového časového harmonogramu projektu.
      Ganttovy diagramy
      Síťové analýzy

## Slide 9: 6. Plánování projektu II.
Nákladová dimenze:
  vymezení zdrojů nutných k realizaci jednotlivých činností
  odhad nákladů
  stanovení rozpočtu nákladů
Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba stanovit i organizační dimenzi:
  vymezit realizační týmy, stanovit kompetence a odpovědnost za realizaci celkového projektu, ale i za splnění jednotlivých dílčích činností.
Výstup etapy plánování projektu musí vyjasnit:
kdy začne a kdy skončí realizace projektu
jaké budou dílčí činnosti a jejich výstupy a jaký je celkový rozpočet projektu
které činnosti jsou „rizikové¨
s jakými rezervami projekt počítá
které útvary a kteří pracovníci jsou odpovědni za realizaci projektu

## Slide 10: 7. Realizace projektu
Zahrnuje řízení a kontrolu projektu.
Řízení probíhá v reálném čase podle plánu a kontrolují se odchylky od plánu (v čase, nákladech či kvalitě). Na základě těchto zjištění se přijímají potřebná korekční opatření.
Východiskem pro realizaci projektu je dobře zpracovaný plán projektu.

## Slide 11: 8. Předání a vyhodnocení projektu I
Fáze předání uzavírá projekt jeho předáním uživateli.
Tzn., že v této fázi je projekt spouštěn do provozu a testován, je ověřováno, zda byl problém skutečně vyřešen.
Tuto závěrečnou etapu je možné rozčlenit:

## Slide 12: 8. Předání a vyhodnocení projektu II
Vyhodnocení Předání Vyhodnocení
projektu projektu projektu
- testování - před.protokol - managementu
- zkušební provoz - rutinní provoz - ekonomických
        - garance projektu výsledků
Obr.č.1: Předání a vyhodnocení projektu
Zdroj: Jaromír Veber, Management, str.616

## Slide 13: 8. Předání a vyhodnocení projektu III
Předmětem vyhodnocení projektového řízení jsou:
  zhodnocení plánovací etapy
  analýza etapy realizace
  vyhodnocení ekonomických výsledků

## Slide 14: 9. Rizika projektů
Rizika – týkají se průběhu realizace projektu i konečné podoby projektu.
- je třeba tato rizika určit, analyzovat a reagovat na ně.
Procesy směřující k minimalizaci rizik:
  určení potenciálních rizikových situací - mohou se týkat jak projektu, tak řízení, a mohou mít charakter interní nebo externí.
  ohodnocení rizik - posouzení jejich možných důsledků pro výsledný projekt, a to především u rizikových stavů s vysokou pravděpodobností.
  stanovení protirizikových opatření
  realizace těchto opatření– posilování informovanosti, využití osvědčených postupů, kvalifikovaní řešitelé, postupné rozhodování, pojištění rizik apod.

## Slide 15: 10. Řízení rizik
Při této fázi projektu se uvažují 3 typy protirizikových opatření:
  předcházení = vyloučení potenciálního rizika vytipované rizikové události vyloučením jeho známých příčin
  zmírňování = tlumení účinků případné vytipované rizikové události přijetím opatření,
  záchrana, smíření se s následky nežádoucí události = rezervy
Pokud dojde k rizikové události, je před použitím konkrétního protirizikového opatření nutné analyzovat vzniklou situaci. Dle této analýzy je možné určit, zda uvažovaná opatření jsou či nejsou vhodná a případně přijmout další doplňková opatření.
Po realizaci těchto opatření je třeba vyhodnotit jejich účinnost s ohledem na cíle a plán projektu.

## Slide 16: 11. Použitá literatura
VEBER, J., Management. Základy, prosperita, globalizace, Praha: Management Press, 2000.
CHRUDINA, L., Projektové řízení, 1. vydání, Praha: ČSAV, nakl. a vyd. ARCH, 1991.
NĚMEC, V., Projektový management, 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s., 2002.
FIALA, P., Projektové řízení – modely, metody, analýzy, 1. vydání, Praha: Professional Publishing, 2004.
DOLANSKÝ V., MĚKOTA, V., NĚMEC, V., Projektový management, 1. vydání, Praha: Grada Publishing spol. s r.o., 1996.

## Slide 17: Děkujeme za pozornost.