## Slide 1: Průběžné zprávy

## Slide 2: Vstupní zpráva
Cíl projektu
Plánované aktivity
Harmonogram
Informace nutné k jednotlivým aktivitám
Poskytované informace – potřeba součinnosti – koho na čem
Plánované výstupy
Kontaktní osoby, struktura komunikace
rozpočet

## Slide 3: Zpráva v průběhu pojektu
Stav projektu – jaké aktivity byly provedeny
Jaká jsou omezení – k čemu nedošlo a mělo dojít
Termínový plán projektu – celý dosavadní průběh, vyznačení okamžiku aktuálního – kde jsme- červeně kam se máme dostat
Předběžná zjištění – seznam kritických míst a příležitostí ke zlepšení
Stručně výsledky jednotlivých aktivit, které byly provedeny
Návrh předběžných variant řešení a jejich stručný popis
Další kroky

## Slide 4: Zpráva na konci analytické části
Východiska z předchozí zprávy
Vyhodnocení předběžných variant a jejich hodnocení
Vliv změn na fungování podniku či jeho částí
Harmonogram implementace
Další kroky

## Slide 5: Optimalizace nákupních procesů
Analýza interní dokumentace
Porovnání dokumentů a tiskopisů
Analýza IS podpory
Analýza reportingu nákupu
Analýza organizace nákupu
Zmapování procesu až do podoby podrobných map
Provedení výdajových analýz