## Slide 1: Projektový management

## Slide 3: Agenda
Opportunity study
Feasibility study
Ekonomické zhodnocení projektu
Logický rámec

## Slide 4: Feasibility study
Stojí nápad za investici (finanční, časovou,…)?
Jak by se dalo jinak dospět k cíli?
Feasibility study se využívá k určení životaschopnosti nápadu
Projekt konkretizuje (trojimperativ aj.)
Vyhodnocuje možnosti úspěchu projektu (objektivita, investoři)

## Slide 5: Feasibility study
Oblasti k řešení:
Technická
Finanční
Právní
Provozní
Časová
HR
Options, criteria, weights, comparison…

## Slide 6: Feasibility study – proč ji dělat?
Pomáhá projektovému týmu i stakeholderům k vyjasnění a zpřesnění projektu, navrhuje alternativy
Zužuje možnosti řešení
Ïdentifikuje důvody, proč projekt dělat
Zvyšuje šanci na úspěch zhodnocením více proměnných
Většinou zrychluje rozhodování o projektu
Notes: Conducting a feasibility study is always beneficial to the project as it gives you and other stakeholders a clear picture of your idea.

## Slide 7: Economic assesment of projects
Payback period - the time required for the amount invested in an asset to be repaid by the net cash outflow generated by the asset
ROI -measures the amount of return on an investment relative to the investment’s cost
Notes: Payback period
For example, if a company invests $300,000 in a new production line, and the production line then produces cash flow of $100,000 per year, then the payback period is 3.0 years ($300,000 initial investment / $100,000 annual payback).
ROI
- used to evaluate the efficiency of an investment or to compare the efficiency of a number of different investments - project is acceptable when ROI>1 (but time is for the life span of the product, not project!)
- Compare more projects – choose the one with higher ROI

## Slide 8: Economic assesment of projects
NPV - the difference between the present values of cash inflows and outflows
  discounting all future cash flows (both in- and out-flow) resulting from the project with a given discount rate and then summing them together
IRR - a discount rate that makes the net present value (NPV) of all cash flows from a particular project equal to zero
Notes: CFt – cash flow in a year t
r- an alternative discount rate
Used in O2 for every single project
IRR – discount rate when NPV=0, IRR should be higher than the discount rate set
- Project comparison

## Slide 10: Logický rámec
 | Popis | Objektivně měřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Předpoklady
Záměr |  |  |  | X
Cíl |  |  |  | 
Výstupy |  |  |  | 
Činnosti |  | ZDROJE | ČASOVÝ RÁMEC | 
Podmínky:
Projekt neřeší:

## Slide 11: Logická rámcová matice
 | Description | Objectively Verifiable Indicators | Source of verification | Assumptions
Overal objective |  |  |  | X
Project purpose |  |  |  | 
Outcomes |  |  |  | 
Activities |  | Resources/budget | Time frame | 
Pre-conditions:
Subjects not to solve:
(goal)
Logický rámec
Notes: Purpose – why are we doing this?
Outcomes – WHAT?
Activities – HOW?
Indicators – recommended at least two – one can be misleading;
IF – THEN hypotheses
Raises many questions about sustainability, benefits of the project
Careful about tautology (outcomes and purpose) – same outcomes and same purpose is not possibble

## Slide 12: LogFrame Matrix - exercise
 | Description | Objectively Verifiable Indicators | Source of verification | Assumptions
Overal objective |  |  |  | X
Project purpose |  |  |  | 
Outcomes |  |  |  | 
Activities |  | Resources/budget | Time frame | 
Pre-conditions:
Subjects not to solve:

## Slide 13: Proč používat logickou rámcovou matici?
Napomáhá porozumění a lepší komunikaci mezi klíčovými osobami a dalšími zainteresovanými stranami
Pomáhá zachování kontinuity při změně zaměstnanců
Pomáhá ptát se na správné otázky
Je jednoduchá ;-)
Dává všechny klíčové části projektu na jedno místo
Pracuje také s předpoklady a riziky
Lze použít v různých fázích projektu, ale nejúčelnější je na začátku

## Slide 14: Logická rámcová matice - omezení
nenahrazuje jiné analýzy ani odborné znalosti členů týmu
proces vytvoření vyžaduje dobré schopnosti facilitace, umět získat názory ostatních
je to práce minimálně na několik hodin