## Slide 1: Projektový management

## Slide 2: Představení a Vaše očekávání

## Slide 3: Agenda
úvod, organizace předmětu
podstata projektového řízení
standardy projektového řízení
agilní přístupy k projektovému řízení
definice projektu, hranice projektu

## Slide 4: Proč je dobré řídit projekty?

## Slide 5: Co se v projektech často stává?
nejasně definované cíle
chybějící plány a nedostatečná koordinace zdrojů
chybné odhady
nereálné a zastaralé plány
plány neodpovídající realitě projektu
formální nebo žádná práce s riziky
Notes: What has changed in the last years that caused an increase in these challenges?
What new skills and competencies are required today?

## Slide 6: Jak může projektové řízení pomoct?
rychlejší/plynulejší průběh projektu (nebo bez zpoždění)
lepší vztahy s partnery a dalšími
kvalitnější výstupy a jejich obhajitelnost
spokojenější tým
lepší kontrola zdrojů
nižší náklady/vyšší produktivita
Notes: - Produktivita nebo nižší náklady mohou pomoct záměru projektu (lepší publikace)

## Slide 7
According to PriceWaterhouseCooper's Insights and Trends: Current Portfolio, Programme and Project Management Practices, almost all — 97% — of surveyed companies believe that project management (PM) is "critical to business performance and organizational success, and 94% agreed that PM enables business growth."

## Slide 8: O čem to opravdu je?
Hlavně o tom, umět se rozhodnout:
čemu se věnovat,
co řídit,
umět seřadit věci dle priorit,
na co se vykašlat 
Notes: - PŘ je hlavně o tom, se rozhodnout, čemu se věnovat a co řídit/dělat a stejně tak se umět vědomě rozhodnout, na co se vykašlat ... tedy udělat si na papíře přehled hlavních oblastí PŘ pro váš projekt, seřadit si je do pořadí a pak se hlavně věnovat těm nahoře, v menší míře těm uprostřed a jen letmo hlídat/sledovat ty věci dole

## Slide 9: Standardy projektového řízení
IPMA (level D-A)
PMI (PMP)
PRINCE2 (Foundation, Practitioner)
Agilní přístupy (Scrum)
Agilní transformace

## Slide 10: Waterfall vs. agile

## Slide 11: Co je projekt?
Nový nebo jedinečný
Omezený čas
Složitý
Žádoucí výstup (cíl)
Požadavky na čas, náklady a výstupy

## Slide 12: Co je projekt
= dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního výsledku (produktu / služby)
dočasnost
unikátnost (cíl, technologie, lidé, vnější vlivy a rizika)
jedinečnost
omezení (čas, zdroje)
složitost
rizikovost
Které charakteristiky splňuje Váš projekt? (aneb charakteristiky projektů na MU)
Kdo je projektový manažer?

## Slide 13: Co je a není projekt?
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.

## Slide 14: Je to projekt?
Fulfilling a new traveler request at an operations center
Designing a report to track metrics for management
Factory production of a car
Developing new functionality in an information dashboard
Preparing standard reports to management
Establishing an operations center

## Slide 15: Program, portfolio
Program
Portfolio
Více projektů
Koordinace za účelem dosažení strategického cíle
Většinou dlouhodobé, časově omezené
Více projektů a programů, ne nutně souvisejících
Bez začátku a konce

## Slide 16: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Notes: PMI – starts with initiation phase – it contains inputs that are created before this phase; it contains a lot of what we call pre-project phase
PRINCE2 – starts with planning the initiation phase – i.e. similar to pre-project phase
Pre-project phase
– time is often poorly managed – „we are lacking time“
– and the focus is on executing phase – pre-project do not bring anything and after the project there is no time
Underestimation of the pre-project phase can have serious consequences
Example with Snezka

## Slide 17
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
Studie příležitosti
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
Zahájení
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Přínosy
Lessons learned
Studie proveditelnosti
Strategie
Plánování
Realizace + kontrola
Ukončení
Logický rámec
WBS
CPM
Analýza rizik
Analýza stakeholderů
Gannt
Plánovací poker

## Slide 18: Fáze projektového řízení
  Source: https://www.projectsmart.co.uk/introduction-to-project-management.php

## Slide 19: Kužel nejistoty

## Slide 20: Projektový cyklus vs. úsilí

## Slide 21: Jaké je správné pořadí projektových fází?
Zahájení, monitoring, plánování, realizace
Zahájení, plánování, realizace, ukončení
Zahájení, realizace, monitoring, ukončení