## Slide 1: Cesta příjemce projektovou žádostí
Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území

## Slide 2: Výzva
Identifikace
Termíny
Finance
Zacílení
Zaměření podpory
Formální náležitosti
Způsobilé výdaje
Další detaily

## Slide 3: Projektové řízení - definice
Řízení projektu je řízení časově ohraničené a ucelené sady činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního.

## Slide 8: Logický rámec
Postup, který umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech
Je to postup, s jehož pomocí jsme schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na jednom listu A4.
Měl by být zpracováván jako první

## Slide 9: Logický rámec umožňuje
organizaci a systemizaci celkového myšlení o projektu
upřesnění vztahů mezi cílem, účelem, výstupem a aktivitami projektu
jasné stanovení výkonnostních ukazatelů a kritérií
provádění kontroly dosažení cílů, účelu, realizaci výstupů a aktivit projektu
udržovat rychlý a srozumitelný přehled o obsahu, rozsahu a zaměření projektu 037 katedra geografie

## Slide 10: Logický rámec
síla návrhu spočívá v jeho promyšlenosti
práce v týmu zaručuje kvalitu návrhu
cíle musí být stanoveny jako měřitelné a musí být řečeno, jak a kdy budou měřeny
činnosti je nutno uspořádat do správné posloupnosti a ohodnotit, jak se projeví na stanovených cílech
jednoznačné vyjádření vazebních hypotéz zdokonaluje návrh projektu

## Slide 11: Logický rámec
předpoklady, týkající se vnějších vlivů, musí být výslovně uvedeny na každé rozlišovací úrovni projektu je potřeba stanovit nutné a postačující podmínky pro dosažení cíle na nejvyšší úrovni
celková logika projektu je vytvářena přibližovacím postupem co můžeme změřit, můžeme i řídit
objektivně měřitelných ukazatelů má být minimální množství
předpoklady a rizika musí zahrnovat ty podmínky a faktory, které nebyly vybrány k přímému řízení v rámci projektu

## Slide 12: Postup zpracování logického rámce
Proč?
Co?
Jak?

## Slide 13: Proč?
Definuje širší cíl, tj. cíl na úrovni programu či opatření; cíl, na jehož naplnění jednotlivý projekt nestačí; projekt pouze přispívá k jeho naplnění.
Definuje konkrétní cíl či účel, kterého chceme projektem dosáhnout.

## Slide 14: Co?
Definuje výstupy, co bylo v rámci projektu nebo jeho jednotlivých časti skutečně zrealizováno.

## Slide 15: Jak?
Definuje aktivity, jakým způsobem bude jednotlivých výstupů dosaženo.
Definuje, jaké jsou dostupné zdroje pro realizaci činnosti a vytvořeni výstupů projektu.

## Slide 16: Jak se ptát, když sestavujete logický rámec?
Celkový cíl: velmi obecné proč?
Účel projektu: proč?
Výstupy projektu: co?
Aktivity projektu: jak?

## Slide 19: Jestliže / Pak test
Jestliže provedeme tyto Aktivity → dosáhneme těchto Výstupů a výsledků →Jestliže jsme dosáhli těchto Výstupů a výsledků → lze očekávat tuto změnu (Účel projektu) → Jestliže jsme splnili tento Účel projektu → přispěli jsme k naplnění tohoto obecného cíle.

## Slide 20: Sestavte logický rámec
Památková péče
Folklór
Kreativní centra / huby / coworkingová centra

## Slide 21
Děkuji za pozornost