## Slide 1: Jak na projekty ve farmacii?
Řízení projektů v kostce

## Slide 2: Agenda
Proč je dobré řídit projekty?
Průběh projektu a osvědčené postupy a nástroje (správný cíl projektu, logický rámec, analýza stakeholderů a analýza rizik, odhadování)
Praktické vyzkoušení si řízení projektu v e-learningové aplikaci PROMIS (samostatný dobrovolný úkol mimo výukovou část)

## Slide 3: Představení lektorů
Sylva Žáková Talpová,
sylva.zakova.talpova@econ.muni.cz, 608 520 140
Jan Žák,
JAN.ZAk@ECON.muni.cz, 734 239 003

## Slide 4: Proč je dobré řídit projekty?
https://www.youtube.com/watch?v=0YBMfTorE6A

## Slide 5: Co se v projektech často stává?
nejasně definované cíle
chybějící plány a nedostatečná koordinace zdrojů
plány neodpovídající realitě projektu
nekompletní/chybná analýza rizik
chybné odhady
opomenuté položky v rozpočtu (rezervy)
formální nebo žádná práce s riziky

## Slide 6: Jak může projektové řízení pomoct?
rychlejší/plynulejší průběh projektu (nebo bez zpoždění)
lepší vztahy s partnery a dalšími
kvalitnější výstupy a jejich obhajitelnost
spokojenější tým
lepší kontrola zdrojů
nižší náklady/vyšší produktivita…zajímají nás?

## Slide 7: Co je projekt?
Nový nebo jedinečný
Omezený čas
Složitý
Žádoucí výstup (cíl)
Požadavky na čas, náklady a výstupy
Rizikový

## Slide 8: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
  Studie příležitosti
  Studie proveditelnosti
  Strategie
  Zahájení
  Plánování
  Realizace + kontrola
  Ukončení
  Přínosy
  Lessons learned

## Slide 9: Trojimperativ a překážky jeho splnění
Problémy s provedením (rozsahem a kvalitou)
  špatná komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
  příliš ambiciózní předpoklady
  chyby dodavatele při plánování či realizaci
Problémy s časem
  nedostatek zdrojů
  nadměrný důraz na kvalitu provedení
  syndrom studenta
Problémy s náklady
  důsledek řešení časových skluzů
  příliš optimistické počáteční odhady
  chyby při kalkulaci

## Slide 10: Co opravdu chcete? PROJEKTOVÝ CÍL

## Slide 11: Cíl projektu
Jaký je cíl Vašeho projektu?
Je stanoven dobře?
SMART

## Slide 12: Jaký je cíl Vašeho projektu?

## Slide 13: Analýza zainteresovaných stran
kdo je důležitý a proč?
co u nich sledovat?
vliv, zájem
strategie, komunikace

## Slide 14: Zainteresované strany – matice

## Slide 15: Registr zainteresovaných stran
Stakeholder | Očekávání | Vliv | Zájem | Strategie | Odpovědnost
… |  |  |  |  | 

## Slide 16: Logická rámcová matice
využívána při stanovování cíle projektu
umožňuje sjednocení pohledu na projekt různých zainteresovaných stran
lze použít v různých fázích projektu, ale nejúčelnější je na začátku

## Slide 17: Logická rámcová matice - omezení
nenahrazuje jiné analýzy ani odborné znalosti členů týmu
proces vytvoření vyžaduje dobré schopnosti facilitace, umět získat názory ostatních
je to práce minimálně na několik hodin

## Slide 18: Logický rámec – proč jej využívat?
pomáhá pokládat správné otázky
je poměrně snadný na pochopení a použití
umožňuje (facilituje) pochopení a sjednocení pohledu na projekt různých zainteresovaných stran
v rámci svého postupu pracuje i s předpoklady a riziky
lze dobře využít při stanovování cíle projektu a jeho validaci
pomáhá udržet kontinuitu směřování projektu při obměně projektového týmu
pomáhá sjednotit pojmy
je aplikací dobré praxe a umožňuje využívat poučení z minulosti
v důsledku nepřidává, ale naopak šetří čas související s řízením projektu

## Slide 19: Logický rámec
 | Popis | Objektivně měřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Předpoklady
Záměr |  |  |  | X
Cíl |  |  |  | 
Výstupy |  |  |  | 
Aktivity |  | Zdroje | Časový rámec | 
Předběžné podmínky:
Věci neřešené projektem:

## Slide 20: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
  Studie příležitosti
  Studie proveditelnosti
  Strategie
  Zahájení
  Plánování
  Realizace + kontrola
  Ukončení
  Přínosy
  Lessons learned

## Slide 21
Zahájení

## Slide 22: Minimum pro zahájení projektu
Cíl – je dobře stanoven?
Není vágní?
Lze s tím ještě něco dělat?
zakládací listina projektu pravomoci, odpovědnost
(+specifika akademického prostředí)
přidělení zdrojů
kick – off meeting

## Slide 23
Plánování

## Slide 24: Co je třeba plánovat?
výstupy (rozsah, hranice projektu)
zdroje
náklady
čas
…

## Slide 25: Plánování rozsahu – Work Breakdown Structure (WBS)
CO chceme v projektu udělat? (ne JAK)
hranice projektu
definuje 100 % rozsahu projektu
na základě toho zjišťujeme JAK
cíl → výstupy → pracovní balíky
obrana proti „přetečení“ obsahu

## Slide 26: Plánování času a zdrojů
JAK, ne CO
definuje v jakých termínech a časových sledech budou práce na projektu probíhat
aktivity založené na WBS nebo logickém rámci

## Slide 27: Plánování času a zdrojů
Ganttův diagram
    + přehlednost
    + jednoduchost konstrukce
    - neukazují přehledně závislosti mezi úkoly (činnostmi)
    změna v délce jedné činnosti se většinou (automaticky) nepromítne do zbývající části

## Slide 28: Ganttův diagram

## Slide 29: Odhadování
Window method 
Top-down, Bottom-up
Groupe estimation technique (Delphi, Crawford´s slip etc.)
Expert guess (SME)
Comparative or analogous estimation
PERT – uses Three-point estimating
Planning poker

## Slide 30: Odhadování - Three-point estimating
dobu trvání stanovují na základě optimistických, realistických a pesimistických variant odhadů trvání činností

## Slide 31: Na co si dát pozor
syndrom studenta (boj s prokrastinací)
milníky
tasky (www.trello.com)

## Slide 32: Řízení rizik
Co je riziko?
blog.sandglaz.com
www.hypebot.com

## Slide 33: Řízení rizik
každý projekt má určité množství rizik, se kterými je třeba pracovat (a spoustu, se kterými to třeba není:-)
risk management neboli řízení rizik – identifikace, analýza a zvolení strategie/práce s rizikem
cílem je minimalizace negativních rizik a snaha o využití pozitivních

## Slide 34: Analýza rizik
Identifikace rizik Posouzení rizik Ošetření rizik

## Slide 35: Identifikace rizika
co může nejít podle plánu? Co se může pokazit? Jaké jsou příležitosti?
externí, interní
zdroje informací: minulé projekty (je k dispozici?), myšlenkové mapy, etc.
jasná formulace rizika
hrozba – scénář - dopad

## Slide 36: Práce s riziky
Vyhnout se
Přesunout, sdílet
Zmírnit
Akceptovat
„Plán B“

## Slide 37: Analýza rizik
 | HROZBA | SCÉNÁŘ | PRAVDĚPO-DOBNOST | DOPAD | HODNOTA RIZIKA | OPATŘENÍ
1. |  |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  | 
Pst/hodnota dopadu | Malý dopad (Kč, čas, atd.) | Střední dopad | Vysoký dopad
malá (0 – 15 %) | nízká | nízká | střední
střední (16 – 40 %) | nízká | střední | vysoká
vysoká (> 40 %) | střední | vysoká | vysoká
Hodnota rizika
kvantitativně = pst scénáře x hodnota dopadu | kvalitativně:

## Slide 38
Realizace a kontrola

## Slide 39: Co se děje při realizaci projektu?
spočívá v řízení a kontrole projektovaných prací
vyžaduje největší úsilí i náklady
kontrolují se odchylky od plánu způsobené nepředvídatelnými rušivými vlivy, ale také chybami v koncepční fázi projektu
na základě odchylek v čase, nákladech či kvalitě se přijímají korekční opatření

## Slide 40: Na co při realizaci nezapomenout
rizika
hlídat zainteresované strany, nemusí zůstat stejné a mohou se měnit jejich očekávání během projektu
hlídat atmosféru týmu

## Slide 41: Už to mám z větší části hotové!

## Slide 42
Ukončení

## Slide 43: Ukončení projektu
akceptace = schválení výstupů projektu
předání výsledku
hodnocení průběhu projektu
pocit „konce“

## Slide 44: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
  Studie příležitosti
  Studie proveditelnosti
  Strategie
  Zahájení
  Plánování
  Realizace + kontrola
  Ukončení
  Přínosy
  Lessons learned

## Slide 45: Co se děje po projektu?
kdy končí projekt – odevzdáním v deadlinu, ale může běžet udržitelnost
lessons learned – pro zkvalitnění na úrovni organizace – mohou chtít po organizaci
benefity

## Slide 46: O čem jsme dnes mluvili
Proč je dobré řídit projekty?
Průběh projektu a osvědčené postupy a nástroje (správný cíl projektu, logický rámec, analýza stakeholderů a analýza rizik, odhadování)
Praktické vyzkoušení si řízení projektu v e-learningové aplikaci PROMIS (samostatný dobrovolný úkol mimo výukovou část)

## Slide 47: Děkujeme! Máte otázky?

## Slide 48
Sylva Žáková Talpová,
SYLVA.ZAKOVA.talpova@econ.muni.cz,
608 520 140
Jan Žák,
JAN.ZAK@ECON.muni.cz,
734 239 003