INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU:

FI Tour

Dopravní podnik

Specifikační dokument

Verze: 1.2

Členové týmu: Ján Demo, Jan Fleissig, Pavel Prostřední

Datum: 22.3.2010

Autor: Jan Fleissig

## Cíl projektu

Systém bude umožňovat plánování spojů a bude evidovat, který autobus je přidělený ke které lince k danému datu. Pracovník dopravního podniku bude moci zákazníkovi rezervovat sedadlo v daném autobusu. Zákazník bude mít přidělené své zákaznické číslo, kterým se bude při nástupu do autobusu prokazovat. Databáze bude udržovat informace o pracovnících dopravního podniku, kteří se budou moci do systému přihlašovat.

## Funkční požadavky

- Správa zaměstnanců

  - Vytvoření

  - Vymazání

- Správa autobusů

  - Vytvoření

  - Vymazání

- Správa zákazníků

  - Vytvoření

  - Vymazání

- Správa jízdního řádu

  - Vytvoření nového spoje

  - Editace spoje

  - Smazání spoje

  - Zařazení spoje do tabulky naplánovaných spojů

      - Objektu Spoj bude přidělen konkrétní autobus a datum

  - Vyhledání daného spoje podle

    - Místa odjezdu

    - Místa příjezdu

    - Data

- Správa rezervací

  - Rezervace místa cestujícího

  - Zrušení rezervace místa cestujícího

Při naplnění kapacity autobusu daného spoje je další rezervace zamítnuta.

## Harmonogram:

| Úkol |  | Termín od-do | Vypracuje |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza systému |  | 10.3. – 11.3. | Demo |
| Vytvoření diagramu tříd |  | 11.3. | Demo, Fleissig |
| Sepsáni specifik. dokumentu |  | 16.3. – 22.3. | Fleissig |
| Datový model |  | 23.3. – 26.3. | Fleissig, Demo |
| Návrh GUI |  | 28.3. – 2.4. | Prostřední |
| Implementace | Tříd | 27.3. – 28.3. | Demo |
|  | Databáze | 29.3. – 11.4. | Fleissig, Prostřední |
|  | GUI | 12.4. – 14.5. | Demo, Fleissig |
| Testováni |  | 15.5. – 18.5. | Fleissig, Demo, Prostřední |
| Dokumentace |  | 19.5. – 22.5. | Demo, Fleissig, Prostřední |

## Technická realizace:

Programovací jazyk: Java

Databázový systém: Oracle

Vývojové prostředí: NetBeans 6.7.1

Systém bude vyvíjen jako desktopová aplikace. Jako výchozí databázový server bude vybrán server na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (db.fi.muni.cz), což ale po nasazení může být modifikováno podle potřeb zákazníka.

## Požadavky pro práci se systémem:

Java Runtime Environment (JRE)

## Akceptační kritéria:

AC1 – systém bude schopný provádět rezervace

AC2 – systém bude umožňovat vyhledávání požadovaných spojů

AC3 – systém umí spravovat spoje

AC4 – systém umožňuje správu zákazníků, autobusů a spojů

## Náklady:

Náklady pro vývoj požadovaného systému jsou odhadovány na 3 – 4 hodiny týdně.