## Slide 1: Měření softwaru

## Slide 2: Výsledek měření je metrika
Bez měření nelze kvalitně řídit ani hodnotit kvalitu SW, atributy kvality mohou ale být různé
Softwarová metrika je nějaký údaj, který lze nakonec převést na číselné hodnocení nějakého atributu softwaru
DB softwarových metrik je paměť firmy a prostředek optimalizace softwarových procesů (procesů vývoje softwaru) a managementu (např. méně rizik při uzavírání smluv),
Je součástí business intelligence SW firmy a přepoklad uplatnění moderních způsobů řízení, např. CMMI

## Slide 3: Použití SW metrik
a) Výzkum: podklad pro hledání metod realizace softwarových produktů, které by přinesly podstatné zvýšení jeho kvality a snížení nákladů a doby vývoje a hlavně rozsahu prací při údržbě softwaru (výzkum metod a zákonitostí vývoje softwaru).
b) Normy: základ pro stanovení technicko-ekonomických podkladů pro řízení prací při tvorbě softwaru (normy pracnosti, odhady takových metrik, jako je pracnost či doba řešení) a uzavírání smluv (cena, termíny), předpoklad CMM
c) Kontrola kvality: prostředek sledování spolehlivosti softwaru při provozu a podklad pro řídící zásahy během údržby,procesy zajišťujíící kvalitu
d) Operativa:prostředek sledování průběhu prací při vývoji (dodržování termínů, procento testovaných komponent, trendy počtů chyb, počty nově zanesených chyb, komponenty s největším počtem chyb, atd.).

## Slide 4: Použití SW metrik
Výsledkem výzkumu SW metrik jsou metodiky vývoje (SOA, OO, strukturované programování, znalosti a vlivu kvality specifikací atd.) a metodiky odhadu pracnosti a doby řešení COCOMO, funkční body, a filosofií SOA ITIL
ISO 9126, ISO 250xx, ISO 12207, ISO 20000
ISO 250XX, Software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Planning and management
ISO 270XX Information Security Management System

## Slide 5: Infrastruktura sběru metrik

## Slide 6: Problémy se systémem měření
Hlavním cílem je systém měření umožňující snadný přístup k metrikám a efektivní metody vyhledávání a vyhodnocování informací.
Cílem měření není pouze každodenní operativní dohled a kontrola.
  Systém orientovaný na kontrolu a dohled má tendenci ustrnout a nevyvíjet se. Navíc hrozí, že se nevyužijí možnosti, které systém nabízí pro vrcholové řízení.

## Slide 7: Problémy se systémem měření
Systém měření nemá vyvolávat odpor, jinak je neefektivní
Odpor může být způsoben nevhodnými opatřeními managementu.
  Zviditelnění dobrých výsledků může vést management k rozhodnutí nadměrně redukovat zdroje pro daný úkol.
  Zviditelnění nevýkonnosti může vést k posílení zdrojů, později však i k postihům. Pozdní posílení může být kontraproduktivní
Je důležité, aby většina cítila, že jsou metriky užitečné a poctivé zvýhodňují a zvyšují šance na úspěch.

## Slide 8: Problémy se systémem měření
Využívání metrik může být ztíženo krátkozrakostí a profesionálními předsudky (nekritické přeceňování účetnictví a finanční operativy atd.).
Informace a rozhodnutí mohou složitým způsobem záviset na několika metrikách. Snaha o zjednodušení může vést k nesprávným závěrům. Management by měl své závěry konzultovat s členy týmu.
  Chybovost modulu může být náhoda
Efektivnost využití systému sběru a vyhodnocování metrik závisí na tom, do jaké míry bude všemi akceptován a kvalifikovaně užíván. Při tom lze využívat matematickou statistiku

## Slide 9: Vlastnosti systému měření
Jasně definované cíle měření
  U všech sbíraných dat musí být jasné, že jsou potenciálně užitečné pro všechny, byť se hned nevyužívají,
  Jinak je sběr metrik chápán jako šikana
Otevřenost, modifikovatelnost
  Znalosti o metrikách (state of the art) se mění, mění se i potřeby managementu a standardy

## Slide 10: Vlastnosti systému měření
Vychází z potřeb managementu
  Integrální součást řízení
Měření odděleno od vyhodnocování
Lidé by měli cítit systém měření jako podporu jejich práce a ne jako hrozbu. Neměli by být dominováni systémem

## Slide 11: Kvalita dat
V managementu se musí používat data, která nejsou zcela spolehlivá a relevantní
Podpora managementu se stává hlavním úkolem informatiky. Operativa je už do značné míry vyřešeným úkolem (neplatí pro zábavu)

## Slide 12: Kvalita dat

## Slide 13: Problémy s kvalitou dat pro řízeni
Relevantnost a včasnost závisí na frekvenci zjišťování nebo na tom, jak je časově náročné data vytvořit (např. data rozvrhu)
Kvalita dat může implikovat vytvoření datového úložiště v SOA, aby management mohl ovlivňovat chod systému

## Slide 14: Problémy s kvalitou dat pro řízeni
Kvalita dat může implikovat filosofii řešení
  Kritická cesta a kritický řetězec
Kvalitu je nutno měřit či odhadovat
Kvalitu dat můžeme zlepšovat
  Okrajová data, odstranění
  Chybějící data pro parametry, pro regresi, doplnit
  Opakovaná data, odstranit
  Rozsah dat, měl by být dostatečný

## Slide 15: Přesnost SW metrik je malá
Hodnoty metrik závisí
  Na typu projektu, projekty se málo opakují (výjimka: SAP atp.)
    Velikost projektu a ostrost termínů
    Typu úlohy RT*dávka bez přímých následků
  Na stavu oboru
    Výkon HW, sítě, vývojová prostředí,
    paradigmata

## Slide 16: Přesnost SW metrik je malá
Hodnoty metrik závisí
  Dosažitelné technologii
  Kvalitě programátorů (produktivita 1:20)
    Kvalitnější vývojáři píší lepší programy (rychlost 1:10 a to s méně chybami)
    Programátoři jsou schopni silně ovlivnit určitou SW metriku, je-li jim dovoleno nebrat ohled na jiné metriky (rychlost a úkor délky)
  Do jaké míry se řeší podobné problémy (viz minulý semestr)

## Slide 17: Přesnost SW metrik je malá (velký rozptyl)
Výhrady k přesnosti metrik neplatí pro metriky sledující vlastnosti systému za provozu
  Frekvence chyb/střední doba mezi poruchami
  Počet stížností
  Frekvence nalézání problémů a detekce defektů

## Slide 18: Pracnost závisí zejména na
– druh softwaru: míra interakce od dávkových až po tvrdé systémy reálného času, závažnost
- důsledků selhání, od nevýznamných škod, přes ekonomické ztráty až k ohrožení životů. V neposlední řadě
- velikosti systému;
– ostré až obtížně splnitelné termíny realizace;
– použití moderních projekčních technik a technik vývoje;
– kvalita zúčastněných;
– omezení hardwaru a softwaru. Pokud systém využívá zdroje jako je rychlost a paměť více než na dvě třetiny, vzrůstá značně pracnost řešení.

## Slide 19: Interní a externí metriky (ISO 9126, ISO 250XX)
Též implicitní a explicitní metriky (in process, after process)
Interní – známo jen týmu během vývoje na základě sledování vývojových procesů: např. spotřeba práce, a také doba řešení
Externí: dají se zjistit na hotovém produktu, např. délka
Některé metriky je možné chápat obojím způsobem (počet selhání při testování, externí – zjištěno uživateli)

## Slide 20: Datové typy SW metrik
Příslušnost k třídě (id. - číslo tramvaje)
  Trendy počtů objektů s daným id, operace rovnost =)
Fuzzy (id hodnocení, dobrý, lepší, nejlepší, známky ve škole)
  Operace = test na rovnost, < test na „velikost“. Obvykle se převádí na číselné hodnocení. Př. COCOMO, známky ve škole (tam se používají přímo fuzzy hodnoty ve formě čísel)

## Slide 21: Datové typy SW metrik
Interval
  Čas, teplota
  Je možná lineární transformace, =, <
  Využitelný je rozdíl jako číselná metrika
Číselná metrika
  Délka programu, doba řešení
  Jsou smysluplné všechny operace pro reálná čísla

## Slide 22: ISO 9126 (4 části)
Stovky metrik, rozumně použitelné většinou jen u velkých firem
Není jasné, k čemu se to všechno použije
Jádro (principy a některé metriky) použitelné
Modernizace norme - sada norem 250xx
  Základní principy a základní metriky stejné

## Slide 23: Externí metriky
Del – délka produktu v řádcích. U programů se nepočítají komentáře. Del programů se někdy udává v lexikálních atomech. Do metriky Del se někdy nezahrnují deklarace proměnných a záhlaví podprogramů.
Srnd – rozsah slovníku operandů. Tato metrika se týká programů. Operand je bud’ konstanta (např. celé číslo 10, nebo řetězec znaků „ xyz“, v terminologii programování literál), nebo proměnná, např. x. Srnd je pak počet logicky odlišných operandů vyskytujících se v programu.

## Slide 24: Externí metriky
Nrnd – počet výskytů operandů v programech
Noper – Počet výskytů delimiterů a znaků operací a podprogramů v programech.
Soper – rozsah slovníku operací, podprogramů a delimiterů. Tato metrika udává, kolik program obsahuje významem různých znaků operací (*, C, atd.), jmen podprogramů (sin, tan, put), delimiterů (: if begin real atd.).

## Slide 25: Externí metriky
Users – Maximální počet uživatelů, pro které je systém plánován.
McCabe – počet podmíněných příkazů (if), příkazů cyklu (for, while, . . . ) a přepínačů (case) v programu. Metrika McCabe je dobrým indikátorem složitosti programů. Jejím nedostatkem je, že není citlivá na hloubku a způsob vloženosti podmíněných příkazů (tvar rozhodovacího stromu (případně lesa).

## Slide 26: Externí metriky
In, Out, Qer, File, Filee – složitost příkazů vstupu, výstupu, dotazů na terminál a operací se soubory interními a se soubory společnými s jinými aplikacemi. U databází složitost SQL dotazů. Tyto metriky se používají v odhadech pracnosti a doby řešení v metodě funkčních bodů.
FanIn, FanOut – míry indikující složitost rozhraní tříd, modulů a aplikací. FanIn udává počet logicky různých
typů dat vstupujících do dané entity (např. modulu). FanOut je obdoba FanIn pro vystupující datové toky.
Často se používá metrika Fan1 =∑modul i (FanIni * FanOuti) 2.

## Slide 27: Problém metrik pro SOA
Obtíže s měřením složitosti komunikace,
Jak měřit složitost hrubozrnných zpráv

## Slide 28: Interní metriky
Prac – spotřeba práce, obvykle v člověkoměsících
Doba – doba provádění
Prod – jednotky délky za člověkoměsíc (řádky za měsíc)
Fail – počet selhání za týden (den)

## Slide 29: Interní metriky
Prod – produktivita, počet jednotek délky vytvořených za člověkoměsíc.
team(t) – velikost týmu (počet osob) v čase t, měřeno od začátku prací. Tato metrika umožňuje postupné zpřesňování odhadů pracnosti a doby řešení během vývoje projektu.
Team – průměrná velikost týmu.

## Slide 30: Interní metriky
Fail(t,p) – počet selhání systému /části p detekovaných při testování či provozu v čase t. Při provozu hlásí selhání zákazníci. Obvykle se udává po dnech nebo týdnech. Tato metrika je důležitou mírou kvality. Při inspekcích je hodnota metriky Fail dána počtem chyb zjištěných při inspekci.

## Slide 31: Interní metriky
Defect(t,p) – počet míst v programech, která bylo nutno opravit pro odstranění selhání nebo pro nápravu selhání v čase t (den, týden) v části p, normalizovaný pro 1 000 řádků (1000 _ počet defektů_délka).
Defect1(e1,e2,t,p) – počet defektů v části p vzniklých v etapě řešení e1 a zjištěných v etapě e2 v době t. Tato metrika a metriky z ní odvozené jsou účinnou mírou efektivnosti inspekcí a testů. Důležitá externí metrika pro vyhodnocování kvality produktu

## Slide 32: Interní metriky
Satisf(t) – průměrná míra spokojenosti zákazníků včase t. Spokojenost se udává ve stupnici 1 až 5 (nejlepší). Lze vyhodnocovat trendy. Existují metody odhadu vývoje úspěšnosti produktu na trhu z aktuálních hodnot metrik Satisf (Babich, 1992).
DobaOpr – průměrná doba opravy selhání.

## Slide 33: Interní metriky
Zmeny(f,t) – počet změněných míst souboru f včase t (týdnu/dni). Tato metrika se snadno zjišťuje a její trendy mohou v průběhu prací poskytnout cenné informace.
MTBF(t) – (Mean Time Between Failures): střední doba mezi poruchami (v určitém období, např. týdnu, t).

## Slide 34: Vztah mezi rozsahy slovníků operandů a operací

## Slide 35: Výpočet charakteristik programu

## Slide 36: Halsteadův vztah pro malé programy
Odvozeno z analýzy počtu rozhodnutí při psaní
Prac  C Del Nrnd (Soper/Srnd) log(Soper+Srnd)
V dobře napsaných programech jsou Srnd a Nrnd úměrné délce. Pro velké Soper a Srnd lze logaritmus nahradit konstantou. Pak ale bude
Prac  C‘ Del Soper

## Slide 37: Halsteadův vztah pro malé programy
Poněvadž je pozorováno, že
Soper  C“ Delb
dostaneme
Prac = c Del1+b b  0,25
Pro velké programy je hodnota b příliš vysoká. Je to důsledek toho že vztah modifikujtakové technologie, jako dekompozice a znovupoužití částí.
Pokud se dekomponuje do malých komponent a systémy se liší jen počtem komponent a transport zpráv se nemusí pracně implementovat, bude b velmi malé.

## Slide 38: Závislost pracnosti na délce programu
Běžná regrese
Ortogonální regrese
Data DoD

## Slide 39: Závislost pracnosti na délce programu
Data IBM

## Slide 40
C→M1
C

## Slide 44: Pozor na statistiku
Analýzou dat klasickou regresí dostaneme
Prac = c10 Deld
Kde d < 1, což není zřejmě reálné, neboť jedna instrukce ve velkém systému dá podle zkušeností více práce (např. díky nákladům na chod týmu, než jedna instrukce v malém systému.
Je nutné použít ortogonální regresi.

## Slide 45: Problémy s regresí

## Slide 46: Pro obchodní systémy ani to nevysvětluje nízký koeficient regrese
Možnost: Velké systémy více používají různé nástroje, jako jsou generátory kódu, CASE systémy, atd. Generovaný kód je „řinčí“

## Slide 47: Prvá zákonitost
Pro délku a pracnost platí vztah
log(Prac) = (1+a)log(Del) + c´
takže
Prac = c Del1+a
Ortogonální regrese dává
a  1/8

## Slide 48: Prvá zákonitost
Pro délku a pracnost platí vztah
log(Prac) = (1+a)log(Del) + c´
takže
Prac = c Del1+a
Ortogonální regrese dává
a  1/8
Avšak c i a závisí na typu projektu

## Slide 49: Použití a důsledky
Vztah Prac = c Del1+a se využívá v odhadu COCOMO
Pokud je pracnost budování middleware zanedbatelná klesne pracnost monolitního systému po dekompozici na n zhruba stejných dílů z Prac1 = c Del1+a na
Pracn = c n(Del/n)1+a = n-a Prac1

## Slide 50: Empirické výsledky

## Slide 51: Putnamova rovnice
Podle třetí řádky tabulky
čili
Z definice Del = Prac Doba, takže
To je Putnamova rovnice

## Slide 52: Vliv napjatých termínů
Dobu řešení nelze v praxi libovolně zkracovat,
Pro každý projekt existuje tedy mez m, pod níž se nelze prakticky dostat. Interval <0,m> se nazývá nedosažitelná oblast pro daný projekt. m je funkcí Prac
Pro více projektů je nedosažitelná oblast oblast roviny (Prac, Doba), kde
Doba < ¾ Prac1/3

## Slide 53: Pracnost u nedosažitelné oblasti
cD-4
m
D
D
Efekt líného studenta

## Slide 54
Některé starší výsledky pro SW projekty

## Slide 55: Chování pracnosti u nedosažitelné oblasti
Uvažujme dvě realizace A,B stejného projektu s atributy
Vydělením Putnamových rovnic pro obě realizace dostaneme

## Slide 56: Chování pracnosti u nedosažitelné oblasti
Nechť DobaA > DobaB. Poněvadž programy psané ve spěchu bývají delší je možné předpokládat DelA  DelB tj. DelA /DelB  1
Po úpravách dostaneme z poslední rovnice
1  DelA /DelB = (PracA /PracB)1/3 (DobaA / DobaB)4/3
Z toho po úpravách, považujeme-li hodnoty s indexem A za konstantní dostaneme obdobu Stefan-Botzmannova zákona
PracB  c30 DobaB-4

## Slide 57: Použití ve function points
Zkrácení termínu o šestinu prodlouží pracnost dvakrát
Ale zkrácení o polovinu zvýší pracnost šestnáctkrát. Metodika Function points nemá opravu na zkracování termínů tak drastickou, zkrácení na polovinu ale nepovažuje za možné.

## Slide 58
Corrective maintenace
Rayleightův model pro team(t)

## Slide 59: Kritika Rayleightova modelu
Příliš rychle klesá v nekonečnu, potom by ale byl SW bez chyb možný a to se nepozoruje
Množství práce do maxima je příliš veliké, neodpovídá datům o corrective maintenance (40% pracnosti vývoje)
Nevysvětluje, proč platí pro SW Stefan-Botzmannův zákon
Má málo parametrů a změna parametrů nemění příliš tvar
Proto si půjčíme Planckův zákon

## Slide 60: Planckův model
Standardní tvar zákona záření absolutně černého tělesa
Team(t) =
Ct-5
exp(D/t)-1
D určuje tvar křivky a polohu maxima

## Slide 61
Corrective maintenance
Planckův model

## Slide 62: Kritika Planckova modelu
Začíná růst až od 1/3 (Existují názory, že je to OK, pokud do team(t) nezahrnujeme práce na specifikacích).
Má také málo parametrů
  Zavedeme lineární transformaci nezávisle proměnné
  Změníme exponent 5 v polynomiální části

## Slide 63: Modifikace Planckova modelu
Transformace nezávislé proměnné
team(T) =
Dává dobré výsledky

## Slide 64: Najímaný tým, vrchol a odhad doby řešení
64
čas
Osoby/max. velikost týmu
Vlevo sešikmená funkce
Transformace proměnných tak, aby max bylo v bodě 1 a mělo hodnotu 1 a v nule byla hodnota funkce prakticky nula. U pevného týmu odpovídá intensitě práce
Předání
1/4
1/4
1/4
1/4
Zákon třetin: maximum třetina doby do předání a třetina spotřeby práce do předání

## Slide 65
Proložení Planckovy křivky pro SW řízení ponorek

## Slide 66
Proložení Planckovy křivky pro projekt Safeguard

## Slide 67: Bylo jasné, že projekt nelze v rozumné době dokončit i proto, že nebylo možno včas vytvořit SW. A také by to stálo majlant

## Slide 68: Zobecnění Planckova modelu
Planckův model lze zobecnit
team´(T) =
C(T+kd)-qdq
exp(D/(T+kd))-1
Paramery jsou C, D, k, d q. Stefan-Botzmannův zákon pak dostane tvar
PracB  c30 DobaB-q+1

## Slide 69: Zobecnění Planckova modelu
Zobecněný Planckův model dostaneme výše uvedeným postupem, má-li Putnamům zákon tvar
Del  cPrac1/pDobaq/p
pro vhodné kladné p

## Slide 70: Použití Rayleigtova a Planckova modelu
Uvažujeme-li fakt, že část práce se po předání e přesune do údržby, platí následující pravidla
Rayleigt - zákon polovin. V době dosažení maxima velikosti týmu jsme za polovinou doby řešeni a spotřebovali jsme přes polovinu práce
Planck – zákon třetin, jsme asi v třetině doby řešení a spotřebovali jsme třetinu práce (a tedy budeme muset dvojnásobek dosud spotřebované práce ještě vynaložit)

## Slide 71: Rozložení výkonnosti
Budiž a(p) procento výsledků, které dosáhlo p procent nejlepších (např. a(1) je procento branek, které nastřílelo jedno procento nejlepších. Uvidíme, že a(1)=7) Vyneseme-li graf a(p) v dvojitě logaritmickém měřítku dostaneme následující obrázek.

## Slide 73: Výsledky nejlepších
Z grafu vyplývá, že
a(p)=cp1/2
kde c nepříliš silně závisí na typu činnosti
Procento nejlepších udělá 7,5% výsledků, 20% nejlepších udělá polovinu práce, 40% nejhorších neudělá skoro nic
Seřadíme-li pracovníky podle výkonnosti, a budeme-li vynášet, kolik udělal každý jednotlivec, bude mít příslušná funkce tvar
b(p) = 1/2cp-1/2

## Slide 74: Použití
Vědomí důležitosti talentu a kvality lidí
  Nejlepší udělají nejen nejvíce výsledků na hlavu, ale také udělají i nejlepší výsledky
Pokud jsou ve větší skupině problémy na straně kvalitních lidí, je nutné zkoumat, čím to je a zda to vadí (např. zda se nejedná o rutinní práce, kde se mohou kvalitní lidé cítit nevytíženi)

## Slide 75
Závislost produktivity na délce programu pro malé programy, směrnice = -1/4.

## Slide 76: Vliv vytíženost HW

## Slide 77: Využití
U produktů, které nemají charakter masové spotřeby
  Instalovat systém s 50-60% rezervou aby byl prostor na úpravy
  Zvětšit reservu na alespoň 50%a, klesne- reserva pod 40%

## Slide 78: Náročnost údržby
Vyšší jazyk
Asembler

## Slide 79: Využití
Asembler je na údržbu (měřeno počtem osob udržujících systém na tisíc řádků) asi pětkrát pracnější než klasický programovací jazyk. U moderních systémů může být rozdíl ještě markantnější
Poněvadž jeden řádek vyššího jazyka nahradí i několik řádek assembleru, je rozdíl produktivity alespoň 1:10
Vyhýbat se asembleru, je-li to možné

## Slide 80: Databáze metrik