## Slide 1: Management jako řízení práce v týmu
Tým – strukturovaná skupina vytvořena s cílem umožnit spolupráci členů týmu s určitým pracovním cílem
Zaměříme se hlavně na aspekty magementu v menších podnicích

## Slide 2: Problém manažerů
Jsou potřeba,manažer musí mít specifické dovednosti
Domnívají se, že zvládnou řízení čehokoliv a nemusí při tom brát ohled na odbornost
Podceňují experty
Často dělají jaksi bokem odborná rozhodnutí
  Omezíme se na C# a na produkty Microsoftu
    A co nedostatky těchto produktů,
  Často prosazují antipattern vendor lock in
  Zavrhují open source (to se mění)

## Slide 3: Manažerské typy
Charismatický Rychle se nadchne, ale nevydrží. 25% případů,
  při spolupráci dbát o to, aby neztratil zájem (tlačit)
Hloubavý. Je nutné mít připraveny eventuality, varianty a data. 11%
  Pokud ho ukecáme bude držet slovo
Skeptik, Nutno vše doložit a vyčíslit. Dá na rady lidí z blízkého okolí. 19%
  Často se bez nich nerozhodne, tendence přeceňovat deaily.
Následovník. Bere jen to, co se někde někomu už osvědčilo. 36%, snaží se mít alibi
Kontrolující. Má tendenci opakovaně silně prověřovat detaily. 5%

## Slide 4: Vedoucí týmů a manažer
V malých firrmách často dělá jeden člověk
I ve velkých firmách je ntná vzájemná spolupráce vedoucích týmů a manažerů
Úkoly manažera a vedoucích týmů se částečně překrývají mnohdy doplňují, mohou být i v rozporu (detailní sledování každé maličkosti)

## Slide 5: U velkých firem převažují opatrní manažeři
Sázejí na jistotu, nebývají charismatici
Neradi na někom závisí,
  Antivzor byznys process restructuring
Občas dovedou i vekou firmu do průšvihu
Pak musí přijít charismatik (Steve Jobs a Apple)
Jsou náznaky zkostantělosti Microsoftu
  Risk je zisk

## Slide 6: Personalistika.
Do týmu je třeba sehnat pracovníky. V našich podmínkách se tak v SW u malých firem děje prakticky výhradně na základě osobních kontaktů, to se mění
Ve větších firmách je získávání a péče o pracovníky obsahem personalistiky, řízení lidských zdrojů, typické pro najímané týmy (př. scrum)
Principy personalistiky lze dobře uplatnit i neformálně, např. při budování týmu
Obor personalistika se vyvíjí a mnohé je předmětem výzkumu

## Slide 7: Body specifikace požadavků na školné a personalistiku vůbec
Získat co nejvíce a co nejkvalitnější talenty a pokrýt hlavní potřeby kvalifikovaných pracovníků
  Školné nemá deklarované efekty, není-li to splněno
  Školné může pomoci v tom, že
    Zvětší kapacitu škol
    Zajistí jejich lepší vybavení
    Zlepší kvalitu učitelů
  Nemělo by být použito jako prostředek šetření nebo být sociální bariérou,
    To není v souhlasu s pseudoliberální ideologií, která dostatečně nezvažuje omezenost zdrojů a často také se sobeckými zájmy elit , dlouhodobě to ohrožuje všechny

## Slide 8: Jednoduchá kriteria hodnocení Manažeři a ostatní
Malá Obtížnost výměny Velká
Malý Přínos na osobu Velký

## Slide 9: Manažeři a ostatní
Manažeři | 
Malá Obtížnost výměny Velká
Malý Přínos na osobu Velký

## Slide 10: Jednoduchá kriteria hodnocení Manažeři a ostatní
Manažeři | Vývojový pracovník, vizionář
Malá Obtížnost výměny Velká
Malý Přínos na osobu Velký

## Slide 11: Jednoduchá kriteria hodnocení Manažeři a ostatní
Manažeři | Vývojový pracovník, vizionář
Liniový pracovník (dělník) | 
Malá Obtížnost výměny Velká
Malý Přínos na osobu Velký

## Slide 12: Jednoduchá kriteria hodnocení Manažeři a ostatní
Manažeři | Vývojový pracovník, vizionář
Liniový pracovník (dělník) | Specialisté v technologii
Malá Obtížnost výměny Velká
Malý Přínos na osobu Velký

## Slide 13: Manažeři a práce s lidmi
Manažer a vedoucí týmu

## Slide 14: Manažerské typy
Charismatický Rychle se nadchne, ale nevydrží. 25% případů,
  při spolupráci dbát o to, aby neztratil zájem (tlačit)
Hloubavý. Je nutné mít připraveny eventuality, varianty a data. 11%
  Pokud ho ukecáme bude držet slovo
Skeptik, Nutno vše doložit a vyčíslit. Dá na rady lidí z blízkého okolí. 19%
  Často se bez nich nerozhodne, tendence přeceňovat deaily.
Následovník. Bere jen to, co se někde někomu už osvědčilo. 36%, snaží se mít alibi
Kontrolující. Má tendenci opakovaně silně prověřovat detaily. 5%

## Slide 15: U velkých firem převažují opatrní manažeři
Sázejí na jistotu, nebývají charismatici
Neradi na někom závisí,
  Antivzor byznys process restructuring
Občas dovedou i vekou firmu do průšvihu
Pak musí přijít charismatik (Steve Jobs a Apple)
Jsou náznaky zkostantělosti Microsoftu
  Risk je zisk

## Slide 16: Jednoduchá kriteria hodnocení Příklad: Píle a talent
Dřeva (raději propustit, často líní hlupáci či prostě lenoši) | Zlobivé děti udržet! (bývají výkonní, pokud se nedopustí, aby těkali a nedokončovali),
Dříči (pokusit se najít cesty, jak zvýšit jejich kvalifikaci a uplatnění; jinak odejdou), maminy | Hvězdy udržet!! (bývá jich jen asi 5%, nezatěžovat rutinou, vůdčí člen týmu)
Malé Schopnosti Velké
Velká Pracovitost Malá

## Slide 17: Maminy
Dobře využít matky malých dětí je náročný úkol, je ale vysoká návratnost, jsou to většinou dříči, pracují, aby se jejich děti měly dobře
  Potřeba volnější pracovní doby
  Pokud se jim vyjde vstříc dovedou si toho vážit a vrátí se to na přínosech
Nevyužití mamin svědčí většinou o tuposti a nekompetentnosti a sociální nedostatečnosti vedoucího týmu a mangementu – není asi vhodný pro roli vedoucího

## Slide 18: Jednoduchá kriteria hodnocení Experti a začátečníci
Začátečníci (nasazovat jako druhé do dvojic) | Aplikační expert (měl by obvykle být členem týmu, často jako styčný důstojník)
Systémový expert (častým nedostatkem je neschopnost komunikace s uživateli) | Mentor (vhodný na vedoucího projektu nebo jako mentor při oponentuře)
Malá Znalost oboru aplikace Velká
velká Znalost IT malá

## Slide 19: Hledání konsensu
Individuální skrytý nesouhlas otravuje vztahy v týmu
Zdánlivý konsensus je zvláště škodlivý (pocit podvodu), může vzniknou nepozorností vedoucího

## Slide 20: Poznatky psychologie práce
Dobré je být si jich vědom
Není dobré je přeceňovat,
Je dobré spolupracovat s psychology
Ale jen dobrými
Sociální a humanitní znalosti jsou „měkké“
  Fuzzy metriky
  Závislost na emocích a intuici
  Výsledky jsou nejen fuzzy, ale jsou i nejisté založené na malém počtu pozorování, nespolehlivé, výběrové efekty

## Slide 21: Role talentů, shrnutí
Něco bez talentu nelze udělat (nové nápady, schopnost jednat a vyjednávat, schopnost zastávat určité role)
Vysoká výkonnost nejlepších ve vývoji SW (1:20) pro 3% kvantil
Malý podíl talentovaných v populaci
Talenty rozvíjí především vzděláváním, děti si je ale do značné míry přinášejí na svět (60%)
Takže je nutné zachytit talenty a nenechat je zplanět, je to omezený přírodní zdroj, jeho nevyužívání ohrožuje prosperitu a škodí

## Slide 22: Druhy talentů (inteligencí)
Abstraktní (matematická apod.), měřeno IQ
Sociální (práce s lidmi, např. řídit tým)
Praktická (něco vyrobit, zručnost), manuální
  Důležitá u výrobních týmů, trochu se kryje se schopností kódovat, ta je korelována s abstrakcí
Emocionální (sebeuvědomění/ovládání, empatie)
Výtvarná, umělecká (aestetic), důležítá pro UI
Kinestetic (pohybová, sportovní)
ASPEAK – zkratka všech
V týmu důležité abstraktní, sociální, emocionální a až pak praktická. Podle toho volit zaměření témat školení.
Ďůležitá je , schopnost pracovat, pracovitost, bez toho každý talent zplaní

## Slide 23: Jen talent nestačí je třeba píle a schopnost pracovat
Dřeva (raději propustit, hlupáci, nešikovní, či prostě lenoši), dead woods | Zlobivé děti, bývají výkonní, pokud se nedopustí, aby těkali a nedokončovali, aby byli nakonec dřeva, (corncob)
Dříči (pokusit se najít cesty, jak zvýšit jejich kvalifikaci a uplatnění; jinak odejdou), maminy | Hvězdy: chytří, talentovaní,znalí, pracovití(bývá jich jen asi 5%, nezatěžovat rutinou, vůdčí členové týmu)
Malé Schopnosti Velké
Velká Pracovitost Malá

## Slide 24: Pracovitost se v současné době málo cvičí
Současná výchova podceňuje praktičnost a schopnost pracovat (disciplina, píle, ochota dělat i nepříjemné věci, ochota přesně zvládat pracovní postupy podceňování technologií a vědy)
Pracovitost je dovednost, musí se cvičit a to dnes podle „kavárny“ není „in“, práce také není in je to drill.
Lidi, kteří nejsou pracovití je nutné nakonec nasadit na zcela nekvalifikované – jednoduché kontrolovatelné činnosti pokud se rovnou nevyhodí, viz scrum)

## Slide 25: Sociální a emocionální inteligence
Emocionálnost, působení spíše dvoiustranné (např. v rodině), „je nám spolu dobře“
  Situation feeling (Awareness) schopnost si uvědomit situaci a co je pro ni vhodné
  Presentation Jak působí na druhé (dojem, přesvědčivost)
  Authencity schopnost jednat tak, aby druzí chápal přijímali to (věřili tomu), co jim sděluji
  Clarity: Schopnost se chovat a vyjadřovat jasně
  Empathy schopnost budování positivních vztahů (vědět, co cítí, působit, aby se s mými cíli a hodnotami ztotožnili, nebo alespoň nebyli proti)
SPACE

## Slide 26: Sociální a emocionální inteligence
Sociálnost - působení na skupinu
  Mám k šéfovi úctu
  Dovede mne vyhecovat i donutit, vést
Dovede
  Organizovat
  Motivovat jako skupinu
  Vůdcovské schopnosti, charisma
  Kouč, ví, co v dané situaci udělat a jak lidi vyhecovat

## Slide 27: Sociální a emocionální inteligence
  Sociální a emocionální inteligence jsou si blízké a daná osoba je často dobrá v obojích
  Existují příklady, kdy tomu tak není. U historických osobností Reagan (doma a v každodenním styku byl studený čumák), Hitler (ovlivnil a bohužel i mobilizoval národ, neměl fakticky přítele, k partnerce se choval jako prase)
  Vůdčí osobnosti nemusí být emočně zdatní, je to ale výhoda. S tím je nutno počítat při obsazování rolí. Musí být sociálně zdatní! Matěj

## Slide 28: Příznaky positivního a negativního působení
Positivní jsou následující emoce
  Jsem užitečný, oblíbený, respektovaný, je mi dobře, jsem prima, nejsem na okraji
Negativní
  Pocit nedocenění, vyloučení, frustrace, viny, vlastní neschopnosti, zloba, závist
Vyhýbat se zbytečnému vyvolávaní negativních emocí
Notes: At se

## Slide 29: Velikost týmu
Lidé raději pracují v menším týmu (optimum 5-8), důvod pro agilní formy vývoje a SOA
  Důvěra
  Méně otravných činností (tým může mít jednodušší strukturu, není nutné vše zaznamenávat)
  Lepší komunikace
  Optimum do deseti, raději pět až osm
Lépe koedukovaný tým
  Čistě ženský – intriky
  Čistě mužský – zvlčí (chybí sociální kapitál)
    Zdá se, že čistě mužské týmy jsou stabilnější, než čistě ženské týmy, podmíněno historií druhu homo sapiens (lovecké tlupy a sběr plodin)

## Slide 30: Najímaný a pevný tým, opakování
Najímaný tým: Vytvoří se na pro daný projekt počínaje jmenováním jádra týmu. Další pracovníci se stávají členy týmu a jsou uvolňováni podle potřeby.
  Různé varianty vytváření najímaných týmů
  Schůdné u větších firem
  Př. Siemens a VW
Pevný tým: Tým v podstatě neměnný. Projekty se hledají pro tým. Pro menší úkoly a menší firmy bývá optimální

## Slide 31: Práce v týmu
Práce v týmu je specifický druh činnosti úzce související s psychologií.
Problémy týmové práce se zabývá personalistika, vědy o sociálním chování, psychologie skupinového chování, pracovních procesů
Jednotlivá doporučení psychologů nejsou vždy ve shodě a je rychlý vývoj názorů.
Přednášející bude využívat i svoje praktické zkušenosti

## Slide 32: Proč tým
Jednotlivec nestačí v daném termínu udělat, tak se o práci podělí více lidí
Lze využít talenty, profesionální znalosti a dovednosti
Další důvody?

## Slide 33: Proč tým
Další důvody?
  Synergie (vzájemné pozitivní ovlivňování) a motivace spoluprací,
Předávání znalostí a dovedností, menší nebezpečí ztráty znalostí a dovedností a zkušeností spojené s migrací pracovníků
Dělba práce a roli podle profesí a talentů
Rozvoj znalostí a dovedností (školení podle potřeby, reakce na měnící se podmínky)

## Slide 34: Proč tým
Dělba práce a rolí podle schopností a talentů
  Lepší využití talentů různých typů (superprogramátor se nebabrá s prkotinami a věcmi,které neumí, využití i méně kvalifikované síly), resp. kombinace talentů, (programátor kontra prodejce)
Menší závislost na jednotlivcích (s odchodem pracovníka neodejde znalost, neí snadné vydírání)
Lze využít i pracovníky s běžnou úrovní znalostí a dovedností

## Slide 35
35
Boehm: SW Engineering Economics

## Slide 36: Proč tým, talenty
Špičkových lidí je málo. Týmová práce umožňuje lépe využít jejich kapacitu. Vývoj SW je zvláště náročný na špičkové pracovníky. To j zvláště důležité u nerutinních úkolů
Přítomnost talentů je výhodou pro všechny. Tým umožní využití talentů různých typů
Tým umožňuje zrychlení získávání dovedností a znalostí. To je zvláště důležité pro špičkové profesionály
Bez špičkových profesionálů nelze v globálním světě obstát, to by měl zohlednit podnik i stát. To se týká i školské politiky včetně politiky zásad školného.
Talenty jsou omezený přírodní zdroj. Je důležité jej správně rozvíjet a využívat

## Slide 37: Talenty a vzdělanost
Talent a lidé všeobecně je důležitý zdroj bohatství a rozvoje společnosti, je to přírodní omezený, ale zčásti obnovitelný zdroj
Vzdělávací soustava i podniky by ho měly zhodnocovat a také zajistit, aby se vůbec talenty zachytily a rozvíjely
Opatření ve vzdělávání a investice do vzdělávání ve firmě i ve školách je nutné hodnotit podle tohoto kritéria
Poznámka: Školné, jako politiku využívání a rozvoje talentů, je třeba hodnotit i podle toho, zda přispěje k rozvoji talentů a zda se využije, rozvine nebo promrhá tento přírodní zdroj (všechny talenty se uplatní) v závislosti na potřebě. V týmu je to vyžaduje systematickou podporu školení a zdokonalování členů týmu, je na to potřeba vyčlenit zdroje (peníze, čas na studium, ..)

## Slide 38: Body specifikace požadavků na školné a personalistiku vůbec
Získat co nejvíce a co nejkvalitnější talenty a pokrýt hlavní potřeby kvalifikovaných pracovníků
  Školné nemá deklarované efekty, není-li to splněno
  Školné může pomoci v tom, že
    Zvětší kapacitu škol
    Zajistí jejich lepší vybavení
    Zlepší kvalitu učitelů
  Nemělo by být použito jako prostředek šetření nebo být sociální bariérou,
    To není v souhlasu s pseudoliberální ideologií, která dostatečně nezvažuje omezenost zdrojů a často také se sobeckými zájmy elit , dlouhodobě to ohrožuje všechny

## Slide 39: Návratnost investic do vzdělání
Podle studie světové banky je návratnost investic do špičkového vzdělání 11% ročně z hlediska výtěžnosti daní a 19% z hlediska osobních investic
Bez vzdělaných a talentovaných lidí nelze ve světě obstát, jednoduché činnosti lze snadno přesunout za levnou pracovní silou
  To neplatí pro činnosti silně závisle na místních lidech a místní kultuře a jazyku (tedy i pro vývoj IS)
Je to důležité i pro firemní politiku (investice do růstu pracovníků se vyplatí, pozor ale na fluktuaci)
A také pro vztahy uvnitř týmu, ty jsou důležité pro úspěch

## Slide 40: Systémy podpory práce v týmu
Mnoho open source systémů
MS exchange
MS Project
LOTUS DOMINO
Lze s výhodou využívat systémy na podporu sociálních síti
  !! Archivovat komunikaci a uschovávat i dokumenty

## Slide 41: Role v týmu
Role: soubor práv a očekávaných „povinností“ a „odměn“
  Organizační (oficiální) pracovní role, např. vedoucí týmu, budeme diskutovat později
  Pracovní neoficiální pracovní role, např. iniciátor nebo cizelér
  Týmová neoficiální role, např. kariérista nebo kamarád

## Slide 42: Nevýhody týmu
Přibývají náklady na budování a údržbu týmu a jsou potřeba specifické znalosti a dovednosti. Ve velkých týmech dramaticky klesá produktivita
(Zbytečná) administrativa
Jsou třeba specifické dovednosti a práce nutné pro budování a údržbu týmu
Mnoho špičkových programátorů se těžko podřizuje týmové práci
Problém vymezení a přijímání rolí a volby jejich nositelů

## Slide 43: Nevýhody týmu
Špatně vedený tým může mít efektivnost horší než jeho nejslabší člen
Efektivnější jsou menší týmy
  agilní metody práce
  Velké týmy mají mnoho administrativy a složité administrativní procesy
  Mnoho druhů činností a menší produktivita na osobu ve velkých týmech

## Slide 44: Tři součásti činnosti týmu
Tým se buduje s nějakým (pracovním) cílem.
Aby tým mohl existovat, je třeba se o jeho existenci starat (stanovení rolí, komunikace a vztahy mezi členy, společenská podpora, prevence sociálních „nemocí“ jako je ponorková nemoc): Tým musí být nutný pro dosažení cílů!
Aby tým mohl dosahovat požadované cíle, je nutno se starat o odborný růst (i dočasných) členů týmu. To zároveň zlepšuje vnitrotýmové vztahy takže to přispívá k plnění bodu 2. I zde platí zásada vítěz-vítěz, nikdo na nikoho nedoplácí
Odpočinek a sociální aktivity jsou důležité

## Slide 45: Tři aspekty činnosti týmu
Dosažení cílů týmu
Budování a údržba týmu
Profesní růst členů týmu
Včasný dobrý odpočinek

## Slide 46: Typy inteligence potřebné v týmu
Pro IT práce, především pro programování a specifikace hlavně ABSTRAKTNÍ
Pro vedení SOCIÁLNÍ
Pro budování týmu a vedení jednání EMOCIONÁLNÍ
Pro některé práce UMĚLECKÁ (návrh obrazovek)

## Slide 47: Význam týmového a podnikového ovzduší
Spokojenost s prací a týmem podstatně zvyšuje produktivitu, snižuje stres, snižuje nebezpečí odchodu pracovníků,
Je podmínkou identifikace s cíli a pocitu spoluodpovědnosti a spoluvlastnictví
    To je nutnou podmínkou pro efektivnost řady činností (oponentury, brainstorming, kontroly, práce za tým) a pro růst dovedností a znalostí svých členů
K tomu může přispět používání sociálních sítí
    Zatím neprověřeno

## Slide 48: Význam týmového a podnikového ovzduší
Je to sociální a psychologický kapitál (v jistém smyslu obdoba běžného kapitálu, musí se do něho investovat a investice se vracejí)
Je důležité pro zdraví a výkon pracovníků
    Srovnejte situaci v týmových sportech
Je podmínkou úspěchu některých metodik, např. sledování rizik a kritický řetěz

## Slide 49: Skryté efekty psychosomatických nemocí
Ovzduší v týmu a psychologický kapitál ohrožují
  Přepracovanost
  Vyhořeni a stavy před vznikem vyhoření
  Psychická nepohoda obecně
  Nezdravý životní styl
Problém: příčiny jsou skryté
projevuje se postupně a proto se nepostřehne

## Slide 50: Varianty týmové práce
Pevný tým, tým se pomalu obměňuje
    Úkoly se hledají k týmu
    Víceméně nutnost u malých firem
Najímaný tým
    Vedení týmu se jmenuje pro daný projekt, ostatní se z pracovníku firmy „najímají“ podle potřeby (nejde u malých firem)
    Vhodné pro spíše rutinní práce, pak použitelné i pro velké systémy
      I proto velcí výrobci nepřichází s razantními inovacemi , raději je koupí

## Slide 51: Rizika podpory odborného růstu
Naučí se a práskne do bot,
  V dobrém týmu nehrozí
Nepotřebné znalosti
Nedostatečná motivace lidí
Špatné zabezpečení, nekvalitní výuka
  Kvalita učitele
  Zabezpečení (místnost, čas, prostředky)
  Prostředky výuky
Obranou je systém odměn (nejen peněžních, viz níže) a zájem a podpora ze strany managementu, smluvní uplatnění principu vítěz-vítěz

## Slide 52: Efekty odborného růstu
Zlepšování ovzduší v týmu, spokojenosti
Přímé efekty znalostí (umím, co jsem dříve neuměl a používám to)
  Nová řešení a inovace
  Zlepšování pracovních postupů
  Nemusím draho najímat zvenčí
Lepší perspektivy kariéry
Ale: Nepřetěžovat, někteří se neradi učí

## Slide 53: Překážky podpory odborného růstu
Nedostatečná motivace pracovníků k tomu, aby zvládali nové poznatky
Nekvalitní lektoři
Nevhodná struktura znalostí, nevhodné příklady
  Nepoužitelné
  Známé
  Příliš obtížné, mnoho nového naráz
  Málo příkladů
Příliš mnoho nebo málo poznatků na jednu lekci (nevhodná křivka učení),
Příliš krátká nebo příliš dlouhá doba mezi lekcemi

## Slide 54: Varianty školení
Raději profesionálními pedagogy/lektory
Výuka podnikových postupů a kultury, dovednosti pro prostředky firmy, nácvik prováděním
  Jak používáme u nás Word, jak email
Poradci a poradenská firma
  Školení pro konkrétní firemní účely
Školící firma
  Výuka konkrétních úžeji zaměřených znalostí (např. výuka práce se SW systémem pro kancelář)
Universita
  Ucelenější soubor znalostí, ne nutně přímo použitelné, není často možné (za pět let polovina pryč)
  ?? Celoživotní vzdělávání, pracovní příprava

## Slide 55: Nevyužívané možnosti profesního růstu
Spolupráce s univerzitami je v podnicích podceňována
Nesystematičnost (učí se jen to, co je bezprostředně třeba, nezvyšuje rozhled), znalosti pak zbytečně rychle zastarávají, necvičí se dovednosti
Nevhodná legislativa a politika
  Legislativní omezení (omezení na využitelnost peněz od podniků na školách, nevhodná dotační politika)
  Nedostatečná legislativní pravidla proti odchodu vyškolených za podmínky, že se oboustranně plní předem dojednané podmínky
  Malá materiální a manažerská podpora
  Nedostatečné hodnocení praktických výsledků na universitách (honba za citacemi)
  Nadměrná ochrana dat, data se neochrání ale zato se nedají správně využít

## Slide 56: Co ještě zlepšuje ovzduší v týmu
Informovanost o tom co se ve firmě děje
  Není dobré se důležité věci dovídat z drbů
  Omezuje to identifikaci s cíli firmy
Rovné jednání
Společenské akce (pozor na nařčení z harašení)
Organizovanost/nepřetěžování, není binec
Kvalita (prestiž, zajímavost) práce a perspektiva firmy
Dobří spolupracovníci
Správná politika odměn
Pocit bezpečí (pomoc při průšvizích,pracovní perspektiva, pocit potřebnosti)

## Slide 57: Motivátory
Vnitřní (z práce) – úspěch, uznání, odpovědnost, růst
Vnější: Plat, pracovní podmínky, benefity
Procesní
  Fér jednání
  Úsilí, výkon  výsledek  odměna
  Přiměřenost cílů, požadavků na výkon a odměn
  Remomé práce a firmy

## Slide 58: Odměny
Peníze a výhody (rekreace, společné akce), ale nejen peníze
Perspektiva růstu znalostí a kariérního postupu
Jistota zaměstnání
Uznání
Kvalita spolupráce s ostatními
Uspokojení z práce, prestiž práce. To je zvláště důležité pro špičkové pracovníky.

## Slide 59: Aspekty úkolu
Schopnosti týmu musí stačit na nároky úkolu, ten může být
  Personálně náročný (spolupráce lidí)
  Analyticky náročný (novost řešení, lokální souvislosti)
  Vyžadující strategické myšlení (nové principy, dlouhodobé efekty, predikce budoucích poteb)
  Organizačně náročný
  Různé projekty jsou v těchto aspektech různě náročné. Talent vedoucího má pokrývat požadavky nebo pro ně najmout členy týmu
    Herrmann Brain Dominance Instrument, HDBI (dotazníky pro vyhodnocování aspektů úkolu)

## Slide 60: Postup výběru členů týmu
60
Pomocí dotazníků se vyhodnotí úroveň požadavků na jednotlivých atributů projektu
Zjistí se úroveň atributů jednotlivých (vedoucích) členů týmů a zjistí se maximum hodnocení jednotlivých atributů přes hodnocené členy týmu
Maxima hodnocení členů mají být větší, než hodnocení atributů úkolu, je výhodné, aby se příliš nelišily
Lze pro to používat paprskové grafy
Důležitý je sociální talent vedoucího

## Slide 61: Tři aspekty činnosti týmu
61
Dosažení cílů týmu
Budování a údržba týmu
Profesní růst členů týmu
Nadání k abstrakci a vedení lidí
Nadání sociální
Workoholici ?
Učitelské nadání
Kamarádi

## Slide 62: Činnosti v týmu, především úkol vedoucího
Plánování je nutná spoluúčast členů a konsensus
Vysvětlování, rozbor úkolů, varianty, připomínky
Kontrola a Regulace, reakce na výsledky kontroly
Podpora včasné řešení problémů a sporů, cukr a bič, diskuse variant
Informování, nedopustit náhradu informací drby
Hodnocení, pokud možno veřejné, na základě i schůzek a brainstormingů, zaznamenávat
Vůdčí schopnosti, dovést seřvat, dovést přesvědčit a motivovat, ustát krizi, podpořit v krizi, obhájit navenek, držet slovo, charisma
Společenské aktivity. Není jednotný názor

## Slide 63: Role vedoucího
Vliv vedoucího je zásadní
Působení vedoucího je založeno na
  Odborné a manažerské kvalitě, výběr lidí
  Výkonnosti
  Charismatu a sociálním talentu
  Vzájemné důvěře (dovede držet slovo, podrží při problémech, dovede tým hájit, ale také motivovat,…)
U větších týmů nemusí být vedoucí nutně odborně nejlepší (řízení vyžaduje specifické autonomní dovednosti – viz činnost dvojic níže)

## Slide 64: Role vedoucího
Vliv vedoucího je zásadní
  Buduje tým, najímá členy týmu (de facto)
  Obsazuje role (často neformálně a přesto jasně)
  Zabezpečuje všechny tři typy činností v týmu
  Vedoucí de facto – všichni jeho odborné manažerské a osobní kvality uznávají a jeho doporučení jsou přijímána
  Vedoucí de jure - je jmenován
    Vedoucí de jure by měl být i vedoucím de facto

## Slide 65: Role vedoucího
Měl by být schopný
Hlupák preferuje hlupáky a není schopen najít nástupce a vést ve dvojici
Měl by jednat tak, že všichni uznávají jeho roli
Dovede podržet a uznat kvalitu i rozpoznat a uznat i svoje chyby

## Slide 66: Role vedoucího
Vůdčí schopnosti, dovede prosadit svou vůli i naslouchat a přesvědčit
Assertivita (schopnost budit dobré pocity, přesvědčovat a vciťovat se)
Charisma (schopnost budit sympatie a úctu)
Integrita (je na něj spoleh a podrží, nepanikaří)

## Slide 67: Více vedoucích
Je velký problém, je-li více vedoucích de facto (různí lidé uznávají kvality různých členů týmu), než když se nekryje vedoucí de jure a de facto. Je lepší takový tým rozdělit.
Rozdělit tým

## Slide 68: Delegování pravomocí
Důležitý rys dobrých týmů
Deleguje se co nejníže, ale jen těm, co na pravomoc ještě stačí a mají i dostatečnou prestiž
Výhodou je menší závislost na přítomnosti vedoucího a zlepšení jeho možností při řešení klíčových problémů
Snižuje zátěž nejcennějších členů týmu a zlepšuje prostor pro optimální využívání jejich schopností
Snižuje potřebu komunikace
Podporuje odborný růst a lepší klima v týmu
Pro vedoucího bývá obtížné přijmout (já jsem nejlepší, nebudu nepostradatelný, zprvu může být snazší udělat vše sám)
  U pověřovaného nedostatečný pocit ocenění a podpory

## Slide 69: Pozor na Petriho princip
Při povyšování se povyšuje, dokud pracovník nedosáhne pozice, na kterou nestačí
Při delegování se deleguje tak hluboko, až to dělá neschopný
Nedelegovat a nepovyšovat je také chyba
  Dělat zprvu na určitou dobu

## Slide 70: Konkrétní vlastnosti vedoucího
Kompetentnost odborná i organizační
Vědomí vlastních předností a nedostatků
  V čem nejsem dobrý, na to někoho najdu
Zdravá sebedůvěra až tvrdohlavost, ne bezhlavá a zároveň schopnost naslouchat a přebírat nápady, inovovat
Formulace cílů i způsobů řešení
Najít správné lidi, motivovat je, optimálně zatěžovat a kontrolovat
Plánování a dělba úkolů

## Slide 71: Konkrétní vlastnosti vedoucího
Být příkladem pracovním i morálním
Vychovávat nástupce
Předvídavost, odhad rizik
Loajalita k podniku i k týmu (vyrovnaná)
Schopnost správně oceňovat a aplikovat nové poznatky, podporovat rozumnou míru inovací
Dovést uznat a napravit svoje chyby
Diplomatické schopnosti
Psychologicky silná osobnost

## Slide 72
Dovede zorganizovat a zařídit
Dovede přesvědčit a najít řešení

## Slide 76
jj

## Slide 79: Týmová loajalita
Identifikace s cíli a postupy týmu
  Ochota pro tým něco udělat a případně za tým i bojovat (např. s šéfy) a týmu něco obětovat
  Přátelství s členy týmu případně hrdost na dosažené výsledky.
Záporné aspekty
  Ponorková nemoc
  Týmový šovinismus:
    Nekritická obhajoba zájmů týmů a jeho činnosti,
  Nevhodné přístupy
    dominance agresorů, hraný zájem o názory, …

## Slide 80: Neegoististický přístup
Důležitý aspekt soudržnosti týmu, vytváření týmového klimatu a týmové loajality
Problémy jsou nutnou součástí života
Dokumenty a programy jsou společným majetkem týmu, nikdo nepovažuje to co vytvořil za svoje dítě, které je třeba stále hájit
Problém řeší ten, komu jeho řešení dá nejméně práce, ne nutně ten, kdo problém způsobil
Nikdo není tímto řešením trvale znevýhodňován, a naopak nikdo se „neveze“
  Pozor na lenochy

## Slide 81: Přestávky při týmové práci
Důležité pro výkon (kolik, jak dobře), zvláště pro tvůrčí činnosti, a pro zdraví a fixování poznatků
  Důležité pro utřídění poznatků a netradiční nápady
Je individuální, jak často, dvě hodiny intensivní práce mezi přestávkami je asi maximum
  Doba mezi přestávkami by neměla být pevná (jsem unaven, tak si dáchnu, je ale problém zneužívání)
Dobré mohou být společné koníčky, výlety, pařby
  Nesmí být časté, hrozí pak ponorková nemoc
  Občasné společenské akce posilují tým
  Záleží na individuálních preferencích

## Slide 82: Přestávky při týmové práci
Důležitou roli hraje pracovní prostředí (existence místa, kde se scházet, kytky, možnost občerstvení, pracovní místo, dosažitelnost prostředků)
Káva je zrádná (vyšší počet chyb při častějším pití), tak jednu kávu za několik (říká se že šest) hodin
Necpat se sladkostmi
Dobré je si občas trochu zacvičit, projít se, či trochu, ale jen trochu tlachat (viz. ergonomii práce)
Odreagovat a chvíli nemyslet na práci a ještě méně na termíny
Přestávky zlepšují komunikaci a vztahy v týmu a zlepšují i myšlení (Historka: Edlington a stále pracující doktorand)
Přestávky jsou zvláště účinné v koedukovaných týmech

## Slide 83: Pevný a najímaný tým
Pevný tým
  Úkoly se hledají k týmu
  Víceméně nutnost u malých firem
Najímaný tým
  Vedení pro daný projekt, ostatní se z pracovníku firmy „najímají“ podle potřeby (nejde u malých firem), př. Siemens
  Vhodné pro spíše rutinní práce
Příklad Siemens
  Obchodník, vedoucí týmu, jeho obvyklí spolupracovníci, najímání z poolu
Příklad hosting
  Převažuje najímání z poolu, práce jako u linky, zplanělý Scrum

## Slide 84: Kdy najímaný tým
Velký spíše rutinní úkol (rutinost je podmínka pro smysluplnost najímání)
Větší firma (je odkud najímat, efekt velkých čísel – je velká šance, že se vždy někdo najde vhodný pro danou práci a že se pro každého najde práce, kombinace talentů)

## Slide 85: Životní cyklus najímaného týmu 1
Vytvoření obchodní příležitosti, respektive formulace nápadu
Vize úkolu, určení vedoucího
Formování jádra týmu
  Vytvoření vedoucí skupiny
  Odhady pracnosti a termínů, dekompozice
  Vedoucí skupin a podtýmů
Krystalizace
  Dokončení dekompozice ve velkém, definice spolupráce komponent, specifikace funkcí rámcově
  Formulace převzetí rolí
  Tvorba podtýmů a formulace úkolů podtýmy
Specifikace
Vize

## Slide 86: Životní cyklus najímaného týmu 2
Vyjasnění úkolů
  Zásady řešení, nábor členů do rolí
  Vymezení struktury týmů
  Normy a pravidla práce
  Přijetí zásad řešení členy týmu
Implementace
  Nábor řadových členů, hosting
  Definitivní akceptace rolí
  Vlastní provedení vývoje
Implementace zahrhuje většinu etap vlastního vývoje SW, tedy prakticky celý vodopád počínaje detailním návrhem
6. Pro jednotlivé iterace a hlavně pro přírůstky se 4. a 5. opakují
Specifikace
Návrh

## Slide 87: Velikost týmu
Optimální, pokud úkol dovolí, do osmi až deseti členů, pro větší týmy je nutná složitější hierarchie, hosting nebo podtýmy. Platí, že v malém týmu je:
  Snazší domluva (všichni si vše pamatují, ví jak na koho a co od něho nohou čekat)
  Vyšší produktivita
  Snazší používání agilních metod
  Lepší vztahy
Pozor: Přechod velikosti týmu přes desítku znamená změnu způsobů práce a managementu – další důvod pro SOA a komponentové systémy – umožňuje více malých autonomních týmů,
  další přechody 50-100, více než cca 500 členů

## Slide 88: Role
Souhrn povinností a práv
Souhrn činností a podmínek jejich provádění

## Slide 89: Problémy s rolemi
Nepřesné vymezení
Konflikt rolí (sporné vymezení -- něco ve dvou rolích, něco nezajištěno), potřeba sociálních a emocionálních rolí
Nekompatibilní představy o roli
Nepřiměřený rozsah úkolů (mnoho, málo)
Neodpovídá profesi nebo schopnostem nositele role
Směšování rolí - nesprávné jednání nebo není jasné, v jaké roli partner vystupuje (vedoucí, kamarád)

## Slide 90: Delegování pravomocí
Sníží závislost na přítomnosti vedoucího
Snižuje zátěž vedoucího.
Zlepšuje klima v týmu, zlepšuje obvykle komunikaci v týmu
Výchova nástupce
Partnerství
Náročné přijmout, ohrožuje postavení vedoucího (spíše toho horšího), něco nelze delegovat (např. odpovědnost za úkol)
Nebezpečí, že pověřím neschopného

## Slide 91: Budování pozitivních postojů
Důvěra: Mohu se na spolupracovníky spolehnout
Autonomie: Schopnost samostatně rozhodovat a převzít odpovědnost, nezatěžovat zbytečně vedení
Iniciativa: Přispět k řešení tím, že se něčeho ujmu nebo na něco přijdu
Pocit bezpečí a ochrany
Integrita a spolehlivost: Co se slíbí to se udělá, nepodráží se, předvídatelné a obhajitelné jednání, nedělají podrazy
  Platí pro všechny členy týmu, především pro vedoucího

## Slide 92: Varianty rolí
Role: soubor práv a očekávaných „povinností“ a odměn
  Organizační (oficiální, též podle angličtiny formální) pracovní role, např. vedoucí týmu, budeme diskutovat později
  Pracovní neformální (neoficiální) role, např. iniciátor nebo cizelér,
    hlavní a většinou jedinou odměnou je úspěch týmu, zvyšování prestiže a znalostí
  Týmová neoficiální role, např. kariérista nebo kamarád
    Na těch závisí sociální klima v týmu

## Slide 93: Neoficiální pracovní využitelné role
Iniciátor čili rozjížděč: Intuice na to, co je vhodné dělat a jak s čím začít, formulace vizí, nerad dotahuje detaily
Inovátor: Použít novinky, informace o novinkách
  Často nezájem o každodenní rutinní činnosti
Soudce: Ví proč tak a ne jinak, dovede najít rizika
Encyklopedista: Zdroj poznatků a znalostí o zkušenostech vlastních i cizích
Navigátor: Intuice, zda se neodchylujeme od vizí, intuice pro volbu správných metod a řešení
Šťoural: Dovede najít nedostatky, cit pro rozpory a hrozby pro úkol
Tahoun: Dovede řešení dokončit

## Slide 94: Neformální využitelné role
Cizelér: Jde do detailů, dolaďuje detaily, dbá na „krásu“ řešení, hlídá dodržování standardů
Hecíř: Dovede motivovat
Harmonizátor: dovede tlumit rozpory, tento talent mají častěji ženy
Realizátor: rychlá implementace, obvykle nerad dokumentuje
Moderátor: vedení debat, shrnování výsledků
Normovač: Dovede odhadnout náklady a termíny
Kronikář: Pamatuje si vše, co se semlelo doma i jinde

## Slide 95: Neoficiální škodlivé role
Sobec (kariérista): Jde jen za svým (bezprostředním) prospěchem, často přehlíží dlouhodobé zájmy, i ty svoje (srv win-win přístup)
Agresor: Bezohledně se prosazuje za každou cenu
Negativista: Jo, kde jsou ty doby, kdy to stalo jen za h…, bývá příznakem vyhoření
Tlachal: není k zastavení
Panikář: složí se při prvém malém průšvihu

## Slide 96: Neoficiální škodlivé role 2
Exhibicionalista: Rád předvádí, jak je skvělý a jaké má prima nápady, často je současně i agresor
Playboy, playgirl: Sexuální lovci nebo jen hecíři (obvykle je vhodné dodržovat „co je v domě není pro mne“, možný útok na vedoucího přes sex)
Kanaďan: dělá vtípky na účet druhých
Vládce nebo populista: Vůdcovské triky jako rozbíjení přátelských vztahů v týmu a pocitem, že lidé budou lépe ovladatelní

## Slide 97: Neficiání role, použití
Jeden člen může plnit i více rolí, v daném okamžiku musí být jasné, kterou hraje
I neformální role jsou důležité, mnohdy žádoucí, dost často i nezbytné
Úkol: Vyloučit nebo omezit škodlivé role, využít užitečné role (někdy jejich činnosti zahrnout do činností oficiálních rolí)
Řešit nekompatibilitu rolí: kdy je někdo v roli vedoucí a kdy uplatňuje roli kamarád

## Slide 98: Neformální podskupiny
Psychologické – s někým si prostě rozumím
Zkušenost a známost (spolužák)
Koníčky (fandím fotbalu, sportujeme, sbíráme známky)
Podobná pracovní náplň
Sex
Skupiny v psychohrách

## Slide 99: Psychohry
Podvědomá schémata jednání (často v ad hoc skupině) narušující práci týmu
    Nesměšovat s psychohrami jako prostředku léčby neuróz až psychóz
    Nutno včas zarazit, může ohrozit fungování týmu
    Hra může být podvědomá!!!
    Teoretici týmové práce vymezili skoro 40 psychoher
My se omezíme na nejdůležitější případy

## Slide 100: Psychohry - souhra více rolí
Alkoholik („alkoholik“ je kritizovný resp. trestaný člen týmu),
  spolupracovníci -„kumpáni“ - oslabují efekt „léčby“ tím, že trest bagatelizují a zmiňují se o svých prohřešcích a pochybeních šéfů; často také pomáhají zatloukat průšvihy,
  utěšovatelka se snaží zlepšit náladu
Ty máš také máslo na hlavě, odkaz na pochybení jiných, účinné jen, má-li tento pseudoargument podporu kumpánů

## Slide 101: Psychohry
To je z toho, že jste chtěli (přehnané zdůrazňování, že k problémům došlo v důsledku snahy zlepšit pracovní postupy či zvolit určité řešení i když to zřejmě není pravda)
Beru vše (a pak nestačím, a vymlouvám se na přílišnou zátěž)
Ano, ale (snaha neopustit chybné postupy, např. přechod na objektovou orientaci brzdit odkazem na neefektivnost)
Kanaďan (dělá s kamarády flustrující vtipy a legrácky,které řada lidí vítá a mnohým jsou nepříjemné)

## Slide 102: HDBI index. Určuje atributy náročnosti projektu a schopnost lidí ho řešit
Analýza, logika, řešení problémů, matematika, technologie, analýza faktů a řešení (technici, právníci, matematici, analytici)
Organizace, administrativa, stálost postupů, plánování, konzervativnost, administrativnost, procesy (střední manažeři, úředníci, mistři, některá řemesla)
Personalistika, vstřícnost, vcítění, muzikálnost, emocionálnost, ukecanost,vztahy (sociální pracovníci, učitelé, muzikanti, ministři)
Strategie, kreativita, syntéza, nové myšlenky, schopnost předpovědi, předvídavost (poradci, manažeři prodeje, analytici)
Atributy náročnosti projektu musí být pokryty schopnostmi členů týmu

## Slide 103: Postup
Pomocí dotazníků se vyhodnotí úroveň požadavků na jednotlivých atributů projektu
Zjistí se úroveň atributů jednotlivých (vedoucích) členů týmů a zjistí se maximum hodnocení jednotlivých atributů přes hodnocené členy týmu
Maxima hodnocení členů mají být větší, než hodnocení atributů, je výhodné, aby se příliš nelišily
Lze pro to používat paprskové grafy

## Slide 104: Kombinace atributů potřebných pro vedoucí a manažery
Od dvou do čtyřech, čtyři zvláště výhodné pro manažery, takových lidí je ale v popuaci méně než 5%
Hodně záleží na intuici personalisty. Následující doporučení o budování týmu brát vážně, ale s rezervou

## Slide 105: Personalistika
Do týmu je třeba sehnat pracovníky. V našich podmínkách se v SW tak děje prakticky výhradně na základě osobních kontaktů
Ve větších firmách se získávání a péče o pracovníky obsahem personalistiky, řízení lidských zdrojů
Principy personalistiky lze dobře uplatnit i neformálně, např. při budování týmu
Obor personalistika se vyvíjí a mnohé je předmětem výzkumu

## Slide 106: Přístup je založen na následující abstrakci struktury mozkové činnosti a vymezení základních atributů osobností R.K. Wysocki: Building Effective Project Teams, Wiley, 2002

## Slide 107
Logical Analytical Fact-based Qualitative
Holistic Intuitive Integrating Sythetizing
Interpersonal Emotional Kinesthetic Felling-based
Organized Sequential Planned Detailed
Whole Brain Model

## Slide 108: Atributy - přístup k učení a specifikaci požadavků
Abstract conceptualization (poznání přemýšlením)
Active experimentation (učení prováděním činnosti, experimentování)
Concrete experience (použití vlastních zkušenosti)
Reflective observation (pozorování druhých, využití zkušeností druhých a výsledků studia)

## Slide 109: Atributy učení, obvyklé kombinace
A+D Assimilating (přemýšlení a pozorování se zkušenostmi)
C+D Diverging (zkušenosti vlastní i cizí, pozorování)
B+C Accodomating (experiment, vlastní zkušenost a znalost)
B+A Converging (přemýšlení ověřované (myšlenkovým) experimentem)
Spolupráce při řešení problému:
Definice problému a příležitostí Assimilation
Sběr podkladů Assimilation
Generace ideí Diverge
Sjednocení ideí Converge
Plán implementace Accomodation

## Slide 110: Pro fungování týmů mají zásadní význam motivace jejich členů

## Slide 111: Dimenze motivace, psychologický kontrakt
Prachy (hlavně ale nejenom – viz open source software), benefity – i nehmotné
Nehmotné odměny. Osobní prestiž
Jistota zaměstnání, prestiž zaměstnání
Kariérní růst, odborný růst
Vztahy se spolupracovníky
Zajímavá práce, práce přiměřená talentu,
Růst znalostí a dovedností

## Slide 112: Za motivací jsou potřeby (Maslow)
Fyziologické (jídlo, životní potřeby, zábava)
Potřeba jistoty a bezpečí
Potřeby sociální (kariéra, mezilidské vztahy)
Potřeba seberealizace
Potřeba ocenění, odměny a pochvaly
Řada motivací dojde snáze naplnění v týmu, motivace jsou individuální,

## Slide 113: Motivace mohou být vnitřní a vnější Opakování
Vnitřní motivace, vázány přímo na postoje a pracovní činnost
  Úspěch,
  Odborný růst
  Profesionální uznání
  Odpovědnost a význam práce
Vnější
  Plat,
  Povýšení
  Pracovní podmínky

## Slide 114: Hlavní motivační schémata v týmech vyvíjejících SW, neformální role
  Workoholici (neplést s psychickou poruchou).
  Motivováni prací
  Sobci (kariéristé):
  Motivovaní svou leností případně svou kariérou, motivace nemusí nutně vést k roli sobce neboť v dobrém týmu nemusí být příležitost sobectví uplatnit
  Kamarádi:
  Motivování interakcí a prací v týmu, častěji kamarádky než kamarádi
  Učitelé
  Motivování předáváním znalostí a působením na lidi

## Slide 115: Hlavní motivační schémata v týmech vyvíjejících SW, neformální role
  Podmínky úspěchu týmu
  Nejvýše dva sobci (jinak se spolčí a intrikují), zkušenost z normalizace v 70. létech
  Nepřevažují workoholici (nemají rádi činnosti pro tým, jsou to často brouci)
  Dobré je, když je tým koedukovaný (ženy bývají motivovány spoluprací, bez žen chlapi zvlčí)
  Lepší čistě mužský než čistě ženský tým (tam jsou hlavní problém intriky)

## Slide 116: Problémy koedukovaných týmů
Sexuální vztahy mezi členy týmu mají tendenci narušovat týmové vztahy
  Podřízený ovládá nadřízeného, výhody nikoliv z práce pro tým (slyšel jsem o extrémní protipříkladu – neuspokojený sex ničil vztahy v týmu)
  Zneužívání obvinění z harašení (v poslední době se asi méně zneužívá)
  Menší zájem o spolupráci (silní introverti, vedlejší zájmy)
  Jiné než pracovní aspekty hodnocení lidí
  Snaha o prosazování menšinových zájmů bez přímých vazeb na výkonnost
Co je v domě, není pro mne.

## Slide 117: Psychologické předpoklady pro plnění úkolů v týmu Dotazníky pro vyhodnocování NEO Five Factor Inventory NEO-PI-R- Costa a McCrae Howard, P.J., Příručka pro uživatele mozku, Portál, Praha, 1998

## Slide 118: Orientace osobnosti
Na úspěch
Na podnikání
Na interakci s lidmi
Na zákazníka
Na získávání poznatků
Na vedení lidí a kariéru
Na předávání znalosti
Další rysy osobnosti
Flexibilita
Schopnost řešit problémy
Tendence dobře plánovat
Schopnost analýzy
Schopnost pracovat v týmu

## Slide 119: Sociální atributy osobnosti
Emocionalita (nespokojenost s dosaženým)
Extraverze/introverze
Otevřenost
Přátelskost
Svědomitost

## Slide 120: Hodnocení osobnostních rysů
Zhodnotí se úroveň rysu, levá strana následujících snímků odpovídá vysoké úrovni rysu
Udělá se paprskový graf požadavků role
Hodnotí se, zda je osobnostní profil vhodný pro danou roli. Hodnotí se více než jen pracovní předpoklady, tedy i talent pro neformální role a motivační typy
U nás se příliš nepoužívá (chybějí hodnotitelé, specifické kulturní prostředí, je to možná chyba)

## Slide 121: Emocionalita
Reaktivní - vnímavý - citově odolný
Rychlý
Napjatý
Úzkostný
Panikář
Schopný extrémního nasazení
Spokojený
Sebekontrola
Kliďas
Beze stresu

## Slide 122: Emocionalita
Reaktivní
  Společenští vědci
  VŠ pedagogové, vedoucí, i v SW, hlavně náročné ukoly (je ale nebezpečí, že to přeženou), často inovátoři. Častou motivací je kariéra
  Tréneři
Klidní
  Dispečeři, cizeléři, vedoucí podtýmů
  Vedoucí týmu pro spíše rutinní vývoj
  Finančnící
  Hráči
  Inženýři, hlavně v provozu

## Slide 123: Emocionalita, aspekty vysokého skóre
Ustaranost, jak to asi dopadne
Hněv, jak se rychle naštvu nebo znechutím
Zastrašenost,sklon k smutku a beznaději
Sebenejistota, jak snadno upadnu do rozpaků
Impulsivita, jak snadno si dokáži něco odepřít
Zranitelnost, panikaření, ztrácím hlavu

## Slide 124: Extraverze
Extravert - ambivert - introvert
Družný
Optimista
Účastný
Spokojený, dobrá nálada
Kecavý
Reservovaný
Uzavřený
Nezávislý
Zakřiknutý
Raději píše
Soustředěný
Vyjednávač

## Slide 125: Extraverze
Extravert:
  umělci,politici, prodavači, tvůrci vizí, podporovatelé spolupráce v týmu, kamarádi
Introvert:
  přírodovědci, konstruktéři, výzkumníci,
Ambivert:
  vedoucí demokratického týmu, hrající trenér,
Vyjednávač:
  Diplomaté, vedoucí větších týmů, hasič rozporů

## Slide 126: Extraverze, aspekty vysokého skóre
Vřelost, schopnost citu, přátelství a srdečnosti
Společenskost
Sebeprosazování
Aktivita, tendence žít v poklusu
Vyhledávání vzrušení, pařby, jasné barvy
Pozitivní emoce, veselí, láska, optimizmus, pocit štěstí

## Slide 127: Otevřenost
Badatel - umírněný - udržovatel
Zvědavý
Liberál
Hledá změny a inovace
Snílek
Výkonný
Praktický
Konzervativní
Dodržuje zvyklosti
Tajnůskář

## Slide 128: Otevřenost
Badatel
  Podnikatel zakladatelského typu, architekt, teoretické základy experimentálních věd, inovátoři, tvůrce vizí, často iniciátor
Umírněný
  dovede zvládat krajnosti
Udržovatel
  Ekonomičtí manažeři, projektanti, užitý výzkum, používá raději hotové, rutinní věci

## Slide 129: Otevřenost, aspekty vysokého skóre
Fantazie, představivost
Estetika
Cítění, dovést se nadchnout i naštvat
Činorodost, přednost novému a rozmanitému
Otevřené myšlení, intelektuální zvědavost, přijímání nových myšlenek
Sociálnost, ne-dogmatizmus, schopnost přezkoumat politické a náboženské hodnoty

## Slide 130: Přátelskost
přizpůsobivý - vyjednávač -vyzyvatel
Přijímající návrhy
Kolektivní
Důvěřující
Přátelský
Altruistický
Vyzývavý
Soutěživý
Cílevědomý
Přímý
Opatrný

## Slide 131: Přátelskost
Přizpůsobivý
  Schopný sladit své zájmy se zájmy skupiny
  Nemiluje spory
  Učitelé, sociální pracovníci, psychologové, výkonní členové týmu, vedoucí spíše ne, kam
Vyjednávač dovede se přizpůsobit i prosadit, vedoucí demokratického týmu, harmonizátor
Vyzyvatel, prosazuje se, zájem o moc
  reklamní odborníci, manažeři, generálové, vůdčí politici, hierarchický tým (strojová byrokracie), kariérista (někdy spíše zaměřen na předvádění sebe sama)

## Slide 132: Přátelskost, aspekty vysokého skóre
Důvěra, druhé hodnotit spíše kladně
Přímost, upřímnost, též tendence nepodvádět
Altruismus
Podrobivost raději spolupráce než soutěžení, neagresivnost, ochota plnit požadavky jiných
Umírněnost a pokora, slabá agresivita a narcisismus
Něha, soucit, vcítění a sympatie

## Slide 133: Svědomitost
Výkonný, vyvážený pružný
Produktivní
Rozhodný
Organizátor
Poslušnost
Netvůrčí
Uvážlivost
Spontánní
Chaotický
Permisivní
Nesoustředěný
Neegoistický

## Slide 134: Svědomitost, sebekontrola
Výkonný, neboli zaměřený
  Puntičkáři,
  Vysocí byrokraté, často workholici, tým pro kritické aplikace, cizeléři
Vyvážený, vedoucí spíše rutinního týmu
Pružný
  Menší sebekontrola, větší tvořivost, zájem o změnu, nemilují dotahování věcí do detailů, iniciátor
  Společenští vědci, novináři, iniciátoři

## Slide 135: Svědomitost, sebekontrola
Kompetence, připravenost převzít úkol, sebeúcta
Pořádkumilovnost
Poslušnost plnění podle přijatých zásad, spolehlivost
Cílevědomost, vysoké cíle, sklon k workholismu
Disciplinovanost, dodělávat i detaily
Uvážlivost, vše s rozmyslit předem

## Slide 136: Intelektuální a sociální kapitál
Intelektuální kapitál
  Lidí – znalosti, dovednosti
  Společenský – ukládání znalostí, vzdělanost
  Strukturální – jak lidi organizovat, procesy řešení, archivace událostí
Sociální
  Schopnost spolupráce a komunikace
  Loajalita k firmě a k týmu
  Nestresující stavy

## Slide 137: Tvrdé a měkké řízení lidí
Tvrdé – hlavně na zvýšení intelektuálního kapitálu (znalosti dovednosti, procesy)
Měkké – zdůrazňuje sociální kapitál (lidé neodcházejí, jsou ochotni pracovat naplno)
  V týmu i jinde je sociální kapitál důležitý, je nutno kombinovat oba přístupy
  Čím schopnější pracovník, tím je důležitější sociální aspekt (jeho odchod je velmi drahý – odcházejí znalosti, náhradník nějaký čas nepracuje stejně dobře, administrativní náklady, spolupracovníci nevítají odchod kvalitního spolupracovníka)

## Slide 138: Proč lidé odcházejí, shrnutí
Za penězi
Za lepšími vyhlídkami kariérního nebo odborného růstu
Za větší jistotou práce
Za lepším využitím svého talentu
Za lepšími pracovními podmínkami
Z důvodů neshod se spolupracovníky a hlavně nadřízenými (někdy si jen nepadnou do očí)
Osobní důvody (zdraví, důchod, těhotenství, .. )

## Slide 139: Typy znalostí
Explicitní – obecně dostupné
Tiché, nebo skryté (blokované), taktilní – skryté v procedurách řešení, projeví se až při vzniku určité situace
Kulturní –v obecných pravidlech jednání, stavu vzdělanosti a infrastruktuře společnosti, (řemeslnická tradice obecně), role prostředí je značná, (renesance v Itálii , klasické Řecko. Plzeňsko a strojnické profese)
Osobní – vědomé znalosti jednotlivců, osobnostní rysy
Koncepční – v podstatě metaúroveň, jak kombinovat a jak nakládat se znalostmi

## Slide 140: IS a znalosti
IS má odosobnit a zexplicitnit znalosti (nesmí být pouze individuální)
Zviditelnit skryté informace
Podporovat tvorbu a využívání sociálního kapitálu
Vytvořit infrastrukturu (včasnost informace, horizontální vazby), zlepšit kulturní prostředí
Podporovat tvorbu koncepcí
Důležité i pro vývojový tým – měl by mít svůj IS

## Slide 141: Jednoduchá kriteria hodnocení Příklad: Píle a talent
Dřeva (raději propustit, často líní hlupáci či prostě lenoši) | Zlobivé děti udržet! (bývají výkonní, pokud se nedopustí, aby těkali a nedokončovali),
Dříči (pokusit se najít cesty, jak zvýšit jejich kvalifikaci a uplatnění; jinak odejdou), maminy | Hvězdy udržet!! (bývá jich jen asi 5%, nezatěžovat rutinou, vůdčí člen týmu)
Malé Schopnosti Velké
Velká Pracovitost Malá

## Slide 142: Maminy
Dobře využít matky malých dětí je náročný úkol, je ale vysoká návratnost, jsou to většinou dříči, pracují, aby se jejich děti měly dobře
  Potřeba volnější pracovní doby
  Pokud se jim vyjde vstříc dovedou si toho vážit a vrátí se to na přínosech
Nevyužití mamin svědčí většinou o tuposti a nekompetentnosti a sociální nedostatečnosti vedoucího týmu a mangementu – není asi vhodný pro roli vedoucího

## Slide 143: Jednoduchá kriteria hodnocení Experti a začátečníci
Začátečníci (nasazovat jako druhé do dvojic) | Aplikační expert (měl by obvykle být členem týmu, často jako styčný důstojník)
Systémový expert (častým nedostatkem je neschopnost komunikace s uživateli) | Mentor (vhodný na vedoucího projektu nebo jako mentor při oponentuře)
Malá Znalost oboru aplikace Velká
velká Znalost IT malá

## Slide 144: Hledání konsensu
Individuální skrytý nesouhlas otravuje vztahy v týmu
Zdánlivý konsensus je zvláště škodlivý (pocit podvodu), může vzniknou nepozorností vedoucího

## Slide 145: Velikost týmu
Lidé raději pracují v menším týmu (optimum 5-8), důvod pro agilní formy vývoje a SOA
  Důvěra
  Méně otravných činností (tým může mít jednodušší strukturu, není nutné vše zaznamenávat)
  Lepší komunikace
  Optimum do deseti, raději pět až osm
Lépe koedukovaný tým
  Čistě ženský – intriky
  Čistě mužský – zvlčí (chybí sociální kapitál)
    Zdá se, že čistě mužské týmy jsou stabilnější, než čistě ženské týmy, podmíněno historií druhu homo sapiens (lovecké tlupy a sběr plodin)

## Slide 146: Najímaný a pevný tým, opakování
Najímaný tým: Vytvoří se na pro daný projekt počínaje jmenováním jádra týmu. Další pracovníci se stávají členy týmu a jsou uvolňováni podle potřeby.
  Různé varianty vytváření najímaných týmů
  Schůdné u větších firem
  Př. Siemens a VW
Pevný tým: Tým v podstatě neměnný. Projekty se hledají pro tým. Pro menší úkoly a menší firmy bývá optimální

## Slide 147: Týmy v agilním vývoji
Kouč, nutná admistrativa
Pool řešitelů
Pro jednotlivé úkoly malé týmy, úkol dokončen za krátkou dobu

## Slide 148: Najímaný tým, vrchol a odhad doby řešení
Chart: RayleighPlanck
čas
Osoby/max. velikost týmu
Vlevo sešikmená funkce
Transformace proměnných tak, aby max bylo v bodě 1 a mělo hodnotu 1 a v nule byla hodnota funkce prakticky nula. U pevného týmu odpovídá intensitě práce
Předání

## Slide 149: Najímaný tým, vrchol a odhad doby řešení
Chart: RayleighPlanck
čas
Osoby/max. velikost týmu
Vlevo sešikmená funkce
Transformace proměnných tak, aby max bylo v bodě 1 a mělo hodnotu 1 a v nule byla hodnota funkce prakticky nula. U pevného týmu odpovídá intensitě práce
Předání

## Slide 150: Rayleigh/Planck
Rayleigh T= at-c, K aT0 jsou kalibrační onstanty
  T očekávaná velikost týmu, t čas
team(t) = K T/T0 exp(T2/2T0)
Planck, A,D jsou kalibrační konstanty
A T-5
exp(D/T)-1
Zobecnění, q > 2, aby byla plocha pod křivkou konečná
A T-q
exp(D/T)-1
team(t) =
team(t) =

## Slide 151: Limita
Pro q > 10 je Planck prakticky stejný jako Rayleight

## Slide 152: Tři aspekty činnosti týmu
152
Dosažení cílů týmu
Budování a údržba týmu
Profesní růst členů týmu

## Slide 153: 10 zásad zlepšování vztahů v týmu
Akceptování a respektování druhých, objektivní hodnocení, otevřený přátelský vztah, taktnost, integrita
Zájem o druhé, o jejich problémy, umění naslouchat a povzbudit, morální podpora, ochota pomoci
Objektivnost, realismus v hodnocení sebe i druhých
Pozornost Narozeniny, všímání si příznaků potíží, znalost zálib, účastné slovo
Spolehlivost a integrita: Nelhat, nepodvádět, nepanikařit, držet slovo, dodržovat pravidla hry a odvádět dobrou práci

## Slide 154: 10 zásad zlepšování vztahů v týmu
Sebeironie a neurážlivá vtipnost
Schopnost vcítění
Loajalita k týmu, podniku a k druhým (hájím i jejich zájmy)
Sebedůvěra, nedolézat, nepůsobit nejistě, být sám sebou, ale v rozumné míře
Vytvářet příjemné pracovní prostředí,malé věci řešit ruky mávnutím, pěkné pracovní prostředí, dostatek zdrojů, žádné tajnůstkaření

## Slide 155: 10 zásad zlepšování vztahů v týmu
Zásady jsou ultimativní pro vedoucí dvojici týmu
Mají se jimi řídit, pokud to jejich pravomoci umožňují, i řadoví členové týmu

## Slide 156: Tři aspekty činnosti týmu
156
Dosažení cílů týmu
Budování a údržba týmu
Profesní růst členů týmu

## Slide 157: 10 zásad pro zvyšování výkonnosti (nejen ale hlavně v týmu)
Schopnost podívat se na problém z různých úhlů a vidět možnost využití existujících věcí
Zviditelňovat myšlenky a problémy (zapisovat, zobrazovat), ale řešit až mysl dospěje, nesnažit se řešit hned za každou cenu
  Slovní definice, odborné eseje, seznamy, vzorce
  Diagramy, schémata
  Přestávky

## Slide 158: 10 zásad pro zvyšování výkonnosti (nejen ale hlavně v týmu)
Hledat nové souvislosti, důležité zvláště u rizik
Plynulost myšlení – pravidelně se k problému vracet, ale nesnažit se řešit za každou cenu (přestávky), důležité je se pravidelně odreagovat
Kombinovat známé s novým (SOA a legacy, datastore a COBOL), využívat efekty nečekaných kombinací (datová úložiště v SOA pro inteligentní komunikaci)

## Slide 159: 10 zásad pro zvyšování výkonnosti (nejen ale hlavně v týmu)
Používat různé techniky vycházejících z různých pohledů.
Používat různá paradigmata a filosofie různých domén
Využívat nečekaného (osedlat náhodu, náhoda přeje připraveným)
Využívat synergie týmu

## Slide 160: 10 zásad pro zvyšování výkonnosti (nejen ale hlavně v týmu)
Svobodná a inspirativní atmosféra práce
  Rovné šance, rovné jednání
  I bič i cukr, možnost kariérního a odborného růstu pro všechny
  Informovanost o všem, co se děje a není vážný důvod to tajit
  Málo zmatků, pořádek a organizovanost, ale nic co by se mohlo cítit jako šikana
  Pocit spoluúčasti na díle týmu
  Pocit bezpečí a perspektiv
  Radost z výsledků a nových znalostí ….

## Slide 161: Překážky tvořivosti a efektivní práce
Přílišná kritičnost (často důsledek přepracovanosti až vyhoření)
  Profil Udržovatel, nafoukanost
  Profil Vyzyvatel, netvůrčí přístup k řešení konfliktů
Špatné týmové klima a stres či strach
Špatná kondice (sportovat rekreačně, kultura)
Špatná dieta (moc cukrů a tuků, málo bílkovin, alkohol, drogy, přejídání, mnoho kávy,..)

## Slide 162: Překážky tvořivosti a efektivní práce
Konservativnost (dělali jsme to tak už za třicetileté války)
Malý sklon k hravosti
Špatné formy dotazování (moc uzavřených otázek, arogance)
Myšlenková nepružnost (snažím se ve všem vidět jen známé věci) a neschopnost se na věc dívat z různých pohledů
  Detekce známého je důležitá, nesmí být cílem a důvodem zavržení nového
Potřeba moci a kontroly a z toho plynoucí arogance a podrazy

## Slide 163: Překážky tvořivosti a efektivní práce
Pesimismus
Časová tíseň, málo odreagovávání a přestávek, jednotvárnost zátěže
Nevhodný profil role
  Optimálně využívat znalosti a schopnosti
  Na hranici toho, co svedeme, ale ne více
  Pro tvůrčí lidi možnost vlastní iniciativy
  Při učení nepřiměřenost zátěže a nevhodné zaměření resp. nevhodná metodika pro daný talent

## Slide 164: Jak na tým, lidé
Předpoklady člena týmu pro plnění daného úkolu
Doplňují jeho znalosti znalosti ostatních
  Je inteligentní
  Má potřebné profesní znalosti
  Motivace ke kvalitě a ke spolupráci
  JAKÉ JSOU S NÍM ZKUŠENOSTI,
  CO UDĚLAL

## Slide 165: Jak na tým, pracovní předpoklady
Předpoklady pro práci v týmu
  Spolupracuje bez třenic a neshod
  Naslouchá druhým
  Zvládl by různé role podle potřeby
  Asertivita
  Přispěje ke zlepšování týmového klimatu

## Slide 166: Jak na tým, psychologické předpoklady
Psychologie řadového člena týmu při práci v týmu
  Tah na branku, chápe nutnost vzájemné podpory
  Smysl pro humor, tolerance
  Neegoistické postoje a kopání za tým
  Integrovaná osobnost, kliďas
  Realismus při hodnocení svých schopností

## Slide 167: Nejobvyklejší typy týmů

## Slide 168: Osamělý vlk
Vše si dělá sám,
  nouzové řešení pro nesnesitelné jedince (corncob)
V SOA lze zadat jednotlivcům jednoduché komponenty (náprava corncob antipatern)
Problém služeb (nepopulární se nedělá)

## Slide 169: Supervlk
Supervlk:
Zadává i úkoly programátorům, ti se neúčastní specifikací. Známy příklady, že byli úspěšně úkolování lidé na druhém konci světa.
Vhodně pro menší úkoly a spíše dočasně používané systémy a pro superprogramátory
Problém služeb (nepopulární se nedělá)
Používá se u open source

## Slide 170: Práce ve dvojici
170
Práce ve dvojici je velmi efektivní varianta spolupráce (minitým)
    Spíše partneři než nadřízený a podřízený
      Druhý funguje i jako zástupce a případně řeší specifické úkoly
    U agilních týmů základní typ spolupráce
    Role se mohou vyměnit
    Mnohé výhody (sdílení znalostí a dovedností, snížení nebezpečí monopolu znalostí, organizační jednoduchost)
  Samostatná dvojice (čtení kódu)
  Vedoucí týmu a jeho zástupce!
    Nutné u větších týmů

## Slide 171: Dvojice
Vedoucí dvojice „vše“ píše a a o všem rozhoduje
Zástupce (druhý ve dvojici):
  Je u všech rozhodnutí,
  Dělá permanentní oponenturu,
  Někdy samostatně píše pomocné dokumenty
  Je partnerem, vztah podřízenosti potlačen
  Ve větším týmu se často stará o chod týmu
  Může vedoucího kdykoliv nahradit

## Slide 172: Dvojice v agilním vývoji, opakování
Vytváří se pro každý úkol znovu
Vedoucí dvojice „vše“, co je v povinnostem dvojice, píše a o všem rozhoduje
Zástupce:
  Je u všech rozhodnutí,
  Dělá permanentní oponenturu,
  Někdy samostatně píše pomocné dokumenty
  Je partnerem, vztah podřízenosti potlačen
  Může vedoucího kdykoliv nahradit, ale je to zřídka potřeba (dvojice spolupracuje jen na jedné iteraci a pak se zrekonstituuje)

## Slide 173: Dvojice, výhody
Menší rizika při odchodu vedoucího
Kvalitnější výsledky
Odborný růst zástupce
Členové dvojice si někdy mohou vyměnit (dočasně) role
U agilního programování základní varianta dělby rolí, falší je vlk (na danou iteraci) a trojice (totéž)
Pro mnohé ale obtížné přijmout, problém služeb u větších projektů

## Slide 174: Horda (jednoduchá struktura)
Práce se halabala rozdělí a bez stanovení rolí se jde na věc
  Problém zajištění nepopulárních prací
  Problém kontroly
  Problém s lenochy, méně schopnými
  Horda se často vyvine do nějaké formy ad-hoc-kracie (viz níže)

## Slide 175: Demokratický tým (ad-hoc-kracie)
Pracuje na principu ad-hoc-kracie, role se explicite dohodnou na základě dobrovolnosti (na jistou, mimo agilní vývoj na poměrně dlouhou dobu)
Pro kvalitní pracovníky nové problémy a menší až střední úkoly nejefektivnější organizace (VÚMS)
V malých firmách velmi často používán
U velkých firem management nerad vidí
  Závislost na několika lidech, musím se na ně ohlížet, mohou odejít
  Nestandardní řešení, méně používány normy, to se při núspěchu těžké obhajuje
  Obavy, jak se skuteční revitalizace (úplné přepsání)

## Slide 176: Demokratický tým (ad-hoc-kracie)
Problém zajištění služeb, mnoho věcí si dělají všichni sami
Mimo agilní formy je to vhodné spíše pro stálý tým, hrozí ale zkostnatění
  Vhodný kompromis: agilní formy vývoje (role jen na krátkou dobu)
Vhodné je volit role podle principů známých z jiných forem týmů
Při kvalitních lidech velmi efektivní
Spíše skoro stálý tým (jádro týmu je velké) a stálé role pro různé projekty (existují i kompromisy)

## Slide 177: Demokratický (samoorganizující se) tým
Typické pro menší firmy a iterativní vývoj a pro podtýmy vyvíjející služby v SOA
Vhodné pro významně nové typy úkolů a produkty, které nejsou příliš kritické
Úspěšné pro kvalitnější pracovníky
V ČR existují příklady velmi kvalitních týmů
Je běžný při agilním vývoji
U déle existujících týmů sklon k týmovému šovinizmu a konzervativismu

## Slide 178: Agilní tým, extrémní programování
Několik dvojic programátorů (pracují podle výše uvedených pravidel, začínají vždy od návrhu testů).
  Dvojice se pro každý podúkol konstituuje znovu
Kouč (spíše pomáhá nacházet a řešit úkoly dvojic a koordinovat je)
Časoměřič. Kontroluje, zda se věci vyvíjejí podle odhadů (i ty dělají dvojice)
Někdy zapisovatel/kronikář
Zástupci uživatelů
Někdy další role (u kritických aplikací)
Každý podúkol začíná od návrhu testů

## Slide 179: Agilní tým, kdy lze
Vhodné pro menší nekritické úkoly. To mohou být některé podúkoly kritických úkolů
  Nelze dost dobře často měnit avioniku a uplatnit metodu pokus-omyl
Výhodně se uplatňuje v SOA
Spíše vhodné pro pevný tým
Scrum denní kontroly, existuje varianta i pro větší týmy a rozsáhlejší úkoly

## Slide 180: Tým Scrum
Dohled nad vývojem
  Product Owner, óčko uživatele
  ScrumMaster (or Facilitator), cosi jako kouč týmu
  Team”, a cross-functional group of about 7 people, dělají vlastní vývoj, role jen někdy
Důležité okolí
  Stakeholders (customers, vendors)
  Managers

## Slide 181: Přehled pravidel
Práce v týmu. Vývoje se realizuje v týmu, jehož členy jsou programátoři, kouč, časoměřič a uživatel.
Malé kroky. Vývoj je dekomponován do malých kroků –iterací. Každá iterace začíná výběrem úkolů tak., by mohla být dokončena nejdéle do třech týdnů. Iterace končí akceptací nových funkcí.
Jednoduchost. Systém navrhujeme co nejjednodušší, jak pro splnění plánovaných úkolů možné. Nepotřebné komplikovanost se odstraňuje ihned, jak se zjistí.

## Slide 182: Přehled pravidel
Nepřetržité plánování a kontrola plnění plánu. Základem plánu je výběr úkolů a odhad jejich pracnosti těmi, kteří úkoly řeší. Plán se neustále porovnává se skutečností a navrhuji se nápravné akce, případně se plán aktualizuje.
Programování. Programování se provádí ve dvojicích. Dvojice se formují pro každou iteraci znovu a úkoly dvojice se mohou týkat libovolné části systému. Obvyklý nástroj programování jsou CRC karty.
Testování. Testy částí se píší programátoři před tím, než se začne příslušná část programovat. Současně uživatelé připravují testy funkcí. Testy se integrují do systému automatického provádění testů. Testy se spouštějí co nejčastěji. Úkoly související s provozem subsystému testů mohou být formulovány jako dvojic.

## Slide 183: Práce ve dvojici je často výhodná
Čtení kódu
Vedoucí dvojice týmu
  Vedoucí dvojice vše dělá
  Druhý mu oponuje, hledí pod prsty
  Učí se od něj
  Může ho vždy zastoupit

## Slide 184: Přehled pravidel
Refaktorizace. Programy se modifikují z důvodů zjednodušování programů, odstranění opakování kódu nebo s cílem zlepši SW inženýrské vlastnosti kódu. Refaktorizace se považuje za běžnou praxi a provádí se často.
Společné vlastnictví. Každý člen týmu je schopen měnit libovolnou část programů. Každý cítí odpovědnost za celek.
Častá integrace. Sytém je integrován i několikrát denně po dokončení libovolného úkolu, integrace je spojena s provedením testů.

## Slide 185: Přehled pravidel
Málo přesčasů. Zpravidla se nepracuje více než 40 hodin týdně, Pokud jsou v některém týdnu přesčasy, nesmí být žádné přesčasy v týdnu následujícím.
Intenzivní společenský život (čas na oslavy úspěchů, je dobré si občas společně zasportovat)
Zákazník. K dispozici týmu má být k dispozici koncový uživatel, který formuluje úkoly a odpovídá na otázky.
Standardy pro psaní programů. Dodržují se dohodnutá pravidla pro psaní programů. Pravidla jsou zaměřena na to, aby programy mohly sloužit jako prostředek komunikace mezi členy i nečleny týmu.
Modernizace znalostí, technik, metod, odborný růst členů týmu

## Slide 186: Výhrady k agilnímu vývoji
Zaměřeno příliš na vývoj od počátku s výsledkem spíše jedna aplikace/program
  A tedy ne SOA, to je věcí dalšího výzkumu
Málo řešena integrace hotového SW
Nevhodné pro
  Kritický SW
  Velké systémy
  SW typu COTS, krabicový (?)

## Slide 187: Varianta SCRUM
U dobře definovaných úkolů je tým rozdělen na řídící skupinu, která specifikuje úkoly, vybírá ty aktuální, jedná se zákazníky, viz pravidla agilního vývoje
Kódování se dělá po malých kouscích, často i v jednočlenném týmu
Kontroly každý den
V podstatě manufaktura

## Slide 188: Pozorování, opakování
Někteří udělají co dvacet jiných, ale ne např. v dokumentování či testování.
Produkty takových lidí bývají velmi kvalitní, hlavně v nových problémech,
  Existují problémy se zajištěním „černých prací“ , např. dokumentování
Princip: Superprogramátor má zástupce a dělá jen to, co umí nejlépe
  Ostatní dělají služby
  Je v principu věci, že tým je většinou pevný, lze sice angažovat další programátory, dělá se to ale zřídka

## Slide 189: Struktury úspěšných týmů
Příklady z historie,
Zajímavé i dnes

## Slide 190: Tým šéfprogramátora Vedoucí dvojice a služby

## Slide 191: Hodnocení týmu šéfprogramátora
Při vhodných lidech fantastická výkonnost
Problém přijetí rolí
Vhodné spíše pro středně velké nekritické projekty a spíše stály tým
Nevýhodou je silná závislost na šéfprogramátorovi, jeho talent se dá ale plně využít
Nevhodné pro agilní formy vývoje
Doslovně použitelné spíše výjimečně
Historický přínos – vymezení služeb, prokázání výhodnosti podpory superprogramátora

## Slide 192: Centralizovaný multitým, tým hlavního programátora
Vedoucí dvojice
Týmy pro služby
Subtýmy pro vývoj (nemusí nutně zajišťovat jen daný tým)
Lze modifikovat podle potřeby
Může být hierarchizované i decentralizované
Jádro týmu je odpovědné za dekompozici
Extrémní decentralizací jsou samostatné týmy řešící jednotlivé služby v SOA
Může fungovat jako najímaný tým. Vhodné spíše pro rutinní, spíše velké systémy

## Slide 193: Centralizovaný multitým, příklad Tým hlavního programátora

## Slide 194: Přínosy
Vymezení aktivit
Zapojení do širších souvislostí
Vhodné pro velké úkoly ve velkých firmách
Možnost hierarchizace
Lze použít prvky adhockracie

## Slide 195: Příklad najímaného týmu v Unicornu
Malá vedoucí skupina, činná po většinu doby
Programátoři a většina testérů jako hosting
  Udělají malý kousek mosaiky a jdou na jinou práci
Unicorn používá i poněkud modifikované principy týmu (umožňující větší samostatnost programátorů), pseudoscrum
Zdá se, že je nevhodné pro výrazně nové projekty a pro kvalitnější pracovníky a ad-hoc kracii
Problémy hostingu, viz ergonomii pracovniště

## Slide 196: Decentralizovaný tým, použitelný hlavně v SOA
Vedoucí skupina
  principy dekompozice, vymezení funkcí, specifikace rozhraní služeb, vše ve spolupráci s uživateli,
  specifikace standardů a volba middleware a případně implementace jeho rozšíření,
  koordinace prací, práce na integraci
Autonomní týmy či jednotlivci vyvíjející jednotlivé služby
Někdy systémové služby

## Slide 197: Maticová organizace (najímaný tým)
 |  | Profesní odd. P | Profesní odd. P1 | 
Projekt A |  | Pracovníci P pracující v A | Pracovníci P1 pracující v A | 
Projekt B |  | Pracovníci P pracující v B | Pracovníci P1 pracující v B | 

## Slide 198: Kriteria volby organizace týmu
Jednoduché a rutinní
Jednoduchá skupina/horda
Směr šipek udává směr růstu nároků

## Slide 199: Volba organizace týmu
Rutina | Jednotlivec/dvojice | H/A/D/S | H/A/S
Středně nové | D/A | H/D/A/S | H/P
Nový typ řešení | D/S | D/S | P, neřešit
D demokratický tým H pevné role, najímaný tým,
P dekomponovat, A agilní
Velikost a kritičnost malá střední velká

## Slide 200: Infrastruktura podpory týmu
Diskusní skupina na webu
IS projektu s částmi pro jednotlivé činnosti (rizika, chyby, DB dokumentů….)
Domovská stránka projektu a archivem všech dokumentů včetně deníku projektu
Pracovní prostředí, odpočívárna, příjemné prostředí,…..
Dostupnost prostředků
??? Jak se sociálními sítěmi

## Slide 201: IS projektu
Název týmu, logo, jednořádková charakterizace, anotace
Seznam členů s rolemi a kontakty
  Lze využívat sociální SW
Archiv záznamů jednání (v nouzi i videa)
Deník projektu (u velkých projektů i strukturovaný podle oborů činnosti – např. pro rizika)
Strukturovaný archiv dokumentů (rizika, testy, zdrojáky)
Nedopustit, aby kovářova kobyla chodila bosa! IS musí pomáhat a ne šikanovat
Pro demokratický tým využívat otevřený SW!
Mnoho použitelných otevřených i komerčních produktů
MSproject

## Slide 202: Sledování výsledků
Hlavně ne bič na lidi, ale spíše ochrana všech členů týmu před průšvihy
Sledovat odchylky od plánu
Detekce úspěchů - včasné odměny, často stačí morální odměny, např. respekt u členů týmu a pochvaly
Podpora růstu schopných, včasné ocenění schopných, postupná a citlivá eliminace nebo převýchova neschopných či líných

## Slide 203: Hlavní principy agilního vývoje
Systém je realizován po malých kouscích (většinou aplikacích) - iteracích
Jedinou finální dokumentací je program sám, měl by být samodokumentující
Vývojový cyklus je tak krátký, že nejsou potřeba prototypy a otestují se i specifikace
Rotace rolí
Více variant agility, Extrémní prog. SCRUM

## Slide 204: Agilní vývoj omezuje rizika
rizika spojená s nepřesným zadáním, resp se složitostí bydovaného systému
rizika spojená s fluktuací členů týmu,
rizika spojená s tím, že neexistuje dokumentace v obvyklém rozsahu,
rizika spojená s nedodržováním termínů a překračováním rozpočtů.

## Slide 205: Tým při agilním vývoji
Do 10 členů. Extrémní programování
  Kouč,
  Programátoři
  Časoměřič
  Stále přítomný pracovník uživatele (asi nejde vždy dodržet, mohou být třeba různí pracovníci, daný pracovník je nepostradatelný)
  Programátoři pracují ve dvojicích, které se mění
    Prvý programátor – vymýšlí a píše
    Druhý programátor – oponuje, kontroluje, spoluvymýšlí
    Někdy jen jeden prg. Někdy i tři
Místnost pro odpočinek a jednání

## Slide 206: Průzkum
Celý systém je vyvíjen v řadě malých kroků zvaných iterace. Každá iterace začíná specifikací požadavků za účasti zákazníka (tzv.user story) a má být implementovatelná během několika málo dní.
Tím se dostane seznam úkolů – kandidátů na zařazení do dané iterace. Následuje „plánovací hra“, při které programátoři nejprve pro jednotlivé funkce a modifikace funkcí, jejichž implementace se v dané iteraci zvažuje, odhadují, kolik času bude na implementaci potřeba. Cílem je odhad, kolik času si vyžádá daná iterace. Nemělo by to být více než tři týdny, ideální je jeden týden. To je obvykle možné jen tehdy, zredukuje-li se počet úkolů
Z dané iterace se vyřazují úkoly s nejmenší prioritou, tj. s nejmenším přínosem.

## Slide 207: Průzkum
Priority stanovuje zákazník podle schématu:
  daná funkce je velmi potřebná/nutná,
  tuto funkci by bylo velmi žádoucí mít, ale zatím se lze bez ní obejít,
  funkce by se hodila, její přínos a potřeba nejsou v daném okamžiku jednoznačné.
Postupuje se při tom tak, že zákazník jakoby přesvědčoval programátory, proč je má daná funkce určitou prioritu (jedná se o jistý druh oponentury, vyžaduje to však dobré vztahy mezi zákazníky a programátory). Výsledkem je odsouhlasený seznam úkolů dané iterace spolu s odhady jejich časové náročnosti a určením dvojic programátorů, které budou jednotlivé úkoly řešit.
Vypracuje se a oponuje plán realizace iterace

## Slide 208: Implementace, extrémní programování
Programování ve dvojici. Každý programátor může upravovat libovolnou část systému (pokud možno)
Začíná se návrhem testů a pak se teprve programuje
  A co když nevím co nevím, že je správně
Testy se integrují s testy ostatních částí a použijí se při testování nových částí i při jejich integraci
Neustále se kontroluje dodržování plánu
Do dvou týdnů dokončit a předvést, lepší inkrementální postup

## Slide 209: Kdy to nejde
Kritické systémy, kde je nutné přesně dodržovat dohodnuté (technologie)
Rozsáhlé systémy, které se nedají dobře dekomponovat
Nejsou k dispozici kvalitní řešitelé
Není ochota se domlouvat o cíli za pochodu (důvody: jak uzavřít smlouvu, jak sankce za neplnění)
Systémy kustomizované ?

## Slide 210: Konektor jako služba
Umožňuje inkrementální vývoj a inkrementální údržbu