## Slide 1: Užitečná pravidla pro formulací cílů (vizí) projektu
Jak alespoň zčásti formulovat odpověď na otázku proč do projektu jít
A kdy do toho nejít a čeho se vyvarovat

## Slide 2: OD PROBLÉMŮ K CÍLŮM (vizím)
Nejprve je třeba formulovat problém (př. menší spokojenost zákazníků )
Co chceme získat jeho řešením
Př. ŘEŠENÍ: Rychleji zjišťovat a reagovat na požadavky zákazníků, a tím zvýšit šanci, že koupí u nás,
  Je nutné vyčíslit přínos v nějaké metrice (v byznysu v penězích, případně eliminace hrozeb, získáme o 10% více zakázek)

## Slide 3: Na co se zaměřit
Skutečné přínosy pro uživatele
Zohlednit zájmy, znalosti a dovednosti koncových uživatelů
Nezačínat od úspor lidí
Začínat od co nejmenší už užitečné varianty
Pozor na antivzor „ještě by se hodilo!

## Slide 4: To je seznam samozřejmostí
Čím samozřejmější věc zanedbáme , tím horších důsledků se dočkáme
Ještě dříve ale musíme řešit obchodní aspekty – klíčový je podnikatelský úspěch, - peníze na činnost firmy, silný manažerský aspekt
    Najít témata a zákazníky /sponzory
    Odkud získat peníze
    Možné projekty,
    Projekční záměry
    Výběr projektu (projektů) a plánování ….
    Doplňování poznatků a korekce podle zkušeností, smlouvy

## Slide 5: Nejobvyklejší činnosti SME
Přílepek – projekt jako doplnění stávajícího systému (př. nástavba nad cloudem) dokumentové rozhraní bývá výhodou
Posloupnost přílepků s vužitím rozhraní
Integrace existujících SW systémů
Je nutné zohlednit předpoklady podniku (i osamělého vlka), vybavení, kvalita lidí, co jsou k dispozici (především analytiků), krátkodobé i strategické
  příklady
Ovládání HW

## Slide 6: Obchod a více projektů
I menší firma, chce-li přežít, musí na úrovni koncepční pracovat na více projektech
Ubývá možností budovat celý systém
Přílepek se může stát komoditou
  Velké firmy se snaží o spolupráci na úrovni rozhraní cloudů

## Slide 7: Probereme indikátory složitosti a příznaky možných průšvihů málo závisejících na typu úlohy. Jedná se většinou o jednoduché principy až triviality. Opomenutí triviality mívá stejně fatální následky jako srážka s blbcem.

## Slide 8: Co má stanovovat cíl: zformulovat proč se projektvyvíjí, jaký je problém a proč a případně principy, jak ho řešit
Přispět k zlepšení poslání organizace, tj. vyhovění důvodů, proč organizace existuje (jejího poslání), a důvody, proč je nutné současný stav zlepšit.
Podnik – vydělávání peněz prvotní důvod existence, kde máme rezervy, co nám hrozí.
Organizace státu – zlepšit službu občanům (s co nejmenšími náklady)
  Pozor na lenost a úplatnost úředníků

## Slide 9: Problém času
Odpověď na to, jak šetřit či získat peníze, závisí na době výhledu.
Délka výhledu určuje, zda je prioritní zlepšit operativu, nebo pozici na trhu.

## Slide 10: Pranostika
Chceš-li, aby statek dobře hospodařil za rok, pohnoj pole
Chceš-li, aby statek dobře hospodařil za 10 let, zasaď stromy
Chceš-li, aby statek dobře hospodařil za 20 roků, dej syna na studie
  Hnojit se ale také stále musí, aby bylo na studie

## Slide 11: Operativa
Řízení ze dne na den
  Operace ve skladu,účetní operace, zadávání výrobních operací
Vlastnosti potřebné SW technologie
  Časté operace s poměrně málo daty
  Data buď přesná, kvalitní, nebo jsou nepoužitelná
  To ale neplatí pro data používaná při strategickém řízení (statistika, …) a rozhodování při neúplné informaci
    Prostor pro přílepky

## Slide 12: Role operativy (ze dne na den)
Dá se ušetřit rychle (úspora zásob, propouštění lidí). Někdy je to nutné, aby podnik přežil,
  Propouštění a a úspora zásob je často levná cesta, jak rychle dosáhnout (dočasné) zlepšení hospodaření podniků, může to ale zastřít hlubší problémy (neperspektivní výroba).
  Fatální je rušení činností majících charakter výzkumu a vývoje (př. Horní Bříza)
Úspory jsou často jen jednorázové
Neřeší to obvykle problémy dlouhodobé, může je i skrýt
Dobrá operativa je nutná, aby podnik dobře fungoval

## Slide 13: Čeho se vyvarovat
IS není hlavní nástroj zlepšení nefunkční organizace a odstranění jiných nedostatků podniku
  IS sám nevytvoří koncepci podniku a nevymyslí nové výrobky a ani sám o sobě nezlepší marketing podniku
  Počítač je zesilovač, zesiluje pořádek, ale také nepořádek, platí to i pro státní správu, tam nepořádek mnohým vyhovuje
  Je nebezpečné měnit současně organizaci podniku a zavádět IS, razantní restrukturalizaci podnikových procesů (BPR) provádět opatrně, zvláště v nižších patrech hierarchie, import procesů může být kontraproduktivní
    Někdy nelze jinak, to už ale bývá opravdu zle
Je žádoucí podnik nejdříve uvést do funkčního stavu;
  jiný postup je někdy nutný, ale je vždy riskantní
  To je trivialita, která se často nebere v potaz

## Slide 14: Další zásady
Strategické cíle mají v delším výhledu přednost i když i zlepšení operativy je významné, může dokonce zlepšit chování na trhu, nebývá dlouhodobě rozhodující. Co hlavně zohledňovat
  Chování na trhu (marketing, CRM, SCM,…) je klíčové,
    úspory uvnitř podniku (lidé, zásoby) jsou důležité, ale ne zásadní z dlouhodobého hlediska
  Musíme zohledňovat zájmy všech členů koalice v podniku
  Informace mají být dostupné každému, kdo je potřebuje
  Zlepšování sociálního kapitálu (ztotožnění s podnikem, spokojenost, dobré klima, menší stres) je důležité,
    sociální kapitál může mít efekty srovnatelné s investovaným kapitálem
  Uplatňovat principy učící se organizace (znalosti se uchovávají a postupy zdokonalují, viz CMM)
  Cíle by měly být stanoveny kvantitativně, ne však na úkor intuice
  Minimalizovat okamžité organizační změny

## Slide 15: Další zásady
Strategické cíle mají v dlouhodobém výhledu přednost (pokud je na to čas a peníze )
  pro stanovení strategických a cílů je nejdůležitější zkušenost, intuice a schopnosti managementu obou stran,
  SW má jen podpůrnou úlohu při formulaci cílů byznysu, ale zásadní význam při implementaci změn a při kontrole efektů
Pro strategické cíle lze často využívat přístupy teorie omezení od Goldratta (je jedna abstraktní podmínka, pokud se ta nezmění, ke zlepšení nedojde, srv. CPM), to může být úkolem přílepku
u

## Slide 16: Neměním co nemusím
Změny až po přesvědčivé analýze
  Nedělám, pokud byznys dovolí, nic navíc
  Začínám od minimální již užitečné konfigurace
Snažím se zapojit uživatele, kterých se daný úkol nejvíce týká, i ty “dole“
Myslím na to, jak to prospěje i lidem dole, snažím se využít jejich dovednosti, např. způsob komunikace se systémem

## Slide 17: Minimalizace rozsahu jednoho kroku
  Začínat od co nejmenšího již užitečného systému pokrývajícího nejurgentnější potřeby (srv. agilní postupy vývoje).
    Paretův zákon 80-20 (80% užitku přináší funkce, jejichž vývoj si vyžádal jen 20% nákladů na vývoj)
  Při rozšiřování systému se zaměřit na nejvýznamnější dosud nepokryté potřeby; vždy vážit:
    zda použít hotovou komponentu,
    jak nejlépe kombinovat ruční a automatizované prostředky,
    zda není ruční práce efektivnější
  Platí to i pro koupi systému, i v tom případě narazíme na problém, že nadměrně rozsáhlý systém přetěžuje lidi a že obsahuje balast, neboť nejsme schopni naráz správně specifikovat příliš velké množství požadavků
    Balast je nejen drahý, ale také překáží, a tím vlastně snižuje užitnou hodnotu systému

## Slide 18: Musí být zohledněny i obchodní aspekty
Záleží i na technických limitech
Leccos umožní vhodná architektura.

## Slide 19: Cesty pomocí architektury
Dekomponovat a zprvu řešeit jen jeden nebo několik málo komponent, typicky uživatelské rozhraní, často ze použít jako prototyp
Zbytek koupit nebo neměnit (nechat ruční) a případně dodělal
Přilepovat k velkým systémům
Při dokumentovém rohraní lze dosáhnout mnoha dalších přeností usnadňujících modifikace a údržbu (skrývání informací!!!

## Slide 20: Minimalizace rozsahu
  Minimální řešení pro strategii by mělo být zaměřeno na úzké místo ve smyslu Goldrattovy „Teorie omezení“
  Problém: Je žádoucí inkrementální nebo iterativní vývoj (ekvivalent postupné dodávky) a je tedy nutná rámcová smlouva. To vyžaduje důvěru mezi partnery.
    Obchodním problémem může být, že to omezuje pravděpodobnost, že se bude budovat velký a tedy drahý systém, což není zdánlivě v zájmu dodavatele SW, zvyšuje to ale pravděpodobnost úspěchu systému; to zvyšuje pravděpodobnost, že systém bude smysluplně rozšiřován (uživatel si po získání provozních zkušeností uvědomí, jak efekty zvýšit), dlouhodobě je to tedy i v zájmu dodavatele

## Slide 21: Některé špinavé triky při specifikacích cílů – snížení cíle
Snaha snížit cíl
Rozdíl cíl a skutečnost
Cíl
Implemetace
Změna skutečnosti
S
S
S
S
o
o
zpoždění
S – souhlasné
O - opačné
Způsobí změnu skutečnosti po jisté době, je žádoucí nedělat vše naráz, reorg cycle

## Slide 22: Některé špinavé triky – snížení cíle 2
Snaha snížit cíl
Rozdíl cíl a skutečnost
Kvalita cíle
implemetace
Skutečnost
S
S
S
S
o
o
zpoždění
S – souhlasné
O - opačné
„udělat dobře“ s cílem odložit
Vůle dosáhnout cíl
S
o
o
Posun termínu
S
o
B
B1
B, B1 – balancující cyklus

## Slide 23: Psychologický kontrakt při uzavírání pracovní smlouvy
Newstrom, J.W., Davis K., Organizational behavior at Work, 10th ed., McGraw-Hill, 1997
Lidé, někdy podvědomě, uzavírají sociálně psychologický kontrakt který má dva aspekty:
  Ekonomický (peníze, vedlejší výhody jako rekreace, pracovní podmínky, pracovní doba, postavení, kariérní růst)
  Sociální (dobrý kolektiv, jistota zaměstnání, pořádek a práce bez stresu, prestiž firmy, zajímavá práce a někdy odborný růst)
Při nástupu do zaměstnání je dobré vědomě uzavírat smlouvu s vědomím, jak dalece pokrývá všechny aspekty mojí virtuální psychologické smlouvy

## Slide 24: Psychologický kontrakt
Newstrom, J.W., Davis K., Organizational behavior at Work, 10th ed., McGraw-Hill, 1997
IS by měl vytvářet podmínky pro výhodný psychologický kontrakt
  Zlepšení pracovních podmínek, pořádek, menší stres, stabilita zaměstnání, prestiž, zajímavá práce
  Vlastní (kvalitní) počítač a přístup na internet
  Vyplatí se nebránit pracovníkům v zábavě na internetu, pokud je to jen v rozsahu menší přestávky
  Může to být výhodné pro efektivnost práce a zdraví

## Slide 25: Psychologický kontrakt při uzavírání smlouvy na IS
Všechny významné aspekty psychologických smluv je žádoucí zohlednit při vývoji IS
Při vývoji a zavádění IS hledat spojence mezi těmi, jimž mohu vedle ekonomických výhod nabídnout výhodný psychologický kontrakt.

## Slide 26: Atributy technické složitosti úkolu
Systém,který implementujeme, nesmí být technicky podstatně náročnější na vývoj, než systémy, se kterými jsme dosud měli zkušenosti. Atributy věcné složitosti:
    Množství funkcí, velikost systému
    Rozsah a kvalita dat,
    Interaktivnost, počet koncových uživatelů a počet rolí koncových uživatelů
    Počet organizací, kteří budou používat (jeden, několik, obecná použitelnost,..)
    Kritičnost aplikace (riziko ztrát při špatné funkci)

## Slide 27: Atributy technické složitosti úkolu
Systém,který implementujeme, nesmí být technicky podstatně náročnější na vývoj, než systémy, se kterými jsme dosud měli zkušenosti. Atributy složitosti:
    Rozsah zabezpečení
    Potřeba nových metod a nástrojů vývoje
    Nový typ úkolu, nový typ uživatele
    Příliš krátký termín
    Modifikovatelnost, otevřenost IS
    ……

## Slide 28: Tabulka pro hodnocení rizika neúspěchu pro vůdčí aspekty složitosti
Aspekt | 0 | 1 | 2 | 3
Interaktivnost | Dávka | Dotazovací systém | Soft real-time | Hard Real-time
Počet on-line uživatelů | 1 | Desítky | Stovky až tisíce | Miliony
Rozsah dat | Gigabyty | Terabyty 1000x více |  | 
Kritičnost | Prosté IS | Ekonomické ztráty | Ohrožení životů | Vyvolání katastrofy
Velikost | Běžná pro dodavatele | Pětkrát větší než obvyklá | Alespoň 30krát větší | Alespoň stokrát větší
Rozsah použití | Jediný uživatel | Více uživatelů | Hromadné použití | 
Zabezpečení | Nízká úroveň | Běžná ochrana | Vysoká ochrana | 

## Slide 29: Hodnocení rizika, zjednodušený postup
Pro každý aspekt najdu odpovídající sloupec v tabulce a číslo a v záhlaví sloupce
Číslo a zmenším o číslo b odpovídající dosavadní zkušenosti s daným aspektem. Má-li daný projet interaktivnost 2 a byly-li řešeny projekty s interaktivností 1, odečtu 1 a výsledek je 1. Vyjde-li číslo menší než nula, vezmu nulu. Tím dostanu hodnocení daného aspektu
Sečtu hodnocení všech aspektů. To je výchozí hodnocení rizikovosti projektu.

## Slide 30: Hodnocení rizika 2. krok
Hodnocení zvýším o 2 až 4 podle rozsahu potíží se specifikacemi)
Výchozí hodnocení zvětším o 2 až tři, je-li restart (tj. nové zahájení zkrachovalého projektu) a o 1 na každou následující okolnost:
  Nový typ úlohy,
  Nový typ partnera (je podstatně větší, je jiný a ne menší)
  Nový typ partnera – typ byrokracie (ad hoc, strojová, profesní)
  Náznaky špatné spolupráce s uživateli resp. nejasnosti v jejich záměrech, při silnějších příznacích zvětšit o 2-3
  Náznaky nedostatečné podpory managementů obou stran
Vyjde-li hodnota větší než čtyři, projekt nezahájím. Pro tři a čtyři jdu na věc jen výjimečně. Pro dvě jsou pravděpodobné potíže, neměly by být kritické. Jinak OK

## Slide 31: Hodnocení rizika opravím v závislosti na následujících skutečnostech
Kvalita vztahů se zákazníky
Vlastnosti členů týmu
Kvalita vedoucího
Případně další
  Hodnocení snížím o 1, je-li daný aspekt velmi příznivý, a zvýším o 1, je-li velmi nepříznivý
Moje praktické zkušenosti: U projektů, kde jsme neuspěli, bylo toto hodnocení rizika vždy alespoň tři

## Slide 32: Musíme stále sledovat symptomy ohrožení projektu
A využívat intuici a zkušenosti