## Slide 1: Agilní projektové řízení

## Slide 2: O mně
Stream.cz
Lide.cz
Marek Vacek
Produktový manažer
Notes: Dobrý den, jsem ten a ten….
Jsem tady proč,
Proč budu mluvit o Agilu.

## Slide 3: Fakta
Dopředu nevíme co děláme.
Požadavky se v čase mění.
Problémy se objeví až v poslední třetině.
Délka/velikost projektu je neznámá.
Termín není reálný.
Notes: Dopředu nevíme co děláme. Zákazník nikdy nedomyslí vše. Učiní pouze high-level rozhodnutí a očekává že detaily se dotáhnou za chodu. Zákazník si často neumí systém představit, dokud není hotový. Potom co si zákazník na produkt sáhne, tak teprve zjistí co vlastně měl chtít.
Změny v čase Mění se potřeby zákazníka, působí na něj různé externí vlivy apod.
Na co se nemyslelo se objeví až na konci projektu. Aplikace ma mnoho stavu a na nektere se vždy zapomene.
Objem práce na projektu je ze sve podstaty nestanovitelny. Nikdo není vestec, ale přitom uz se stanovuje termin dopředu.
Termin je stanoven na zacatku projektu a většinou nebyva realny. At uz podhodnocen, nebo nedhodnocen. Vyvoj se ho snazi co nejvíce odsunout a mangament zkratit.

## Slide 4: Step 1: Carefully analyse all the factors involved and come up with a rational figure of time. Step 2: You are wrong!
Řekl někdo na internetu
Jak odhadnout rozsah projektu?

## Slide 5: „Tradiční“ životní cyklus projektu
Notes: Tzv. vodopádový model.
Cely projekt zavisi na fazi analyzy a planovani.
Analyza je chybna, protože nemá dostatek dat.
Plan se stava carem papiru při prvním kontaktu s realitou.
Dopředu nevíme co děláme.
Požadavky se v čase mění.
Problémy se objeví až v poslední třetině.
Délka/velikost projektu je neznámá.
Termín není reálný.

## Slide 6: Projekty vývoje SW
Zdroj: Standish Group CHAOS Manifesto, 2012
Notes: Ze je vodopad spatny je jiste uz několik desitek let, ale co ted?

## Slide 7: Agilní řízení projektů
Agile = buzzword
Notes: agile
  Podle nekoho metodika
  Podle nekoho styl mysleni, pristup……
  Rozhodnete se sami.
Zakaznik/management pouziva vyraz agilni když pro vas nemá podklady, nebo nemaji rozmyslenou funkcionalitu.
Typicky se mluvi o techto principech:
  Podklady se dodavaji az kdyz jsou potreba
  Rozhodnuti se delaji na zaklade aktualni situace
  Neplanuje se zbytecne dopredu
  Agilne musí premyslet cela organizace – vetsionu se to moc nepovede.

## Slide 8: Inkrementální vývoj
Notes: Agilni muze znamenat mnoho ruznych věci, ale dle me je nejdulezitejsi je vyvíjet inkrementalne.
Obrazku k inkrementalnimu vyvoji je spousta, ruzne spiraly apod.
Tenhle obrazek pojednava spis o frekvenci nasazovani, ale jde to uplatnit i na vyvoj, staci byt jen ready nasadit.
zkraceni cyklu od nápadu k realizaci

## Slide 9: Scrum

## Slide 10: Scrum
Notes: Scrum je buzzword. Nepoužívejme buzzwords. Mluvme česky.
Jedná se o metodiku projektového řízení, resp. řízení vývoje.
AGILE není jen Scrum, ale i Lean, Kanban (ScrumBan), Extreme programming, atd.

## Slide 11: Základní prvky scrumu
Notes: ale Agile není jen Scrum.

## Slide 12: Role

## Slide 13: Scrumboard – backlog
Notes: PRIORITIZOVANÝ BACKLOG
Vytvari to zakaznik, product owner.

## Slide 14: User story
Špatná user story:
Tlačítko řazení položek seznamu obchodů dle vzdálenosti
Dobrá user story:
Jako uživatel chci mít možnost řadit seznam obchodů dle vzdálenosti, protože chci nakupovat v nejbližším obchodě.
Notes: Nezapomenout na AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

## Slide 15: User story
Notes: US je:
  Nezávislá
  Popsatelná
  Přináší hodnotu
  Ohodnotitelná
  Testovatelná

## Slide 16: Scrumboard – backlog
Notes: PRIORITIZOVANÝ BACKLOG
Vytvari to zakaznik, product owner.

## Slide 17: Scrumboard – plán sprintu
Sprint #1
Sprint #2
Sprint #3
Notes: Jak dlouho probiha planovani, kdy se planuje.
No jo, ale kolik se toho do sprintu vleze?

## Slide 18: Odhady – story points

## Slide 19: Odhady – story points

## Slide 21: Scrumboard – plán sprintu
Sprint #1
Sprint #2
Sprint #3

## Slide 22: Scrumboard – běžný den
Notes: PRIORITIZOVANÝ BACKLOG

## Slide 23: Standup

## Slide 24: Vizualizace – Burndown graf
@Seznam_cz

## Slide 25: Scrumboard

## Slide 26: Scrumboard – co je hotové?

## Slide 27
Notes: Definition of done.

## Slide 28: Hotovo je to, co jde vypustit k zákazníkovi

## Slide 29: Konec sprintu – demo
Notes: Stock fotka s lidma okolo stolu
Ti co o tom rozhoduji to videt MUSÍ
Ostatní to videt muzou
Soft prinos dema pro vyvojare.

## Slide 30: „Aha...“
„... tohle jsem nechtěl.“
Notes: A co je důležité... vše se opakuje.

## Slide 31: Retrospektiva

## Slide 32: ….a takhle pořád dokola
Notes: Sprint většinou trva od 1 do 4 tydnu.

## Slide 33: A teď prakticky
Změna Stream.cz

## Slide 34
Notes: Rozmysleli jsme se jak se postavit k novemu Streamu.
Ukazat zadavajici dokumentaci lidecka.

## Slide 35: Zadání/specifikace projektu:
@Seznam_cz

## Slide 36: A tímhle to skončilo:
Notes: A tohle jsme udelali za 9 sprintu.
Kliknout a ukazat backlog.

## Slide 38: Kdy je produkt „hotový“.
Notes: Management si muze zvolit libovolny termin releasu k zakaznikum. Nesnazte se mluvit o terminu dokonceni, ale kdy je management ochoten ukazat produkt verejnosti.

## Slide 39: Závěr
Nenechte se zblbnout buzz words. Okolo agilního vývoje je celé odvětví „odborníků“.
Scrum je kompatibilní s jinými metodikami (Prince2, PMBOK, apod.)
Agilní vývoj ze slabého týmu neudělá silný tým.
Notes: Nenechte se zblbnout, spoustu lidi k agilnim metodikam ukladaji prilis velke nadeje. Iterativni vyvoj především snizuje riziko. At uz produktove, tak technicke.
Scrum jde nasadit do firmy, aniz byste to komukoliv rikali. Jen se musí pravidelne delat buildy/nasazovat.
Agilni vyvoj

## Slide 40
marek.vacek@firma.seznam.cz
@Seznam_cz
Notes: Možné otázky k diskuzi:
Jaké vidíte hlavní přínosy/nevýhody scrumu?
Zkouseli jste scrum? Jaky to na vas dela dojem?
Co na to rikate?