## Slide 1: Pragmatické softwarové inženýrství v malých a středních organizacích
Pragmatický inženýrský přístup pro malé organizace a pro jednotlivce
Pragmatický:
Ad hoc přizpůsobení řešení konkrétní situaci

## Slide 2: SW inženýrství v malých a středních podnicích
Mnohé je použitelné i pro velké podniky a státní správu a stává se s růstem složitosti IT stále potřebnější obecně
Platí především pro dokumentově orientované SW architektury

## Slide 3: Zvláštnosti IT, hlavně IS
Prudký vývoj
  Za pět let pokrývají současné znalosti jen 50 procent potřebných znalostí
    Naučit se získávat nové znalosti
  Moorův zákon (vzhledem k paralelizaci vlastně stále platí)
    Zdesateronásobení výkonu (běžné sítě) procesorů za pět let
    Za 50 let 10^10 zvýšení kapacit, místo 320 let jedna sekunda
  Nové možnosti a nové požadavky
    Zábava, sociální sítě
    Správa, vedení podniků, přístup k informcím
    Ochrana i hrozby
  Každých deset let nové paradigma
    , DFD, Objekty, Komponenty, SOA, otevřené systémy, REA
Manažerské aspekty jsou stabilní, manažeři hlavní hrozba
  Procento krachujících projektů se dlouhodobě nad 25

## Slide 4: Tempo zastarávání
V technologii vývoje SW je 50% používaných znalostí mladší pěti let
  neplatí to pro principy vývoje
V analýze je tempo změn mírnější
  Lidé se mění pomalu
    Kamkoliv pohlédneš, všude jsou lidé stejní pitomci
      Nápis na sumerské tabulce z Uru (hlavní město sumerské říše ve druhém tisíciletí před Kristem, podle Bible rodiště Abraháma)
  Nemá smysl se učit všechny systémy, klíčové ale ano, učit se zvládat nové, umět to s lidmi

## Slide 5: Tempo zastarávání znalostí v IT,
V technologiích vývoje SW se inovuje 50% znalostí za 3-5 let
  Systém může zastarat dříve, než se dokončí jeho vývoj
  Doba vývoje závisí na velikosti systému a nedá se libovolně zkracovat dilema stálého zastarávání
  Budeme hledat řešení v servisních systémech složených z AUTONOMNÍCH ČÁSTí, služeb
Každých asi deset let dochází ke změně paradigmatu (struktury, objekty, cloudy, služby…)
  Zaměříme se na věci, které mají šanci přežít
    Inkrementálnost vývoje, zapojení uživatelů, otevřenost

## Slide 6
6
Některé starší výsledky pro SW projekty, zjištěno ex post pro úspěšné projekty, před rokem 2000

## Slide 7: Pracnost projektu při zkracování termínů, nedosažitelné oblasti
7
cD-4
D
Efekt líného studenta
Ekonomicky nereálné termíny

## Slide 8: Důsledek
Dobu řešení nelze libovolně zkracovat i při dostatečných zdrojích
Zdroje a doba řešení, jsou vždy omezené
Ťok má asi pravdu. Pokud je nutné přepsat velký systém, bude to prakticky jistě trvat dlouho

## Slide 9: Ani ve velkých firmách nemohu dobu řešení libovolně zkracovat Velké systémy a velké týmy jsou obtížně zvládány.

## Slide 10: Boehm
Late team increase makes projects late
?? Velký tým hned od začátku??
To taky nejde

## Slide 11: Celkový trend
Rostoucí složitost a tempo změn SW systémů
Stálé širší integrace do společenských a sociálních procesů
Integrace autonomních částí
Zapojování uživatelů do vývoje a
údržby a zmenšují se rozdíly mezi vývojem a údržbou
Dekompozice se stává nutnosti, především u SME

## Slide 12: Řešení Hrubozrnná dekompozice
Nejlépe jako SOA, kde služby komunikují pomocí digitálních byznys dokumentů putující přes inteligentní middleware

## Slide 13: Zaměření přednášky
Zaměříme se hlavně na pragmatická řešení vhodná především pro malé a střední firmy ale také pro státní správu, provoz zdravotních DB, aj.
Mnohá řešení pro velké firmy mají specifika, které se jen obtížně uplatní v menších firmách. Tato řešení jsou závislá na
  komplikovaných normách (tisíce stran),
  kultuře velkých výrobců a velkých uživatelů,
  dostupnosti velkých souborů dat (např. při optimalizaci byznys procesů, neboť velcí mají více obchodních případů

## Slide 14: Zaměření přednášky klíčová témata
Počáteční etapy vývoje IS (jsou rozhodující, závisí na analýze a spolupráci s uživateli) a management projektů je úzkým místem ICT
Poznatky diskutované v přednášce tvoří jádro SW inženýrství pro IS a nejen pro IS
Tyto poznatky jsou často klíčem k profesnímu uplatnění i mimo oblast kódování, tj. ve vedoucích a jiných velmi žádaných pozicích i mimo IT, které lze vykonávat do vysokého věku, jsou prestižní i dobře placené a rozhodují do značné míry o úspěchu či neúspěchu softwarových projektů

## Slide 15: Malé a střední podniky small to medium enterprises, SME
Malé podniky do 20 zaměstnanců
Střední podniky do cca 200 zaměstnanců
SW firmy považované za SME mají tendenci být menší než v jiných oborech
V ČR pracuje v malých a středních firmách 80% ajťáků (průzkum ČSÚ prosinec 2013)
Jádrem této přednášky bude budování IS pro SME menšími SW firmami

## Slide 16: Základní pozorování
Podniková kultura menší SW firmy se méně liší od podnikové kultury podobně velkých organizací pracujících v jiných oborech (tedy i obvyklých zákazníků) než od podnikové kultury opravdu velkých organizací.
SME vývojář má větší šanci rozumět zákazníkovi který je SME

## Slide 17: Co je typické pro malé (SW) firmy
Rychlé změny
  Diktuje je trh, malá tržní síla firmy – nemůže si dupnout
  Úkoly i metodiky se rychle mění v důsledku požadavků uživatelů a změn vývojových ekosystémů
  Menší firmy jsou pružnější obecně
Nejsou zdroje:
  Nelze nasadit mnoho specialistů, nejsou k dispozici
V malých a středních SW firmách se snáze uplatní superprogramátoři a nové nápady

## Slide 18: Co je typické pro malé SW firmy
Často nelze použít hotová komplexní řešení
  Hotová řešení často dělají velcí pro velké, to není nic pro svět malých firem, mnohdy platí i pro normy, mnohé se musí použít znovu
  Speciální požadavky: ne velké náklady ani dlouhá doba řešení
  Kupodivu leccos vhodné pro malé firmy se uplatní i v e-governmentu a tam, kde IS silně ovlivňují přímo uživatelé (dokumentově orientovaná rozhraní), Viz používání papírových dokumentů

## Slide 19: Omezení pro malé výrobce SW
SME mají omezené zdroje (investice, čas, zkušenosti, …) a tedy nemohou zpravidla vyvíjet či modernizovat velké a dokonce ani středně velké systémy metodou velkého třesku (uvidíme, že to pro velmi velké systémy platí i pro firmy s prakticky neomezenými zdroji)
Musí se vyrovnat s tím, že jejich zákazníci potřebují ne zcela malé systémy a vyžadují, aby bylo možné některé části svého a systému outsourcovat
Nové systémy musí být integrovatelné s existujícími systémy
Musí být snadné je udržovat a při instalaci přizpůsobovat specifickým podmínkám svého zákazníka

## Slide 20: Důsledky omezených zdrojů v malých organizacích obecně
Méně lidí: role musí mít širší škálu úkolů, člověk ale zvládne jen omezený počet pravidel  podnikové procesy nemohou být detailně specifikovány
Malá uživatelská firma nemá prostředky na nákup komplikovaného systému, a ani nevytvoří podmínky pro jeho používání (zaučení, změny podnikové kultury), totéž platí pro vývojová prostředí SW firem
Velké IS vytváří velcí pro velké, nejsou tedy vhodné z kulturních důvodů pro malé, malí je nejsou schopni vzhledem k výše uvedeným omezením vyvinout naráz

## Slide 21: Řešení omezených zdrojů v SME
Vyrábět co nejjednodušší systémy,
  princip maximální možné lenosti
  K čemu a proč je to třeba
  Stálé podceňování pracnosti úprav
  Přebírat
    Používat otevřený SW a adaptovat ho (ERP5,AGdampiere,..) nebo používat hotová řešení (systémy třetích stran nebo legacy)

## Slide 22: Řešení omezených zdrojů v SME
Nepoužívat Big Bang, nedělat monolitická řešení, používat architektury s autonomními komponentami
  Moderní servisně orientované architektury (hrubozrnné SOA), dokumentová orientace
  integrace systémů, přílepky cloud…
  Inkrementální vývoj a údržba
  Integrace s existujícími systémy (doplňky),
  Změny skryté v komponentách
  Údržba splývá s vývojem

## Slide 23: Nadměrná složitost řešení škodí i velkým
Složitá řešení se ne vždy vyplatí,
I když velcí výrobci SW na to někdy mají, koncoví uživatelé zpravidla ne
Normy resp. dokumentace o tisících stránek, která se často mění
Mění se přístupy, inovace velmi často už během pěti let

## Slide 24: Filosofie řešení malých se stává důležitá i pro velké firmy
Systémy se stávají natolik komplikované, že je ani velcí SW výrobci nezvládají pokud nepoužijí triky malých SW firem. Jinak jsou jejich systémy
  Příliš drahé
  Permanentně zastaralé
  Obtížně udržovatelné
  Nespolehlivé

## Slide 25: IT je technický obor
Ne zcela si uvědomujeme důsledky toho, že SW má zpravidla charakter nástroje, vývojové prostředky (programovací jazyky) mají daném SW prostředí charakter nástrojů pro výrobu nástrojů, proto mluvíme o inženýringu
Důvody, proč se vyvíjejí nové jazyky a jiné zanikají jsou velmi podobné tomu, proč se vyvíjejí nové stroje a nástroje pro ně, viz. spousty kleští u kováře
musí se s ním dobře pracovat při výrobě určitých artefaktů pokud má kovář potřebný talent znalosti a dovednosti, o artefakty musí být zájem
Kovář má objednávky a měl by mít výkresy ….

## Slide 26: Neakceptuje je, že tvorba SW je inženýrský obor SW entity jsou průmyslové výrobky
Shody jejich vlastností s vlastnostmi klasickými pokročilými výrobky jsou významné

## Slide 27: Instrukce se neošoupou?
Omyl: Instrukce se neošoupou, software tedy také ne
Skutečnost: Softwarové systémy se chovají jako složité systémy:
frekvence selhání sleduje křivku známou z teorie spolehlivosti
  záběh, provoz, opotřebení
  Provoz vyžaduje stále další úpravy (vylepšení, adaptace na nové platformy), to platí pro informační systémy a kupodivu stále více pro vědecké systémy
Výzva. Po čase se musí systém zahodit nebo přepsat, na to často stačí jen velké podniky
  pokud systém lze někdy přepisovat po částech (inkrementálně), je to dostupné i menším podnikům
  pak ale musí mít SW vhodnou architekturu, dnes obvykle servisní

## Slide 28: Vanová křivka. I SW se opotřebí platí zvláště pro IS a human oriented SW
28
Záběh
Opotřebeno
Stálá úroveň selhání

## Slide 29: Informační systémy
Jsou klíčovým prvkem ITC a motorem vzniku většiny nových SW paradigmat. Stále více podporují i propojují procesy reálného světa.
Roste potřeba snadného a flexibilního propojování existujících i nově vytvářených informačních systémů a SW komponent.
Výsledné systémy jsou obrovské a stále se mění. Proto musí být permanentně zastaralé jsou-li budovány jako katedrály .

## Slide 30: IS často selhávají
Příklad 1: Bakalář, Aktualizovaná instalace malém podniku - gymplu s následujícími důsledky pro uživatele
  Nutnost naučit se jiné rozhraní
  Po zvládnutí rozhraní se zjistí, že je systém líný
  Když začnou dělat všichni, spadne.
Příklad 2: Registry: Výpadky, rozsah služby by neměl představovat skoro žádnou zátěž, ale každý ťuk se zapouzdří a cestuje na konec světa a zpátky.
Hypotéza: Chybná architektura
Řešení: Tlustý klient jako služba s dokumentově orientovaným rozhraním na zbytek systému

## Slide 31: Ekonomické a sociální aspekty
Nedodržování termínů a nákladů
  Úspěšnost kolem 1/6, krach kolem 1/3 projektů
Závislost na dodavateli (antipattern vendor lock in)
Předražená údržba a obtížný provoz
  Mýtný systém
  Projekt Opencard (daly se snížit náklady na přepsání téměř stokrát)
Permanentní zastaralost
Lidé jsou de facto součástí systému, význam této skutečnosti roste (UI), musí se více zohledňovat než dříve
Potřeba agilní spolupráce a integrace informačními systémy obchodních partnerů, často formou sourcingu
Potřeba po čase systém celý přepsat, ten ale může být tak rozsáhlý, že je to prakticky nemožné pokud nezmodernizujeme architekturu systému.

## Slide 32: Permanentní zastaralost velkých monolitických SW systémů (katedrál)
Termíny implementace monolitických SW systémů (katedrál) nelze libovolně zkracovat.
Důsledkem jsou dlouhé termíny realizace a permanentní zastaralost – mezitím dojde ke změně požadavků a mění se i technologické prostředí i požadavky
  Do 5 let je ½ potřebných IT znalostí mladší než pět let
  Za méně než deset let změna paradigmatu
  Systém nutně i jinak nemá časem dobrou kvalitu
Řešení: Nestačí jen katedrály ani jen bazar
  Budovat město – je nutná infrastruktura

## Slide 33: Klíčové paradigma
SOA s rozhraním používajícím byznys dokumenty, systémy správy dokumentů a případně s využíváním cloudů a inteligentní dokumentové rozhraní.
Je obtížné přejít na nové paradigma. Např. vzory řešení pro objektový přístup mohou být špatná řešení pro SOA a naopak.
V praxi SW firem je pocit, že SOA je prázdné heslo (viz. antipattern whats new) a že se bezdůvodně vzdáváme toho, co dobře umíme, zvláště když máme cloudy). Je nutné stále více spolupracovat s uživateli.
  Klesá význam/rozsah kódování, samotné kódování se mění.
  Do vývoje i do běhu systému agilně vstupují uživatelé.

## Slide 34: Architekturní (infrastrukturní) služby
Inteligenci middlewaru lze zvýšit pomocí infrastrukturních služeb, jako jsou směrovače, transformátory zpráv. Osvědčuje se, aby činnost infrastrukturních služeb byla ovladatelná on-line.
Uživatelské rozhraní systému se pro ostatní služby jeví jako standardní služba. Tuto službu lze s malými modifikacemi použít ke spolupráci s jinými systémy, prototypování, řešení výpadků …
Výsledný systém má rysy města (a není to povrchní podobnost, viz infrastrukturní služby a prostředky není to ani katedrála ani bazar.

## Slide 35: Virtualizace architektury
Přenos dokumentů může být v cloudech virtuální, nastavením příznaků v metadatech dokumentů uchovávaných v cloudu.
Virtualizace nabízí další možnosti především díky možnostem řízení daty.
Je důležité, aby se zachovala možnost vidět a používat i pak datové operace jako komunikaci dokumentů mezi službami.
Virtualizace má meze při celosvětové spolupráci byznys partnerů, zatím není celosvětový cloud a jsou i jiné zádrhely.

## Slide 36
Gartner Group 2015
Massimo Pezzini,…
Shake Up Your Integration Strategy to Enable Digital Transformation
Massimo Pezzini,…
Unleash DiY Citizen Integration to Enable Digital Business Transformation
Navrhované principy umožňují splnit požadavky na to, aby se zachovala logická struktura existujících uživatelských procesů a umožnila vysokouá agilitu uživatelů
John Brandon Why paper still rules the enterprise
http://www.cio.com/article/3025928/printers/why-paper-still-rules-the-enterprise.html

## Slide 37
Elizabeth Golluscio | Massimo Pezzini
Unleash DIY Citizen Integration to Enable Digital Business Transformation
https://www.gartner.com/doc/3172117/cio-action-shake-integration-strategy
https://www.gartner.com/doc/3184624?ref=AnalystProfile&srcId=1-4554397745
John Brandon CIO Magazine: Why paper still rules the enterprise
http://www.cio.com/article/3025928/printers/why-paper-still-rules-the-enterprise.html
The Application Integration Middleware Market Embraces Digital Transformation
Některé publikace (některé nejsou zadarmo)

## Slide 38
Pezziniho analýzy (a také druhý mod bimodálního řešení diskutovaný níže) lze nejsnáze implementovat pomocí hrubozrnných komponent s dokumentovým rozhraním ve formě XML textů
Brandonova zjištění navíc implikují, že je dobré počítat s tím, aby se digitalizovaly byznys dokumenty, jako objednávky, tak, aby se snadno daly převést do papírové formy.
Podle zkušeností z praxe to má mnoho zásadních výhod pro kvalitu řešení i procesů vývoje a údržby.

## Slide 39: Důležité závěry
Pezziniho analýzy (a také druhý mod bimodálního řešení diskutovaný níže) lze nejsnáze implementovat pomocí hrubozrnných komponent s dokumentovým rozhraním ve formě XML textů
Brandonova zjištění navíc implikují, že je dobré počítat s tím, aby se digitalizovaly byznys dokumenty, jako objednávky, tak, aby se snadno daly převést do papírové formy.
Podle zkušeností z praxe to má mnoho zásadních výhod

## Slide 40: Bimodal IT (Oracle)
Mode 1 is traditional and sequential, emphasizing safety and accuracy.
Mode 2 is exploratory and nonlinear, emphasizing agility and speed.
  Druhý mód vyžaduje digitalizaci uživatelských procesů, jádrem druhého modu je u větších systémů digitalizace dokumentů
  Zdá se, že druhý mód má tendenci převládat

## Slide 41
Dříve převažovala tendence posunu vlevo, dnes se to zčásti obrací.
http://www.ateam-oracle.com/case-management-part-1-an-introduction/ Oracle case management

## Slide 42
Bimodal is the practice of managing two separate but coherent styles of work: one focused on predictability; the other on exploration. Mode 1 is optimized for areas that are more predictable and well-understood. It focuses on exploiting what is known, while renovating the legacy environment into a state that is fit for a digital world. Mode 2 is exploratory, experimenting to solve new problems and optimized for areas of uncertainty. These initiatives often begin with a hypothesis that is tested and adapted during a process involving short iterations, potentially adopting a minimum viable product (MVP) approach. Both modes are essential to create substantial value and drive significant organizational change, and neither is static. Marrying a more predictable evolution of products and technologies (Mode 1) with the new and innovative (Mode 2) is the essence of an enterprise bimodal capability. Both play an essential role in the digital transformation.
Gartner glossary
http://www.gartner.com/it-glossary/bimodal/

## Slide 44: Kritika bimodálnosti Gartnera
V praxi malých firem jsou běžné systémy, kde se občas nebo standardně vyžaduje, aby některé akce prováděli lidé a zasahovali do procesů. Je to důležité i pro inkrementální vývoj. To se dosti liší od modu 2 podle Gartnera.
Celkově se pro SME otevírají nové možnosti, vlastně praxe SME značně ovlivňuje praxi velkých SW firem a SME má větší možnosti úprav a vývoje velkých systémů (e-government)

## Slide 45: Další trendy
CIO Call to Action: Shake Up Your Integration Strategy to Enable Digital Transformation
https://www.linkedin.com/pulse/cio-call-action-shake-up-your-integration-strategy-enable-pezzini

## Slide 46: Důležité jsou odchylky v detailech
Ďábel je skryt v detailu
Každý, kdo zažil SME a velkou firmu potvrdí, že jsou rozdíly v mnohém zásadní i díky zdánlivým maličkiostem

## Slide 47: Inženýr a řemeslník
Pohrdání řemeslníků (kodérů) s analytiky
Analytici nemají porozumění pro nuance řemesla (možnosti, cena, …)
Obojí spolu se zadavateli nemají zažité přístupy hodnocení plánovaných či existujících SW artefaktů, týká se to i vývojových nástrojů
Nejsou dostatečně rozvinuté postupy hodnocení a kontroly projektů

## Slide 48: Programovací jazyky jako nástroje
Vhodné jen pro určitou oblast řešení a znalostní oblast
Nabízejí připravené artefakty
Jsou použitelné v daném prostředí
Jsou dostatečně efektivní a schopné produkovat akceptovatelná (kvalitní) řešení
Jsou dobře zvládnutelné uživateli („programátory“)
  dovednosti, znalosti, zvyky

## Slide 49: Podceňované vlastnosti IT
Efekty IT, především IS se obtížně měří, často jsou jinde než se čekalo (uvedeme příklady)
Jsou často dlouhodobé a ty jsou jiné než krátkodobé
Někdy není ochota je uplatnit (př. školství)
Praxe ochrany dat neumožňuje data správně využívat aniž zajišťuje dostatečnou ochranu dat
Kvalita IT je tedy věcí kvalifikovaného používání, znalostí, zkušeností a někdy i (politické) vůle a boje s předsudky

## Slide 50: Která oblast techniky má s IT nejvíce společných aspektů
Architektura
Kde kdo do toho kecá
Projekty jsou předražené
Vysoký podíl řemesel

## Slide 51: Změny v informatice
Roky | Typické úlohy | Technologie
-1960 | Vědecko technické úlohy | Sálové počítače, děrné štítky, tiskové sestavy, FORTRAN,Algol
1960-1970 | Ekonomické výpočty v dávce, postupný nástup terminálů | Sálové počítače, děrné štítky, tiskové sestavy, COBOL, datové systémy
1970-1980 | Ekonomické výpočty v dávce, často interaktivní vstup dat, řízení technologií, krize IT 1980 | Sálové počítače s terminály, minipočítače děrné štítky, tiskové sestavy, COBOL, C, Pascal, DB ….
1980-1990 | Ekonomické výpočty v dávce, interaktivní vstup výstup, úlohy na PC, krize IT 1990 (meze PC) | Sálové počítače s PC místo terminálů, kancelářské úlohy pro PC, datové báze
1990-2009 | Interaktivní výpočty na síti, e-komerce, Internet, sociální SW 2002 krize, Internetová bublina 2008 krize, IT nepomohlo | Servery, počítačové sítě, Internet, grafika, vývojová prostředí, databáze, globalizace, webové služby, podpora sociálních sítí

## Slide 52: Co se relativně málo změnilo
Lidé
  Postoje
  Cíle
  Předsudky
Potřeba a dovednost spolupráce
Nedostatečné chápání ICT jako technologického oboru
Manažerské nedostatky

## Slide 53: Zkušenosti přednášejícího
1959 Statistik se stává programátorem ve asembleru, výpočty pro fyzikální chemii, pitomí politici – nepustíme ani jeden transistor do výroby počitadel, když máme dost relé
60-70 Přechod na Fortran, Algol (pokus o kompilátor), formální jazyky, některé mé články z té doby se dodnes citují, mainframy
70-80 on line vstupy, minipočítače v přímém řízení systému dílny, prvá aplikace principu výměny zpráv mezi SW komponentami
80 účast na vývoji českých PC, spolupráce se Siemensem na řízení rozsáhlého výrobního systému, Autonomní komponenty a SOA
9O Soukromý podnik, počítačové sítě a IS , nová varianta analýzy shora, dekompozice IS, počátek www
2000 SOA, patterns, účast na projektech malých firem, konfederativní SOA, práce v týmu

## Slide 54: Hlavní poznatky
Krize IT se vrací asi po deseti létech, může přijít znovu
Po krizi se vždy se vrátil zájem o informatiku, ale s podstatně jinými úkoly
Zdá se, že po krizi v roce cca 2000 a 2008 se zájem o informatiky v mnoha zemích plně neobnovil. O české informatiky je stále zájem, především o kódéry a analytiky Současná krize omezuje investice do IT
  Ne však kriticky
Nově globalizace vývoje SW, hlavně v kódování
Není jasné, jak se projeví současná krize v delším výhledu

## Slide 55: Budeme využívat zkušenosti z (starších i současných) praktických projektů pro malé a střední firmy a nedávné výsledky výzkumu metod SW inženýrství v oblasti SOA metod integrace velkých komponent do velkých systémů s využitím dokumentové orientace

## Slide 56: Obtížnost aspektů IT, hlavně IS
Klasické IS, např. správa skladu (operativa)
  Ekonomický užitek e je dosti zřejmý
  Jak technicky udělat t také,
  Sociální aspekt s málo ovlivňuje řešení
Informační technologie dnes
  Ekonomický užitek se dostatečně nezvažuje
  Jak technicky udělat: řešení ad hoc, předražené, archtektury
  Sociální aspekt téměř vždy přítomen, mnohdy zcela zásadní
    Je zdrojem obtížnosti a problémů
      Nejasnost cílů
      Postranní zájmy (viz evaluaci škol), korupce
      Potřeba globálních propojených měnících se systémů
      Existence sociálních a zdravotních rizik
  Ekonomické a sociální aspekty zásadním způsobem ovlivňují procesy vývoje a musí se zvažovat při specifikacích požadavků
t
e
s
t
e
s

## Slide 57: Úzká místa informatiky
  Zaměříme se na úzká místa vývoje IS , bez jejich vyřešení nedosáhneme úspěchu
    specifikace a spolupráce s uživateli, společenské souvislosti
  Úkoly při řízení projektů, problém sledování úkolů pomocí smart sheetu
  SW procesy především s aplikacemi na SOA
  SW normy a SW metriky
Něco se dá jen obtížně na škole nacvičit, lze jen seznámit (MBA lze studovat až po získání praktických zkušeností)
  Spolupráce s uživateli
  Tvorba rozsáhlých systémů
  Management, zvyky ve firmách
  Dovednosti a zkušenosti,
  Pokus o otestování v PV024

## Slide 58: Systémy jsou stále složitější
Přechod na nový systém resp. vývoj nového systému není možný metodou velkého třesku, to postupně stále více platí i pro velké SW výrobce a velké uživatele
Řešení: Postupná modernizace částí, využívání legacy systémů, nákup, vývoj částí na zakázku resp. používání otevřeného SW, nově dokumentové SOA

## Slide 59: Halsteadův vztah pro malé programy
Poněvadž je pozorováno, že
Soper  C Delb
dostaneme
Prac = c Del1+b b  0,25
Pro velké programy je hodnota b příliš vysoká. Je to důsledek toho že vztah modifikují takové technologie, jako dekompozice a znovupoužití částí.
Pokud se dekomponuje do malých komponent a systémy se liší jen počtem komponent a transport zpráv se nemusí pracně implementovat, bude b velmi malé.

## Slide 60: Závislost pracnosti na délce kódu
Data IBM
Prac = c Del 9/8

## Slide 61: Pozoruje se
Duration  c Efforta a  0,4
c lze ovlivnit technologií návrhu a dekompozicí
a i Effort architekturou
Architektura umožňuje zlepšit celkovou kvalitu řešení a kvalitu vývojových procesů a má řadu dalších výhod

## Slide 62: Hlavní problém velkých systémů:
Udržovatelnost

## Slide 63: Jak na věc
Podmínkou úspěšných IT řešení je snadná dekompozice do autonomních částí
integrace částí a postup integrace zdola
  Pro globální systémy je to i dnes prakticky jediná schůdná možnost pro všechny
  Vyžaduje to autonomii částí a srozumitelnost jejich rozhraní pro uživatele do značné míry i pro management – dokumentově orientovaná komunikace

## Slide 64: Role informačních systémů
Kvalitní IS je klíčová podmínka činnosti podniků v globální ekonomice
Motor zlepšování výroby
Základ informační společnosti
Motor změny sociálních aspektů současné společnosti
Motor přechodu na nová paradigmata, především v oblasti architektury SW

## Slide 65: Co je na IS klíčový aspekt a co se relativně málo mění
Lidé, zato musíme zohlednit i malé změny jejich potřeb a znalostí
Musíme se nějak vyrovnat a řešit jejich předsudky
Musíme k nim mít úctu,
  Jen oni mnohdy ví nebo alespoň vycítí, co je třeba
    Vlastně jsou rozhodující pro přijetí systému

## Slide 66: Proč studovat projekty IS pro menší firmy a organizace
  IS pro SME musí splňovat požadavky plynoucí ze specifických ekonomických a sociálních podmínek SME
  SME tvoří podstatnou část ekonomiky a většinu firem
  Start-upy jsou SME, SME jsou nositeli převratných nápadů
  Mnohé SW přístupy vyvinuté v malých SW firmách pro SME jsou významné pro budoucnost oboru

## Slide 67: Proč studovat zkušenosti s projekty IS pro menší firmy a organizace
  Dá to více než mnohá hluboká teorie i mimo SME
  Ukáže to, že nečekané souvislosti mohou být častější a důležitější, než bychom čekali
    Velký průšvih jsou opomenuté maličkosti a skryté předpoklady
    Větší průšvih je nevyužití existujících dovedností uživatelů
    Nevětší průšvih je formulace vizí a požadavků, tedy vlastně spolupráce s uživateli a porozumění jejich potřebám a zvládnutí jejich znalostí, dovedností a legitimních zájmů a nedostatky v managementu

## Slide 68: Podniková kultura v SME
Pravidla organizace podniku a struktury podnikových procesů jsou relativně jednoduché
Pravidla spolupráce jsou relativně neformální, jsou častá ad hoc řešení
Je možná vstřícnost a nepříliš formalizovaná pravidla spolupráce lidí
Důsledky omezených kapacit pro aplikaci procesů vývoje

## Slide 69: Systém, definice
Strukturovaná entita
  Zdroje (materiál, energie,data)
  Prostředky (stroje, nástroje, lidé, znalosti a dovednosti)
  Vazby mezi částmi (komponentami)
  Procesy umožňující za daných podmínek dosahovat určité cíle, u IS poskytovat informace, doporučovat opatření případně přímo řídit technologie a organizace a měnit svět

## Slide 70: Informační systémy
Informační systém (IS) je systém umožňující sběr, ukládání a správu dat s cílem získávání a presentaci informací.
  IS je systém, tj. strukturovaný komplex technik, nástrojů, a zdrojů umožňující získávání, ukládání a poskytování informací uživatelům a jiným systémům. V širším smyslu mohou být výstupem IS přímo rozkazy osobám a signály procesům reálného světa (avionika letadla, reaktor, …). IS tedy může být i řídícím systémem a obvykle do určité míry jím je (to je velmi významný fakt).
IS nemusí využívat SW, my se ale budeme zabývat případem, kdy IS využívá softwarovou podporu.
IS jsou základním nástrojem globalizace světové ekonomiky, informatizace společnosti a změn ve výrobních procesech a změn ekonomických procesů.
  Větší efekty jsou ve výrobě
  Pozor na BPR – měním i to co dobře funguje

## Slide 71: Zvláštnosti informačních systémů
IS jsou klíčovou částí IT
  Většina aplikací IT jsou informační systémy, IS mají největší dopad na ekonomiku i globalizovaný svět a náš každodenní život
    Podpora byznys procesů a managementu
    Motor někdy spíše brzda výkonu státní a místní správy
  Největší dopady: Sociálně ekonomická oblast
    Podmínka globalizace, podpora celosvětové spolupráce
    Zasahují do soukromí, legislativně je to špatně ošetřeno (chrání se, co by se nemuselo, blokáda důležitých informací)
  Technické problémy
    Největší SW systémy,
    Moderní SW architektury, nová paradigmata (architektury)
    Velké soubory dat

## Slide 72: Informování versus řízení
Informování
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Svět
Nezávislá analýza, měření
Data
Informace
Akce po vyhodnocení informací
Jiné IS
Data
pozorování

## Slide 73: Informování versus řízení
Řízení, z hlediska technologie programů zdánlivě téměř totéž, existují skryté hluboké rozdíly (kritičnost automatických akcí, za které musí být někdo odpovědný).
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Svět
Analýza, měření
Data
Příkazy
Odezvy
Technologie, člověk plnící příkazy
I u technologických systémů je výhodné, aby byly komunikace srozumitelná uživatelům, uvidíme možnosti použití

## Slide 74: Hlavní varianty IS, typ úkolů
Technologicky orientované systémy (protokoly, avionika, software auta)
  Problém není co, ale spíše jak
  Záhy vím, co je třeba, pak se to (moc) nemění
Human oriented, klíčová varianta SW
  Cíle a potřeby nejsou úplně jasné, u různých zaiteresovaných osob mohou být různé, vliv lidského faktoru postupně roste
  V důsledku měnících se společenských podmínek se mění
  Může existovat snaha o optimalizaci jen pro některé a ke škodě jiných
    Příklad: Ochrana osobních dat versus ochrana života
  Mohou být zdravotní rizika
    fyzická (klouby, poruchy životních funkcí) a psychická poškození (Gamblerství, sociální defekty typu isolace od lidí, závislost na sociálních sítích)

## Slide 75: Sociální a společenské efekty informatiky jsou stále významnější
Globalizace
  Ekonomické efekty významné
  Zranitelnost světové ekonomiky roste (Fukušima a celosvětová výroba aut ohrožena výpadkem výroby jedné součástky)
  Rostoucí vliv softwarových dinosaurů (velkých dodavatelů SW)
Sociální sítě a odcizování lidí
Vzdělávání nedrží krok s potřebami
Nedomyšlená legislativa, nejen u nás

## Slide 76: Sociální dimense informačních systémů
Zvláště silná v řadě oblastí
  Především menší a střední podniky, e-health, e-government
Silná závislost na znalostním oboru cílech uživatele
Uživatel silně zapojován do vývoje, požaduje on-line změny byznys procesů a byznys partnerů integraci artefaktů podporujících základní byznys činnosti (finance)
Nutnost dynamické spolupráce s IS partnerů uživatele s možností on-line ovlivňování spolupráce uživateli a umožňující řešení nečekaných byznys problémů (výpadky) a obchodních sporů
Potřeba dokumentově a uživatelsky orientované dekmpozice

## Slide 77: Technická dimenze
Kvalita služeb (service level agreement), podrobnosti jsou věcí techniků
  Dostupnost služeb včetně doby odezvy
  Spolehlivost a reakce na nečekané události
  Zabezpečení
  Bezpečnost
  Kapacity a metody ouourcingu, cloudy,
    Je to věcí ajťáků
  Modifikovatelnost
  Otevřenost
  Nové technologie, potřeba globálního přístupu, SW architektury
Každých deset let nové paradigma pro IS
    Objekty, Komponenty, SOA, otevřené systémy, webové služby, cloudy
    Dnes Cloud, EDA, SOA a web, dokumentové orientovaná komunikace

## Slide 78: Zvláštnosti IT, hlavně IS
Prudký vývoj
  Za pět let pokrývají současné znalosti jen 50 procent potřebných znalostí
    Naučit se získávat nové znalosti
  Moorův zákon (vzhledem k paralelizaci vlastně stále platí)
    Zdesateronásobení výkonu (běžné sítě) procesorů za pět let
    Za 50 let 10^10 zvýšení kapacit, místo 320 let jedna sekunda
  Nové možnosti a nové požadavky
    Zábava, sociální sítě
    Správa, vedení podniků, přístup k informcím
    Ochrana i hrozby
  Každých deset let nové paradigma
    , DFD, Objekty, Komponenty, SOA, otevřené systémy, REA
Manažerské aspekty jsou stabilní, manažeři hlavní hrozba
  Procento krachujících projektů se dlouhodobě drží kolem 25%

## Slide 79: Průběh v čase
Standish Findings By Year
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2009
Succeeded 16% 27% 26% 28% 34% 29% 32%
Failed 31% 40% 28% 23% 15% 18% 24%
Challenged 53% 33% 46% 49% 51% 53% 44%
V roce 2012 se zvýšilo procento úspěšných projektů, Je problém, v posunu definice projektu v souvislosti se změnami paradigmat IT.

## Slide 80
Stav v roce 2012, Standish Group Chaos Report
Úspěšných projektů | 39%
S nedostatky | 43%
Krachující | 18%

## Slide 81: Co způsobuje největší problémy
Antivzory jako podceňování realizovatelnosi (vše hned, vše so mne napadne realizovat, cena, …)
Zdánlivé hlouposti (blbosti), dokonce i skutečné triviality
Skryté předpoklady, absence správných otázek

## Slide 82: Nejhorší je srážka s blbcem Nejfatálnější důsledky má opomenutí blbosti (samozřejmosti)
Etapy vývoje: vize, specifikace požadavků, návrh, kódování, testování, předání, údržba.
  Přes 85% nákladů na opravy chyb jde na pochybení v etapách vizí a specifikací požadavků, ne na profesní pochybení programátorů
  Analýza příčin chyb ukazuje, že kritické jsou různé apriorní představy, neuvěřitelné logické chyby, opomíjení souvislostí atd. na straně uživatelů a problém blokovaných znalostí, tunely
    Je to si jeden z důvodů používání krabicových a customizovatelných (např. od SAP) řešení, pořizujeme si ale konfekci, odstraňujeme konkurenční nevýhodu, nezískáváme konkurenční výhodu
Zkušenosti tohoto druhu se těžko předávají, pro plné pochopení a hlavně akceptování se musí zažít

## Slide 83: Příklady z historie
Turing a prolomení šifrování Enigma
  Na straně Hilera slepá víra v kvalitu kódování a neeexitenci výpočtové kapacity
Bombardování měst a oslabení boje s ponorkami – hrozba prohry ve válce
  Zřejmá chyba, zjevná ale jen při položení správné otázky a při vyhodnocení zkušeností s nálety na Londýn,ale nikdo si to nepřipustil
Hloupé chyby dělají podniky i v době míru
Víra v neprůchodnost Arden v roce 1940

## Slide 84: Nejhorší je srážka s blbcem Zvláště fatální je varianta pilný blbec - tunelář
Mnohé efekty IT se těžko měří a není k dispozici dostatečně kvalitní a uznávaná metodika hodnocení kvality
  To především mimo podniky, ale i v podnicích umožňuje zakázky zdražovat
    Přímo, vyhnat cenu za málo
    Nepřímo. Zakázku nafukovat
Informatika se de facto nechápe jako inženýrský obor, viz výše

## Slide 85: Čím se budeme zabývat
Budeme studovat celý proces vývoje IS v malých firmách, především ale ty etapy a podmínky, které jsou v praxi klíčové, ale na škole jen obtížně získatelné a při tom jsou hlavní příčinou problémů
To jsou počáteční etapy vývoje a celkové podmínky, za nichž se SW vyvíjí, především
    Vize, cíle systému (proč)
    Specifikace požadavků (co a zčásti jak)
    Podmínky (legislativa, předsudky veřejnosti, zdravotní ohrožení, získávání znalostí, bezpečnost, …)
    Nevyřčené nealgoritmické podmínky – service level agreements (SLA), např. ochrana dat
    Spolupráce s uživateli

## Slide 86: Vize (cíle) požadavky
Nedomyšlené vize, cíle a požadavky jsou příčinou, že
  jen kolem 30% projektů plně uspěje
  zkrachuje při tom cca 1/5 projektů, toto číslo je po řadu let pozoruhodně stálé, příčina je většinou v managemenVtu
80% vícenákladů na nápravu chyb(Standish Group, Gartner Group) jde na vrub nedostatkům ve vizích a požadavcích, jen procento jde na účet chyb v kódování
Platí to především pro systémy jejichž činnost zahrnuje aktivity lidí, tj. většinu IS

## Slide 87: Statistiky z USA o egovermentu devadesátá léta
Šestina IT projektů včas a v plánovaných nákladech Cca 25 procent se nedokončí
Skoro polovina se dokončí s omezeními (v horší kvalitě) a nebo podstatně dráž
Dnes jen o trochu lepší

## Slide 88: Zkušenosti z ČR
Jsme na tom podobně, existují ale i „specifika“:
  Předražené státní maturity
  Skandál se sociálními dávkami
    Důsledek toho, že se doba vývoje nedá libovolně zkracovat, ale nikdo na to nebere ohled, z tété ignorance může mít i prospěch
  Aféra s registry vozidel a jinými registry
    Důsledek toho, že sítě aplikací je nutné vyvíjet a udržovat jinak, než jednotlivé aplikace
V SW dnes dochází k principiální změně, změně paradigmatu (cloud,SOA, webové služby, dokumentově orientovaná komunikace)
    Nové technologie znamenají obvykle změnu zvyků a dovednostíí

## Slide 89: Registry podrobněji
Nepracují dobře po mnoha měsících ač se konceptuálně a rozsahem požadavků na výkon jedná o poměrně jednoduché úlohy
  Chyběla rozumná specifikace: příliš interaktivnosti, je třeba použít operace v v dávce nebo pro celý dokument
  Chybí rozumná dekompozice
  Nesprávné využívání sítě, asi díky protokolům (programováno jako pro jeden program, jemnozrnné rozhraní bojující s mnoha tagy, každý ťuk putuje přes velý svět)
  Nesprávná orchestrace, omezené kapacity sítě - úzká místa

## Slide 90: Registry podrobněji
Dodavatel nedodal v dostatečné kvalitě, ztráty občanů
Dodavatel si díky tomu namastil kapsu, stálo to majlant
Nebyl „stavební dozor“
Svinstva přes anonymní firmy
Typické pro mnoho státních zakázek, nejen ale hlavně v IS

## Slide 91: Případ GAČR
I vědci podceňují inženýrský aspekt IS.
GAČR navrhl v r. 2012 nový informační systém hodnocení výsledků podle RIV bodů, neprošlo to řádnou oponenturou a dodnes se zjišťují slabá místa koncepce,
  především přecenění možností IS a nedostatky RIV bodů
Byla provedena rychlá změna podpůrného IS a jako ve státní správě systém IS dlouho nefungoval
Vstup dat je pracný, výzkumné instituce si musí budovat vlastní IS pro vstup dat, sebraná data nejsou dostatečně dostupná a jsou i jiné problémy (doba „platnosti“, hodnocení při změně místa se jaksi ztratí, nezachycuje nové obory a správně nehodnotí zvláště významné výsledky (Einstein a Turing)
2015 ČR je poslední v EU ve spolupráci vědců s podniky

## Slide 92: Reakce jednoho z uživatelů IS GAČR
„Pracnost vstupů pro RIV mi nevadí, mám sekretářku“
  To je indikátor bídné kvality!
  Důsledek zanedbání faktu, že IS je složitý výrobek, projevilo se to výše uvedených problémech, nejen na pracnosti vstupů
  tak začíná předražování IT, mnoho úředníků a jejich horší práce, skleněné pustiny
  Nejsou kontroloři provádějící dohled nad vývojem, např. jako na stavbě

## Slide 93: Naše zkušenosti
Příklad registrů ale i lítaček ukazuje , že je nutno zvládnout i aspekt SW architektury
  Rozdělit na rozumně velké a rozumně autonomní části
  Orchestrace zatížení sítě
    Rozumně velké uživatelsky (dokumentově ) orientované zprávy: srozumitelné uživatelům, málo metadat, nedělat nutně vše interaktivní, dávky se někdy hodí
    Vhodná kapacita sítě a pomocných programů
    Nevyhýbat se dávkovým řešením
  Dělat jen užitečné věci (s měřitelným efektem), užitečné pro uživatele, nejvíc zatěžují nedomyšlené požadavky, a zbytečnosti

## Slide 94: Stokrát nic umoří nejen osla ale i vývojáře a uživatele
Je de facto rozšířeno skryté přesvědčení, že v IS s různé funkce snadno doplní a nic to nestojí, což je hluboký omyl
  Syndrom Ještě by se hodilo tohle …..
  Vede to ke skluzům, změnám a nejvíce na to často doplatí to, co je nejužitečnější, protože to slouží často pouze těm, co dělají černou práci a nemohou do toho kecat
Dodavatelé SW na tom rýžují peníze a odkládají termíny dodávek.

## Slide 95: Stokrát nic umoří nejen osla ale i vývojáře a uživatele
Vše je důsledkem toho, že se nedoceňuje, že IS jsou složitá technická díla, jejichž účel a vlastnosti je nutné pečlivě a použitím specifických znalostí a dovedností specifikovat, budovat a provozovat. Švindle!!!
Kdyby se tak jednalo v jiných technických oborech tak by bylo např. běžné,
  že by se a technické a uživatelské vlastnosti mostu neustále měnily a řádně nespecifikovaly a považovalo by se za normální, že bude most stát včas, nebude dražší a nespadne i když do toho budou kecat laici a stavět neumětelové a budou strukturu mostu stále měnit

## Slide 96: Skrytý postoj Vím jak postavit most, protože vím, jak se má přes něj jezdit Výsledkem obvykle je, že se nespecifikuje, proč, za kolik a jak se bude po IT „mostě“ jezdit a nezajistí se, aby „most“ nespadl Je to dosti rozšířený předsudek uživatelů ICT

## Slide 97: O které profese je především zájem
6 profesí, studie Gartner Group 2010.
  Byznys architekt (netriviální použití SW pro byznys)
  Datový vědec (vyždímat data)
  Architekt sociálních medií
  Expert na mobilní technologie
  Vývojář podnikové mobilní platformy
  Architekt cloudů, virtualizace - Saas, IaaS, Paas, ….
Obecně roste potřeba multidisciplinárních znalostí a dovedností (stálá spolupráce s lidmi různých oborů, porozumění jejich oborům, sociální dovednosti)

## Slide 98: O které profese je především zájem, střední ůroveň managementu 2013
Byznys architekt
Datový architekt
Project architect
Analytik sociálních sítí
……

## Slide 99: Jak je to s kódery

## Slide 100: Manažeři
Výkonný ředitel, měl by ví leccos vědět o IT technologii
Marketingový ředitel, byznys znalosti, základní IT znalosti o projektu
Projektový manažer, technolog, chápe i ekonomické a sociální souvislosti a potřeby druhých managerů

## Slide 101: Kteří informatici nejméně chybí (Forrester Research 2006)
Klasické programování, statické HTTP, Cobol,…
Podobné výsledky má i Manpower, celosvětová personální agentura
Kódování je dobře zvládnuto metodicky, o dobré kodéry je zájem, není výjimkou, že jeden udělá sám, co dvacet jiných.
Kódování není ale problém, ví se jak na to,
  Kódéři se v průměru proto hůře platí než analytici,
  Kódování se dá outsourcovat do Indie
Ve stáří se hůře kóduje, kódér je job pro mladé,

## Slide 102: O které profese je největší zájem (Forrester Research 2014)
Největší poptávka je po SW architektech a lidech, kteří dokáží s uživateli spolupracovat a použít to, co existuje, často lokalizují existující systémy (SAP atp.), lze to jen obtížně outsourcovat do Indie
  Často se kódují jen doplňky, např. sběr dat
  Pozor: SAP se nehodí pro malé firmy. Je drahý a je koncipován pro velké firmy a vytvořila ho velká firma, to platí i pro mnohé normy
    Možnost přílepků, čtu s databáze
  Na znalosti o specifikacích, architekturách, týmech, zavádění a zákonitosti se zaměříme v dalších přednáškách
    Abychom mohli takové profese vykonávat
    Nebo alespoň se s takovými profesemi dovedli dohodnout a spolupracovat

## Slide 103: Problémy softwaru jsou zpravidla důsledkem problémů s lidmi
Lidé jsou součástí IS, mohou se bránit nebo prostě nespolupracovat, je nutné je získat a vyškolit, prosazovat i jejich prospěch
Musí se z nich vytáhnout, co je třeba udělat
  Mohou mít potíž si na to vzpomenout (blokovaná, skrytá znalost), vzpomenou si až při navození situace či při správně formulované otázce,
  není pravda, že nevědí, co chtějí, jen si nevzpomenou
  I když si nevzpomenou, nedovedou to zformulovat!!

## Slide 104: Problémy softwaru jsou zpravidla důsledkem problémů s lidmi
Uživatelé nemohou vyvíjet IS sami, nelze ale IS vyvíjet bez nich, nutno rozumět jejich potřebám
Nemohou zpravidla sami přesně požadavky, neboť v tom nemají praxi, neodhadnou obtížnost, závislost doby odhadu na rozsahu požadavků, na důležité si nevpomenou
  Tento aspekt zesiluje a bývá důvodem přechodu na nákup velkých a drahých systémů

## Slide 105: Software není problém, problémy jsou s lidmi
Nadměrné či nekonsistentní požadavky
Neschopnost efektivní specifikace požadavků a adaptace na nové podmínky
Snaha tunelovat
Pocit ohrožení a proto neochota spolupracovat
Práce navíc pro uživatele bez ocenění

## Slide 106: Zvláštnosti IS
Velké peníze na vývoj, na práci IS závisí velké peníze
IS jsou často kritické systémy
  Mohou způsobit škody,
  někdy rozhodují o životech
  Mohou mít nečekané dlouhodobé efekty
Jsou to velké systémy, největší, co známe
Jsou otevřené a rychle se mění
Je nutné je stále častějí bdovat jako společenství autonomních komponent

## Slide 107: Zvláštnosti IS, shrnutí
Stálá změna funkcí
Otevřenost a prvky reálného času (včasnost odpovědi nezbytná, některé akce nelze vrátit zpět), je nutno uplatňovat moderní SW architektury (componenty,SOA, cloud computing, gridy, atd)
Service level agreement, nefunkcionální vlastnosti (přístup, doba reakce, bezpečnost, …..)
Spolupráce IT odborníků s uživateli při vývoji i provozu je nutností, často musí být velmi úzká, např. při agilních variantách vývoje, otevřené systémy

## Slide 108: Úkoly a profese, mimo celkového managementu
Obchodníci znalí technologie a potřeb uživatelů
SW inženýři a obchodníci schopní spolupráce s uživateli,uživatelé, architekti
Designéři
Kodéři
Testéři
Provozní programátoři
  Sehnat kšeft a nástřel „co?“
  Dohodnout podrobněji co s vědomím, že to lze udělat
  architektura
  Zpřesnit co, zásady JAK
  Struktura i detaily JAK
  Kódování
  Testování
  Údržba a provoz
co = co je třeba

## Slide 109: Úzká místa
Sehnat kšeft, vize
  Přesně a správně: proč a rámcově co je třeba udělat
Stihnout včas za dané peníze
Řemeslo je důležité, ale ne kritické
  Na českých univerzitách, především an FI a MFF, velmi dobrá výchova v kódování návrhu i ve světovém srovnání
  V praxi je kódování menší problém než analýza (vize specifikace, návrh), tam se uplatňují inženýři z technik
  Roste důležitost inženýringu, hlavní úkoly
    Specifikace požadavků
    Procesy vývoje SW, byznys procesy a byznys inteligence
    Architektury velkých SW systémů
    Schopnost se domluvit

## Slide 110: Kódování
Řemeslo v IT
Rychlý vývoj
Nejméně kritická etapa
Dobrý kodér je výhra, nahradí i desítky průměrných
  manažeři ale nechtějí být závislí na špičkových kodérech
Scrum – místo řemeslníka pomocný dělník

## Slide 111: Příklad: Aféra se sociálními dávkami
Nemohlo být hotovo včas
Je to příklad problému setrvalé zastaralosti:
Než udělám opravy je už třeba systém zase přepsat, u velkých monolitních systémů je to nevyhnutelné

## Slide 112: Tempo zastarávání znalostí v IT,
V technologiích vývoje SW se inovuje 50% znalostí za 3-5 let
  Systém může zastarat dříve, než se dokončí jeho vývoj
  Doba vývoje závisí na velikosti systému a nedá se libovolně zkracovat dilema stálého zastarávání
  Budeme hledat řešení v servisních systémech složených z AUTONOMNÍCH ČÁSTí, služeb
Každých asi deset let dochází ke změně paradigmatu (struktury, objekty, cloudy, služby…)
  Zaměříme se na věci, které mají šanci přežít
    Inkrementálnost vývoje, zapojení uživatelů, otevřenost

## Slide 113: Důsledek
Pokud je systém velký a aktualizuje se celý naráz pak
musí být stále zastaralý,
doba změny je tak velká, že vše mezitím zastará. Často se to obchází tím, že se předá nespolehlivý systém
Platí to i pro velké výrobce

## Slide 114: Etapa opotřebení
Zachovává se celková filosofie architektury řešení
Nakonec může být zastaralá filosofie hlavním důvodem přepsání systému
I to je vlastnost technických děl
  Srv. staré auto

## Slide 115: Celkový trend technik dekompozice a propojování
Program
Program a podprogramy, knihovny
Skupiny podprogramů (objekty) a jejich propojování a modifikace
Propojování objektů do komponent
Autonomní komponenty a služby
SOA s dokumenty, cloudy, sítě komponent

## Slide 116: Celkový trend
Stálé širší integrace do společenských a sociálních procesů
Integrace autonomních částí
Otevřenost

## Slide 117: Servisní systémy
Nezvládnutí paradigmatu SOA byla hlavní příčinou aféry s registry vozidel
  Viníci jsou za nekvalitu de facto odměněni (za peníze přepsali)
  Dalo se dělat i pomocí cloudu
  Přehnaná interaktivnost
      Každý ťuk se ověřuje v centru

## Slide 118: Čím se ajťáci liší od ekonomů
Podobná témata, my je ale probíráme z hlediska IT (např. jak a proč implementovat SOA, triky v SOA, návrhové vzory) a jako součást technických děl
Máme zkušenosti s realizacemi IS a SW obecně hlavně z technického hlediska
Musíme být schopni se s ekonomy (manažery) domluvit, budou nám často velet, zvláště pokud budeme kódéři či testéři
Musíme být schopni spolupráce s uživateli a také s jinými technickými profesemi, se kterými musíme spolupracovat
Top profese: Project (product) manager

## Slide 119: Potřebné znalostní profily
  Ekonomické-manažerské znalosti a dovednosti s menšími avšak důležitými znalostmi IT, výkonný ředitel
    adaptace SW balíků
  Vedoucí vývoje IT s dobrými znalostmi IT i oboru aplikace – pro významnější inovace resp. vývoj a adaptace SW balíků, projektový manažer
  Vedoucí prodeje, ne zcela malá znalost technologie IS
  Technologové – řešení systémových a technických otázek
  Vlastní programátoři – kódéři ale se schopnostmi návrhu a testováníprojektech
  Testéři- ve větších projektech
  Uplatníme se v bodech 2-6. Ti s manažerským talentem i v 1. Ti pak jsou velmi žádáni a velmi užiteční

## Slide 120: Změny v informatice
Roky | Typické úlohy | Technologie
-1960 | Vědecko technické úlohy | Sálové počítače, děrné štítky, tiskové sestavy, FORTRAN,Algol
1960-1970 | Ekonomické výpočty v dávce, postupný nástup terminálů | Sálové počítače, děrné štítky, tiskové sestavy, COBOL, datové systémy
1970-1980 | Ekonomické výpočty v dávce, často interaktivní vstup dat, řízení technologií, krize IT 1980 | Sálové počítače s terminály, minipočítače děrné štítky, tiskové sestavy, COBOL, C, Pascal, DB ….
1980-1990 | Ekonomické výpočty v dávce, interaktivní vstup výstup, úlohy na PC, krize IT 1990 (meze PC) | Sálové počítače s PC místo terminálů, kancelářské úlohy pro PC, datové báze
1990-2009 | Interaktivní výpočty na síti, e-komerce, Internet, sociální SW 2002 krize, Internetová bublina 2008 krize, IT nepomohlo | Servery, počítačové sítě, Internet, grafika, vývojová prostředí, databáze, globalizace, webové služby, podpora sociálních sítí

## Slide 121: Co se relativně málo mění
Lidé
  Postoje
  Cíle
  Předsudky
Potřeba a dovednost spolupráce
Nedostatečné chápání ICT jako technologického oboru
Manažerské nedostatky

## Slide 122: Nové směry v SW, od 1995
Masové používání objektových technik, UML v modelování
XML jazyky, web, Java
Servisní orientace!!!, po roce 2000, komponentové architektury
Sociální sítě, web 2.0, globální IS
Aspektové programování, agilní vývoj
Cloud computing, gridy, (využití volných kapacit, balancování zátěže,)
Normy ITIL, CMM, COBIT, SOA,

## Slide 123: Hlavní poznatky
Krize IT se vrací asi po deseti létech, může přijít znovu
Po krizi se vždy se vrátil zájem o informatiku, ale s podstatně jinými úkoly
O české informatiky je stále zájem, především o kódéry Nově globalizace vývoje SW, hlavně v kódování
Není jasné, jak se projeví ¨poslení krize v delším výhledu

## Slide 124: Různé technologie dospějí za různou dobu
Fast Track 2-3 roky, př. SMS, instant messaging.
  Podpora od velkých výrobců
  užitečnost, jednoduchost použití,
  relativní snadnost implementace a nasazení (využití existující Infrastruktury, poměrně malé potíže se smysluplným zadáním).
Standardní: 5-8 let
Long fuse: až 20 let, i více vrcholů, nutnost nové infrastruktury, výzkum, zákony, paradigmata. Internet, nanotechno, data integration, SOA, Cloud

## Slide 125: Průběh popularity technologií a systémů. Hype křivka
Velká stále rostoucí popularita, líbánky
Stále bolestnější zjišťování mezí možností dané technologie a proto desiluze čili vystřízlivění a cosi jako kocovina.
Krize, objevení či neobjevení hlavního užitku a optimálního využití
Rozvod, nebo soužití - plató těch, co to dokázali správně využít, fáze dospělosti

## Slide 126: Příklady na hype křivce
Etapy přijímání nové technologie
  Objev nového řešení
  Líbánky, nadšení, řeší zajímavé problémy
  Vystřízlivění, má to mouchy, na leccos se nehodí
  Plató přijetí, rutinní používání tam, kde se to hodí nebo postupná ztráta zájmu (rozvod).

## Slide 127: Průběh popularity technologií a systémů. Hype křivka
127
Velká stále rostoucí popularita, líbánky
Stále bolestnější zjišťování mezí možností dané technologie a proto desiluze čili vystřízlivění a cosi jako kocovina.
Krize, objevení či neobjevení hlavního užitku a optimálního využití
Rozvod, nebo soužití - plató těch, co to dokázali správně využít, fáze dospělosti

## Slide 128
Český CW 8/2008, Gartner Group

## Slide 129
Český CW 2009
Převzato od Gartner Group
SOA – servisně orintovaná architektura

## Slide 130: Hodnocení informatiků včetně techniků zaměřených na informatické problémy
Rychle programují
Nelze je pustit, alespoň zprvu, k uživatelům, jsou neochotní spolupracovat s odborníky uživatelských domén a s uživateli vůbec
Často nadměrně nafoukaní a neochotní
Neochotní používat hotové a podřizovat svůj rozlet přejímání existujících programů
  Zdá se, že je to méně silné u absolventů technik

## Slide 131: Vyhlídky kódérů
Vysoce kvalifikované řemeslo, z VŠ velmi kvalitní příprava, nebývá výhodné pro vůdčí pozice
  Existence superpogramátorů (kódují 20krát rychleji než průměr) Moudrý, Galamboš, Demner, ….
Je jich kupodivu stálý nedostatek, není ale to, co bývalo (rozhraní, více znovupoužívání, tlak na kodéry dodržovat standardy, nové metody vývoje, sázky manažerů na jistotu)
  Rychle poměrně vysoké platy, vhodné pro mladé do 35 let, jsou výjimky, pak už menší růst platů a i ztráta schopností,staří pomaleji píší, lépe si ale věci rozmýšlejí,
  Poločas rozpadu znalostí do 5 let každých 5-7 let nový programovací jazyk nebo vývojové prostředí
Každých 10 let nové paradigma (gotoless, strukturovanost, OO, SOA, cloud, sociální SW) a nové procesy vývoje (scrum jako práce o pásu)

## Slide 132: IS a legislativa
Ochrana dat kontra přínos ochrany a ztráty ochrany

## Slide 133: IT a legislativa Př. problém ochrany osobních dat
Jak se za cenu velkých ztrát a nežádoucích efektů dosáhne opaku deklarovaného cíle

## Slide 134: Takzvaná ochrana osobních dat jako příklad ztráty kvality dat a chybného řešení
Pravidlo: Osobní data se smí shromažďovat, udržovat a používat jen k tomu účelu, ke kterému byla pořízena
„Řešení“: Vymazat data, pokud není 1 splněno.
  Příklad zrušení dat o vydaných receptech
  Ztrta kvality dat – dostupnosti dat
Výzva: Chrání to skutečně životní zájmy jednotlivých občanů?
Zamlčený předpoklad: Tím se podstaně zlepší ochrana osobních dat z hlediska občana

## Slide 135: Main failure of public information systems
Should provide crucial services, e.g. access to any important publishable information, and assure personal data security and also other basic human rights
The systems, however, provide
neither personal data security , neither access to publishable info
nor the quality of crucial services
Moreover, it threatens some human rights

## Slide 136: Brute data security rules implied by laws
Personal data can be collected and used for the purposes only they were created
Any information computed from sensitive (personal) data must be treated as sensitive.
  Such information is not open irrespective of its content that could/should be open
Any collection of personal data not satisfying previous points must be erased

## Slide 137: Limits of brute rules
Reasons for the rules
  (Mis)interpretation of Universal Declaration of Human Rights
  Prejudices of public especially the Big Brother hysteria
    State has too much information on me
  Lobby interests
Undesirable effects of the rules
  The rules to some degree protect some rights but threaten others
  They increase the threats of Big Godfathers
  They in principle cannot assure personal data security

## Slide 138: Brute rules in action 1 System for the prevention of the production of the narcotic Pervitin
Principle:
On line control of the cases, when anyone has purchased too many drugs containing pseudoefedrin (needed for the production of the narcotic Pervitin) lately all over the Czech Republic
  Personal ID‘s had to be used in a database of all drug purchases. The data disclose health information.

## Slide 139: Brute rules in action 2 System for the prevention of the production of the narcotic Pervitin
Results:
  A very effective use of SOA, effective implementation
  The production of Pervitin was substantially reduced after the system had started
  Potential opportunities
    On-line prevention of improper medication, it could save a lot of lives (hundreds, maybe thousands in Czech Rep.) and prevent hundreds of thousands health damages (estimations for USA 50000 and 1.2 milions a year respectively)
    Evaluation of health institution (hospitals)
    Optimization of health expenses
    Epidemic prevention and control
    Support of medical research and the on line control of the drug use effectiveness, Etc

## Slide 140: Brute data security rules in action 3
Pity end of the system: The system was forbidden as its database did not comply with the brute rules
Consequences
  The production of Pervitin was resumed
    Tragedies of drug consumers and their families
    Growing power of criminal structures
  The opportunities were lost
    Lost lives due to a wrong cure (not too small number of cases, comparable with the number of deaths in traffic incidents)

## Slide 141: Brute data security rules in action 4
Hidden consequences:
  The analysis of the huge amount of data collected by health assurance institution and health institutions is blocked,
    The above opportunities are missed
    The physicians and health institutions are not properly informed on patients health and medications and their effects
    People are induced to apply improper security disciplines (not to use info critical for patients)
    Many cure procedures are needlessly repeated

## Slide 142: Summary of brute rules effects
The effects of the rules are the negations of declared goals as they threaten some rights
  The effects jeopardized lives or health of patients
    It threatens the right for live
  Some open information is not available although it should be used to evaluate/access
    Aspects of the health care quality
    Epidemic information
    Etc.
  People must invest into health more than necessary
  Personal data leakage prevention is not substantially enhanced by the current data security regulations as there are many data leakage channels. People and majorities are not aware of it.

## Slide 143: Multiple data leakage channels
Open data state institutions (land or enterprise registers, ….), data leakages from state institutions
Financial institutions, e-commerce, etc
Social software and generally Internet if somebody is not careful enough,
  It is often very difficult to be careful enough
  Dangerous habits
Mobile phones
  Can be tapped or monitored, even from satellites (positions, the communication can be decoded, ...)
  Log files at the operators of mobiles
Servers are not fully immune against hacker attacks,
etc.

## Slide 144: Great financial data leakage, German government must act against crime
German government has bought and will again buy disks with financial data of Swiss banks to prevent tasks evasions of German citizens

## Slide 145: Data security and education
Issues and effects similar to those discussed above,
    especially important in post-communistic countries,
    Obama and others complain on U.S. education quality
  What schools and study profiles should be preferred
    Measure: What schools have the most successful graduates/alumni according to the criteria of individual evaluators.
    What education profiles are the most successful ones
  Problem of STEM (science, technology, engineering, mathematics) education
    falling popularity,
    what are the STEM job perspectives

## Slide 146: Data security rules threaten basic human rights in education
It is difficult for people to decide properly, it is dangerous to the prosperity of whole society
  Lack of needed professions, decay of basic education services, fall of the quality of education
  International competition issues
The investments into education are not optimal, attempts to introduce school-fees
Lost talents (i.e. it is in fact equal to the vasting of a limited natural resource)
Danger of social instability
Notes: 146

## Slide 147: Other consequences of improper data security procedures
Macroeconomic data
  Monopoly of analytical firms, the firms, however, have failed to forecast coming crisis
  State organizations have failed as well
Copyright practices
  Monopoly of large editors
  Copyright transfers from people to companies

## Slide 148: The brute rules threaten whole IT
The brute data security rules reduce in fact substantially the data quality,
It seems to be the bottleneck of many crucial IT projects
  The effects of the projects cannot be bettered unless the rules are changed
  Many aims of IT cannot be then achieved irrespective massive investments
It is a danger for the whole IT (informatics)

## Slide 149: Takzvaná ochrana osobních dat 2 Skartace zdravotních dat
V daném případě:
Mohou chybět data o právě prováděných medikacích a pak může být fatální průšvih
  Stává se omylem lékaře nebo tím, že je nějaký incident jako dopravní nehoda
  Pacient na léky, které užívá, neupozorní
  Ohrožuje to životní zájmy lidí, stovky, spíše tisíce úmrtí, kterým nemuselo dojít, statisíce poškození zdraví (v USA 1.2 milionu ročně)
Blokuje se optimalizace výdeje léků
  Mnohamiliardové ztráty
Uvolňuje se prostor pro produkci drog, příběh pervitinu
Zhoršují se podmínky zdravotnického výzkumu
Klíčová osobní data se stejně neochrání
Naprostá většina informací, které jsou pro občany zajímavá, jako je kvalita škol, by měla být zpřístupnitelná ze zákona, jsou často jsou blokována

## Slide 150: Takzvaná ochrana osobních dat 3 Analýza efektivnosti vzdělávání
Hrozba
Dosti rozšířený a asi správný pocit, že se naše školství vyvíjí špatným směrem
  Opomíjení STEM, To pociťujeme i u nás, je problém v podnicích (průzkum Manpower)
  Opomíjení tréninku dovedností. Včetně trivia a cizích jazyků, pologramotnost
  Nerovnoprávné postavení učitelů
    Za stížnosti žáků je trestán učitel, za nedodržení osnov fakticky nikoliv, příklad Zborovská, Evropská, náznaky i na MFF
  Administrativní náročnost chodu škol
    Ekonomická samostatnost – inspekce sledují účty a ne výuku
    IT by mohlo sledovat úspěšnost všech zařízení podle úspěšnosti absolventů
Jistou pomocí by mohlo být sledování úspěšnosti absolventů
  Není o to zájem, nedalo by se tunelovat, rodiče by se museli o ratolesti více starat
  Naráží to na problém ochrany dat
  Je to lepší než nic
  Ohrožuje to i informatiku, nebudou odborníci

## Slide 151: Takzvaná ochrana osobních dat 4 Informatický výzkum, kvalita IS
Nelze plně využít výsledky informatického výzkumu, poněvadž přístup k datům není „hladký“
  Sémantický web
  Použití metod umělé inteligence
  Možnosti jednotného pohledu a hladkého přístupu ke všem dostupným datům

## Slide 152
Zdroje dat
Filtrace
Formátování dat
Datová úložiště
Údržba
Čištění,
Aplikace 1
Aplikace 2
Data
Informace
Informace je zde to, co je výstupem příslušné aplikace (pro uživatele)
Chráněno Obvykle zveřejnitelné
Chráněná data a otevřené informace
Dotazovací systém

## Slide 153: Takzvaná ochrana osobních dat 4 Analýza efektivnosti datové skartace
Virtuální skartace je v principu neúčinná, neboť nemůže zásadně omezit únik dat (vlastně těch nejdůležitějších)
  Pro mnohé je nesmyslná, proto ji nepodporují, a tudíž není úplná a včasná
  Osobní data se shromažďují za různými účely a mohou tedy unikat - a také unikají - mnoha dalšími cestami, legálními i nelegálními
    Sociální sítě
      To je výzva i pro nás, jak to zlepšit
    Různé rejstříky (obchodní, katastry, …)
    Finanční instituce
    Mobily, ty může sledovat i družice
    Webovské služby
      a-maily, e-komerce
      Různé procedury zpřístupňující otevřené dokumenty na webu
    Imigrační a cestovní procedury, např. USA

## Slide 154: Výpočet otevřených informací s použitím osobních dat
Data se shromažďují u důvěryhodné instituce
  instituce data a soukromí chrání
    Organizačně s použitím známých technik
    Částečným zakódováním (identifikátorů subjektů)
    Kontrolou výstupů výpočtů, zda se z informací nedá odvodit, ke komu se vztahují
  Instituce poskytuje základní dotazovací systém a umožňuje po prověření nezávadností aplikací vyvinutých uživateli integraci a používání těchto aplikací

## Slide 155: Systém chránící data a zpřístupňující otevřené informace
Central data store, possibly distributed anonymized and virtualized
Off-line
data source
Encoding
Partial decoding
Filtering, cleansing anonymization
On-line
data source
Filtering, cleansing, anonymization
Query system
Output check
Customer app.
Output check
admin
admin
admin
user
log
user

## Slide 156: Co chybí při ochraně osobních dat
ÚOOÚ by měl prokazovat, že je skartace skutečně nezbytná,
  měl by doporučovat opatření (důvěryhodnost instituce, anonymizace dat, ..,), opatření by měl navrhovat sám, nebo si je dát navrhnout od expertů s cílem vyhnout se skartaci
  Měl by mít povinnost vyhodnocovat ztráty vyvolané skartací a to i na podnět občanů a institucí
Ale to je legislativní změna!

## Slide 157: Od dostupnosti k nedosažitelnosti Zavalí nás informační odpadky?
Stále větší množství smetí, přes které se musím probojovávat k tomu, co potřebuji, leccos nakonec nenajdu
I užitečných/relevantních informací je stále více a pro menší skupiny je příliš nákladné všechny využívat
  Některé informace jsou jen v knihách a reportech, jiné v dokumentaci SW artefaktů
  Je obtížné se k některým dokumentům prokousat
Informační prostor stále více vyplňují velcí vydavatelé a vnucují ostatním svoje pravidla hry

## Slide 158: Od dostupnosti k nedosažitelnosti Konec copyrightu?
Copyright:
  Založeno na principech z 19. století
  Vede dnes i k tomu, že se musíme vzdávat svého autorského práva ve prospěch vydavatelů
    Nemohu jako autor říci, že daný vzorec lze bez omezení používat,
      Einstein by měl dnes možná potíže
    Problémy s návrhem a využíváním digitálních knihoven
      Není to velký problém technický, ale legislativní

## Slide 159: Základní pojmy
Výchozí stanoviska a postupy
Shrnutí známých skutečností

## Slide 160: Podíly pracnosti ve vodopádu
160
Údržba stojí podstatně více než vývoj (obvykle dvakrát více).
U customizovaných systémů je podíl údržby pro jednotlivé instalace podstatně menší (platí se tím, že se zákazník musí přizpůsobovat)

## Slide 161: Co budeme dělat Celý životní cyklus IS, důraz na počáteční etapy vývoje, architekturu SW a management SW prací se zaměřením na IS.
Životní cyklus softwaru, prvé poznatky o SW architekturách
Co je IS a proč je jeho vývoj složitý
Servisně orientovaná architektura a jiné architektury
Vize, před uzavřením smlouvy, smlouva, správa rizik
Základní techniky při specifikaci požadavků
Společenské a zdravotní souvislosti IS
Kvalita dat
Varianty životního cyklu, agilní formy vývoje
Perspektiva profese informatik
Práce v týmu (základní poznatky)

## Slide 162: Problém vejce a slepice
Témata vzájemně souvisí – je nutný výklad po etapách a vracet se, k tématům dnešní přednášky se vrátíme a probereme podrobněji
Mnohé problémy zasahují mimo kyberprostor
  Důležité pro analýzu a vaše uplatnění mimo informatiku a pro dobré joby v informatice
  Důležité pro možnost získat lukrativní místa
  Obtížné, hackerský syndrom (já jako programátor se starám jen o programy respektive o SW obecně, vše ostatní je blbost, v této oblasti skutečně převyšuji ostatní)

## Slide 163: Co způsobuje největší problémy
Zdánlivé hlouposti (blbosti), dokonce i skutečné triviality

## Slide 164: Nejhorší je srážka s blbcem Zvláště fatální je varianta blbec – tunelář a ignorant
Mnohé efekty IT se těžko měří a není k dispozici dostatečně kvalitní a uznávaná metodika hodnocení kvality
  To především mimo podniky, ale i v podnicích umožňuje zakázky zdražovat
    Přímo, vyhnat cenu za málo
    Nepřímo. Zakázku nafukovat
  Dlouhodobě to škodí všem

## Slide 165: Pozor na hackerský syndrom
Přesvědčení, že svět mimo kyberprostor je nezajímavý a že hlavní je jak rychle píši programy a detailní znalost systémů, pohrdání uživateli IS
  Neschopnost a neochota spolupracovat s uživateli
  Neschopnost domluvy s jinými hackery
  Neochota pracovat v týmu a dokumentovat své výtvory, antivzor Corncob
  Neschopnost zvládat cizí znalostní obory
  Neochota přebírat to, co je.
Hackeři jsou použitelní jako programátoři úloh s jasným zadáním vyvíjenými obvykle od začátku
  Takových úkolů je stále méně
Jak je to s open source?

## Slide 166: Využitelnost přednášky podruhé
Přednáška je zaměřena především na znalosti potřebné pro
  SW inženýry a softwarové architekty
Přednáška obsahuje poznatky využitelné
  Kodéry, testéry, údržbáři a obchodníky
Zčásti se týká i témat, které jsou dosud převážně ve stadiu nekomerčního výzkumu a vývoje.
Problém“nezakusíš – nepochopíš“
  Některé zkušenosti jsou obtížně sdělitelné, mohou se zdát i samozřejmé dokud jejich těžké dopady nepocítíte na vlastní kůži

## Slide 167: SW architektura
Organizace a struktura systému ve velkém
  Dekompozice na nejvyšší úrovni do kooperujících částí (pokud možno autonomních), skládání komponent do sítí-sestav-vrstev
  Principy spolupráce s uživateli
  Základní vlastnosti částí a jejich rozhraní
    P2P – typ komunikace
    Klient-server, tři vrstvy (i prostřednictvím stanovení funkcí uzlů sítě – globální členění
Struktura tvořená SW komponentami, jejich vztahy, principy vývoje a integrace
Jiné formy, především API

## Slide 168: SW architektura - účel
Specifikace a návrh ve velkém
Dekompozice
  Dá se pak mentálně a organizačně zvládnout i velký a komplikovaný systém
    Nezávislý vývoj komponent
    Znovupoužitelnost komponent
    Nabízí i technické výhody (prototypování, údržba, …) a možnost specifických funkcí), inkrementální vývoj
Na architekturu vázané procesy a funkce (decentralizace).
  Inkrementální či iterativní vývoj
Evoluce, škálovatelnost a modifikovatelnost systému
Distribuovanost

## Slide 169: Komponentové architektury
Větší celky (komponenty), základní funke
Konektory – entity umožňující komunikaci a spolupráci komponent
  Umožňují obvykle výměnu zpráv
Principy podobné jako b v objektové orientaci

## Slide 170: Servisně orientovaný systém
Vazby mezi komponentami jsou volné, komponenty spolu komunikují podobně jako služby reálného světa nebo webovské služby na internetu – vyřizují požadavky z fronty požadavků - jinými slovy systém se chová jako virtuální p2p síť s asynchronní komunikací.
  Sekvenční komunikace je možná, je doplňkovou možností
Je to vedoucí paradigma současného SW inženýrství, zvláště v případě velkých informačních systémů a na Webu
Nutné používat standardy (UML, w3c, OASIS, Open Group)

## Slide 171: Potíž s human oriented systems často nevíme ani my sami ani uživatelé si často s nevybaví, co by měly přinést a jak to, co přinese, měřit, požadavky se mnohdy mění podle toho, jak se mění byznys
Efekty IT jsou často jinde, než se čeká
Uživatelé si obtížně uvědomují své potřeby. Vybaví si je až když nastane příslušná situace
Obtížně se měří
Projeví se až po jisté (někdy dosti dlouhé) době
Dlouhodobé přínosy jsou jinde než krátkodobé

## Slide 172: Otevřený problém: jak vlastně IT ovlivňuje svět Vliv IT na makroekonomické ukazatele (1992)
Podle T.K. Landauer, The Trouble with Computers. MIT Press, 1993
Pouze pro studijní účely

## Slide 173: Produktivita po zavedení počítačů rostla pomaleji
 | 1950-1973 | 1973-1990
Francie | 5% | 3%
Japonsko | 7,5% | 3,5%
Německo | 6,0% | 2,5%
Britanie | 3,5% | 2,0%
USA | 2,7% | 1,0%
McKinsey Global Institute 1992

## Slide 174: Námitka
Hranice zvolených období padla do recese (důsledek prvé ropné krize). Problém ale reálně existuje.
Cca deset let
boom
recese
Objem světového HDP
2001
1990
recese
1935
2009
1875
Kodratievovy velké krize

## Slide 176: Ovlivněno recesí koncem 80. let (ropná krize)
Koinciduje s druhou krizí informatiky, PC bez sítě nestačí
Prvá krize byla koncem 70tých let, kdy byly samostatně provozované.
mainframy na hranici svých možností.
Třetí krize byla v r. 2002,
sítě nepřinesly očekávaný efekt

## Slide 177: Podivné výsledky pro obory
Nejlepší výsledky má IT pro výrobní činnosti
Nejhůře publikační činnost a banky
Současnou krizi IT neumožnilo predikovat

## Slide 178: Trendy růstu produktivity v jednotlivých odvětvích
Porovnání období 1948 – 1973 proti 1973 – 1987
Růst:
  Zemědělství
  Některé výrobní obory (elektro, textil, stroje)
Zmírnění růstu
  Průmysl celkem,
  Služby, obchod
Pokles
  Banky, publikování, obchod z nemovitostni

## Slide 179: Důvody
Banky přecházely na nové typy činností (karty), dnes jsou v balíku
Nízké počty ks na jedno vydání knihy, rychlost vydávání, autoři si sázejí sami, nedomyšlenost

## Slide 180: Možné vysvětlení
Editace – nová kvalita: rychlost publikování, autoři si sázejí knihu sami
Banky
  nové služby (platební karty), které ještě nebyly plně zvládnuty
  Lidé museli po určitou dobu podporovat staré procesy,
  Práci s novými technologiemi a museli naučit pracovníci i zákazníci

## Slide 181: Nevýrazná až záporná korelace mezi investicemi do IT a výší dividend a také produktivitou Jedna z příčin: Do IT investují ti, jimž teče do bot
Ale také ti, co jsou předvídaví a investují do budoucnosti a zisk “neprojí“, takže není v dividendách, banky byly v balíku a nic je k incesticím nenutilo,
mohlo to být tehdejší fází cyklu (boom)

## Slide 182: Výzvy, hrozby a úzká místa informatiky
Co slibuje a co by mohla poskytovat

## Slide 183: Klíčové problémy jsou spojeny se systémy poskytující informace tj. informačních systémů
Do takových systémů jde více než 90% investic a zaměstnávají přímo či nepřímo 90% ajťáků.
S informačními systémy jsou spojeny hlavní výzvy a hrozby a také teoretické problémy informatiky
V dalším budeme analyzovat hlavně problémy spojené s informačními systémy, mnoho těchto problémů je spojena s tvorbou a užitím softwaru obecně
  Softwarové systémy se navíc vyvíjejí směrem k otevřeným informačním systémům

## Slide 184: Přínosy informatiky
Nelze popřít, že informatika podstatně přispěla k tomu, že se máme docela dobře a možná i k tomu, že se neválčí
  Efektivnost výroby a logistiky (to hlavně)
  Výkonnost zemědělství
  Pokrok vědy a technologie.
  Zdraví, tam jsou velké rezervy!!!
  Globální ekonomika (ale zranitelnost, Fukušima a výpadek výroby jediné továrny na výrobu klíčových komponent aut)

## Slide 185: Hrozby a bariéry
Copyright proti potřebě
    zdravotní data a léčba
    Informace o kvalitě vzdělání
Sociální sítě a gamblerství a mezilidská spolupráce
Nejasné efekty

## Slide 186: Co je informatika
Tvůrčí obor?
Ano, ale ve smyslu hledání vynálezů a vývoje systémů. To jsme si zpočátku nemysleli.
Specifický Inženýrský obor!
  Obtíž formulovat správné otázky, na správné otázky jsou často snadné odpovědi, ale správné otázky chybí
Vytváří artefakty, jsou sice nehmotné, jsou ale obvykle zbožím a mají překvapivě mnoho společného s jinými technickými artefakty
  závisíme na obchodnících
  vlastnosti lidí jsou v informatice ještě důležitější, než u jiných inženýrských oborů, informatika je více ovlivňuje jako uživatele,
    ohrožuje jejich pracovní s mocenské pozice, mění náplň jejich profesí, platí to i pro výojáře SW systémů
  kvalita služeb IT, především těch klíčových, závisí i na právním prostředí a společenské situaci
    Co je dovoleno, co se vyžaduje
  některé činnosti a úkoly vyžadují dlouhodobé zkušenosti
  Silné prvky mezioborovosti

## Slide 187: Zvláštnosti informatiky a IS
Silně ovlivňuje chod společnosti a umožňuje plýtvání a usnadňuje úspory.
Přínos IT je ve společnosti často záporný nebo jíný, než se čekalo,
IT přináší zbytečnou složitost do společenských procesů (e-government)
Může to ohrozit celou společnost, viz Tainter: Kolaps složitých společností, ty zahynou na rostoucí složitost procesů státní správy i velkých korporací

## Slide 188: Zvláštnosti informatiky a IS
Složitost ve zdánlivě jednoduchých věcech.
Často je odpověď na určitou otázku (technicky) jednoduchá, problém je s formulací správné otázky (odpověď může být doprovázena poznámkou, „to je jasný“ a při tom se důsledky odpovědi neakceptují), příliš se zapomíná a to, že součástí systému jsou vlastně lidé a jejich zájmy zvyka a znalosti
Př. Lůžka intenzivní péče a rozhraní pronižší zdravotnický personál, použití tabulkových kalkulátorů jako klientské vrstvy
Př. COBOL kontra PL/1 a Algol, skutečné potřeby účtařů

## Slide 189: Zvláštnosti výzkumu v informatice
Výzva: Moorův zákon: jak v IT publikovat a jak se školit, když za rok je mnoho znalostí zastaralých (do pěti let je polovina nových),
Další problémy
  Jak hodnotit SW artefakty
  Časopisy nejsou dost rychlé, takže se v nich dá rozumně publikovat jen něco, navíc není výjimkou, že se nové objevy tématicky nehodí do žádného časopisu
    Problém hodnocení informatického výzkumu
    Meyer et al, CACM April 2009
  Důsledek: Mnoho poznatků je publikováno jen v knihách, sbornících, výzkumných zprávách a dokonce v dokumentaci SW systémů

## Slide 190: Zvláštnosti informatiky
Výzva: Celoživotní vzdělávání je v informatice nutností
  Má to dělat i univerzita?
  Je to problém i mimo informatiku!!
  Staří mají jiné dispozice než mladí, má cenu do nich investovat?
    Některé dispozice starších se dají v IT dobře využít, někdy se lze bez nich dost těžko obejít.
  Jak na to při vzdělávání?

## Slide 191: IS a legislativa
Ochrana dat kontra přínos ochrany a ztráty ochrany

## Slide 192: IT a legislativa Př. problém ochrany osobních dat
Jak se za cenu velkých ztrát a nežádoucích efektů dosáhne opaku deklarovaného cíle

## Slide 193: Takzvaná ochrana osobních dat jako příklad ztráty kvality dat a chybného řešení
Pravidlo: Osobní data se smí shromažďovat, udržovat a používat jen k tomu účelu, ke kterému byla pořízena
„Řešení“: Vymazat data, pokud není 1 splněno.
  Příklad zrušení dat o vydaných receptech
  Ztrta kvality dat – dostupnosti dat
Výzva: Chrání to skutečně životní zájmy jednotlivých občanů?
Zamlčený předpoklad: Tím se podstaně zlepší ochrana osobních dat z hlediska občana

## Slide 194: Main failure of public information systems
Should provide crucial services, e.g. access to any important publishable information, and assure personal data security and also other basic human rights
The systems, however, provide
neither personal data security , neither access to publishable info
nor the quality of crucial services
Moreover, it threatens some human rights

## Slide 195: Brute data security rules implied by laws
Personal data can be collected and used for the purposes only they were created
Any information computed from sensitive (personal) data must be treated as sensitive.
  Such information is not open irrespective of its content that could/should be open
Any collection of personal data not satisfying previous points must be erased

## Slide 196: Limits of brute rules
Reasons for the rules
  (Mis)interpretation of Universal Declaration of Human Rights
  Prejudices of public especially the Big Brother hysteria
    State has too much information on me
  Lobby interests
Undesirable effects of the rules
  The rules to some degree protect some rights but threaten others
  They increase the threats of Big Godfathers
  They in principle cannot assure personal data security

## Slide 197: Brute rules in action 1 System for the prevention of the production of the narcotic Pervitin
Principle:
On line control of the cases, when anyone has purchased too many drugs containing pseudoefedrin (needed for the production of the narcotic Pervitin) lately all over the Czech Republic
  Personal ID‘s had to be used in a database of all drug purchases. The data disclose health information.

## Slide 198: Brute rules in action 2 System for the prevention of the production of the narcotic Pervitin
Results:
  A very effective use of SOA, effective implementation
  The production of Pervitin was substantially reduced after the system had started
  Potential opportunities
    On-line prevention of improper medication, it could save a lot of lives (hundreds, maybe thousands in Czech Rep.) and prevent hundreds of thousands health damages (estimations for USA 50000 and 1.2 milions a year respectively)
    Evaluation of health institution (hospitals)
    Optimization of health expenses
    Epidemic prevention and control
    Support of medical research and the on line control of the drug use effectiveness, Etc

## Slide 199: Brute data security rules in action 3
Pity end of the system: The system was forbidden as its database did not comply with the brute rules
Consequences
  The production of Pervitin was resumed
    Tragedies of drug consumers and their families
    Growing power of criminal structures
  The opportunities were lost
    Lost lives due to a wrong cure (not too small number of cases, comparable with the number of deaths in traffic incidents)

## Slide 200: Brute data security rules in action 4
Hidden consequences:
  The analysis of the huge amount of data collected by health assurance institution and health institutions is blocked,
    The above opportunities are missed
    The physicians and health institutions are not properly informed on patients health and medications and their effects
    People are induced to apply improper security disciplines (not to use info critical for patients)
    Many cure procedures are needlessly repeated

## Slide 201: Summary of brute rules effects
The effects of the rules are the negations of declared goals as they threaten some rights
  The effects jeopardized lives or health of patients
    It threatens the right for live
  Some open information is not available although it should be used to evaluate/access
    Aspects of the health care quality
    Epidemic information
    Etc.
  People must invest into health more than necessary
  Personal data leakage prevention is not substantially enhanced by the current data security regulations as there are many data leakage channels. People and majorities are not aware of it.

## Slide 202: Multiple data leakage channels
Open data state institutions (land or enterprise registers, ….), data leakages from state institutions
Financial institutions, e-commerce, etc
Social software and generally Internet if somebody is not careful enough,
  It is often very difficult to be careful enough
  Dangerous habits
Mobile phones
  Can be tapped or monitored, even from satellites (positions, the communication can be decoded, ...)
  Log files at the operators of mobiles
Servers are not fully immune against hacker attacks,
etc.

## Slide 203: Great financial data leakage, German government must act against crime
German government has bought and will again buy disks with financial data of Swiss banks to prevent tasks evasions of German citizens

## Slide 204: Data security and education
Issues and effects similar to those discussed above,
    especially important in post-communistic countries,
    Obama and others complain on U.S. education quality
  What schools and study profiles should be preferred
    Measure: What schools have the most successful graduates/alumni according to the criteria of individual evaluators.
    What education profiles are the most successful ones
  Problem of STEM (science, technology, engineering, mathematics) education
    falling popularity,
    what are the STEM job perspectives

## Slide 205: Data security rules threaten basic human rights in education
It is difficult for people to decide properly, it is dangerous to the prosperity of whole society
  Lack of needed professions, decay of basic education services, fall of the quality of education
  International competition issues
The investments into education are not optimal, attempts to introduce school-fees
Lost talents (i.e. it is in fact equal to the vasting of a limited natural resource)
Danger of social instability
Notes: 205

## Slide 206: Other consequences of improper data security procedures
Macroeconomic data
  Monopoly of analytical firms, the firms, however, have failed to forecast coming crisis
  State organizations have failed as well
Copyright practices
  Monopoly of large editors
  Copyright transfers from people to companies

## Slide 207: The brute rules threaten whole IT
The brute data security rules reduce in fact substantially the data quality,
It seems to be the bottleneck of many crucial IT projects
  The effects of the projects cannot be bettered unless the rules are changed
  Many aims of IT cannot be then achieved irrespective massive investments
It is a danger for the whole IT (informatics)

## Slide 208: Takzvaná ochrana osobních dat 2 Skartace zdravotních dat
V daném případě:
Mohou chybět data o právě prováděných medikacích a pak může být fatální průšvih
  Stává se omylem lékaře nebo tím, že je nějaký incident jako dopravní nehoda
  Pacient na léky, které užívá, neupozorní
  Ohrožuje to životní zájmy lidí, stovky, spíše tisíce úmrtí, kterým nemuselo dojít, statisíce poškození zdraví (v USA 1.2 milionu ročně)
Blokuje se optimalizace výdeje léků
  Mnohamiliardové ztráty
Uvolňuje se prostor pro produkci drog, příběh pervitinu
Zhoršují se podmínky zdravotnického výzkumu
Klíčová osobní data se stejně neochrání
Naprostá většina informací, které jsou pro občany zajímavá, jako je kvalita škol, by měla být zpřístupnitelná ze zákona, jsou často jsou blokována

## Slide 209: Takzvaná ochrana osobních dat 3 Analýza efektivnosti vzdělávání
Hrozba
Dosti rozšířený a asi správný pocit, že se naše školství vyvíjí špatným směrem
  Opomíjení STEM, To pociťujeme i u nás, je problém v podnicích (průzkum Manpower)
  Opomíjení tréninku dovedností. Včetně trivia a cizích jazyků, pologramotnost
  Nerovnoprávné postavení učitelů
    Za stížnosti žáků je trestán učitel, za nedodržení osnov fakticky nikoliv, příklad Zborovská, Evropská, náznaky i na MFF
  Administrativní náročnost chodu škol
    Ekonomická samostatnost – inspekce sledují účty a ne výuku
    IT by mohlo sledovat úspěšnost všech zařízení podle úspěšnosti absolventů
Jistou pomocí by mohlo být sledování úspěšnosti absolventů
  Není o to zájem, nedalo by se tunelovat, rodiče by se museli o ratolesti více starat
  Naráží to na problém ochrany dat
  Je to lepší než nic
  Ohrožuje to i informatiku, nebudou odborníci

## Slide 210: Takzvaná ochrana osobních dat 4 Informatický výzkum, kvalita IS
Nelze plně využít výsledky informatického výzkumu, poněvadž přístup k datům není „hladký“
  Sémantický web
  Použití metod umělé inteligence
  Možnosti jednotného pohledu a hladkého přístupu ke všem dostupným datům

## Slide 211
Zdroje dat
Filtrace
Formátování dat
Datová úložiště
Údržba
Čištění,
Aplikace 1
Aplikace 2
Data
Informace
Informace je zde to, co je výstupem příslušné aplikace (pro uživatele)
Chráněno Obvykle zveřejnitelné
Chráněná data a otevřené informace
Dotazovací systém

## Slide 212: Takzvaná ochrana osobních dat 4 Analýza efektivnosti datové skartace
Virtuální skartace je v principu neúčinná, neboť nemůže zásadně omezit únik dat (vlastně těch nejdůležitějších)
  Pro mnohé je nesmyslná, proto ji nepodporují, a tudíž není úplná a včasná
  Osobní data se shromažďují za různými účely a mohou tedy unikat - a také unikají - mnoha dalšími cestami, legálními i nelegálními
    Sociální sítě
      To je výzva i pro nás, jak to zlepšit
    Různé rejstříky (obchodní, katastry, …)
    Finanční instituce
    Mobily, ty může sledovat i družice
    Webovské služby
      a-maily, e-komerce
      Různé procedury zpřístupňující otevřené dokumenty na webu
    Imigrační a cestovní procedury, např. USA

## Slide 213: Výpočet otevřených informací s použitím osobních dat
Data se shromažďují u důvěryhodné instituce
  instituce data a soukromí chrání
    Organizačně s použitím známých technik
    Částečným zakódováním (identifikátorů subjektů)
    Kontrolou výstupů výpočtů, zda se z informací nedá odvodit, ke komu se vztahují
  Instituce poskytuje základní dotazovací systém a umožňuje po prověření nezávadností aplikací vyvinutých uživateli integraci a používání těchto aplikací

## Slide 214: Systém chránící data a zpřístupňující otevřené informace
Central data store, possibly distributed anonymized and virtualized
Off-line
data source
Encoding
Partial decoding
Filtering, cleansing anonymization
On-line
data source
Filtering, cleansing, anonymization
Query system
Output check
Customer app.
Output check
admin
admin
admin
user
log
user

## Slide 215: Co chybí při ochraně osobních dat
ÚOOÚ by měl prokazovat, že je skartace skutečně nezbytná,
  měl by doporučovat opatření (důvěryhodnost instituce, anonymizace dat, ..,), opatření by měl navrhovat sám, nebo si je dát navrhnout od expertů s cílem vyhnout se skartaci
  Měl by mít povinnost vyhodnocovat ztráty vyvolané skartací a to i na podnět občanů a institucí
Ale to je legislativní změna!

## Slide 216: Od dostupnosti k nedosažitelnosti Zavalí nás informační odpadky?
Stále větší množství smetí, přes které se musím probojovávat k tomu, co potřebuji, leccos nakonec nenajdu
I užitečných/relevantních informací je stále více a pro menší skupiny je příliš nákladné všechny využívat
  Některé informace jsou jen v knihách a reportech, jiné v dokumentaci SW artefaktů
  Je obtížné se k některým dokumentům prokousat
Informační prostor stále více vyplňují velcí vydavatelé a vnucují ostatním svoje pravidla hry

## Slide 217: Od dostupnosti k nedosažitelnosti Konec copyrightu?
Copyright:
  Založeno na principech z 19. století
  Vede dnes i k tomu, že se musíme vzdávat svého autorského práva ve prospěch vydavatelů
    Nemohu jako autor říci, že daný vzorec lze bez omezení používat,
      Einstein by měl dnes možná potíže
    Problémy s návrhem a využíváním digitálních knihoven
      Není to velký problém technický, ale legislativní

## Slide 218: Ochrana osobních dat
Privacy-preserving data publishing: A survey of recent developments
Benjamin C. M. Fung Concordia University, Montreal, Montreal, QC, Canada Ke Wang Simon Fraser University, Burnaby Rui Chen Concordia University, Montreal, Montreal, QC, Canada Philip S. Yu University of Illinois at Chicago
ACM Computing Surveys (CSUR), Volume 42 , Issue 4 (June 2010), pp 1-53

## Slide 219: Od dostupnosti k nedosažitelnosti Konec copyrightu?
Existují pokusy zavést obdobu licenci podobných licencím otevřeného SW. Diskusi různých aspektů řešení problému
  Lawrence Lessig: Free Culture, How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity,
  český překlad lze nalézt na http://wiki.root.cz/Main/FreeCulture
Současná pravidla dávají konkurenční výhodu takovým zemím, jako je Čína
Problémy jsou i důsledkem používání IT, IT se musí uplatnit při jejich řešení.
  Jádro problému je mimo informatiku

## Slide 220: Jiné hrozby
Finanční operace v milisekundách a finanční bubliny, nedostupnost základních ekonomických info
Sobecké zájmy velkých hráčů
  Obdoba starověkých nomádů ničících staré civilizace?
Obrovská koncentrace na trhu SW
Globální aktivity bez globálního dohledu
  I zde hraje roli IT
Přesun kódování do mzdových rájů
Specifikace požadavků bude asi muset zahrnout i specifikaci požadavků na změnu prostředí

## Slide 221: Neřeší se problém kvality dat
Aktualizace
  povinnost aktualizovat
Věrohodnost
Konsistence
Odpovědnost
Postih za zničeni dat

## Slide 222: Hlavní výzvy pro ajťáky
Zdá se, že klíčový problém IT (bottleneck) je spojen s pravidly (ne)dostupnosti dat a nekompetentností uživatelů
  Jak na věc_
  ?
Úspěch SW závisí na tom, zda se podaří ovlivnit legislativní prostředí,
Budování informačních systémů a SW systémů obecně je stále více mezioborový a společenský problém a IT se rychle mění
  Jak to zohlednit ve vzdělávání, jak upravit studium (i to celoživotní), jak se sám vzdělávat
  IS pro kontrolu kvality vzdělávacích institucí (samo o sobě nestačí), asi bychom se měli více zajímat o zkušenosti dřívějších absolventů
Jak se prosadit v malých firmách proti velkým hráčům
Potřeba kontaktů na praktické problémy a spoluipráce s firmami

## Slide 223: Hlavní výzvy pro ajťáky
Využití dat je možné jen, jsou-li dostupné a jinak kvalitní, to není zdaleka splněno
  Změna vyžaduje zásah do společenského prostředí
    Předsudky veřejnosti
    Legislativa
Kombinace oborů
  Kombinace měkkých a tvrdých znalostí

## Slide 224: Hlavní výzvy pro ajťáky
Teorie není jen pro akademiky
  Využíváni dat je možné jen s použitím matematické statistiky
  Mnohé inženýrské vlastnosti jsou důsledkem abstraktní matematiky
  Ajťáci matematice moc nedají
  Roste význam statistiky a ta je ajťákům protivná
    Je nutná v business intelligence
    Specifikace často spojena se statistickou analýzou
    Způsob myšlení
  Abstrakce jen když je vhodná a v případě IS jí uživatelé rozumí.

## Slide 225: Kdy se nevyplatí vyrobit úplně dokonalý SW produkt
Systém má být použitelný, ale musí se upravovat (i z důvodů změn prostředí), co je pak dokonalý systém
Uživatel je pak obvykle na dodavateli závislý a nemůže jednoduše přejít k jinému
  Opravovat musí stále stejný dodavatel
Úplatky, o přechod není zájem.
  Nedokonalosti se za úplatu odstraňují a systém se „zdokonaluje“ i když to nemusí být potřeba
Legitimní důvod: Bylo by to příliš drahé nebo příliš pozdě, někdy ani nelze (, není jasné co, faktor času, reorg cycle – v době kdy předávám je to už zastaralé)

## Slide 226: Neakceptuje je, že tvorba SW je inženýrský obor SW entity jsou průmyslové výrobky
Shody jejich vlastností s vlastnostmi klasickými pokročilými výrobky

## Slide 227: Inženýr a řemeslník
Pohrdání řemeslníků (kodérů) s analytiky
Analytici nemají porozumění pro nuance řemesla (možnosti, cena, …)
Obojí spolu se zadavateli nemají zažité přístupy hodnocení plánovaných či existujících SW artefaktů, týká se to i vývojových nástrojů
Nejsou dostatečně rozvinuté postupy hodnocení a kontroly projektů

## Slide 228: Závěr
Efekty IT, především IS se obtížně měří, často jsou jinde než se čekalo (uvedeme příklady)
Jsou často dlouhodobé a ty jiné než krátkodobé
Někdy není ochota je uplatnit (př. školství)
Praxe ochrany dat neumožňuje data správně využívat aniž zajišťuje dostatečnou ochranu dat
Kvalita IT je tedy věcí kvalifikovaného používání, znalostí, zkušeností a někdy i (politické) vůle a boje s předsudky