## Slide 1: Teorie projektového managementu
Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

## Slide 2: Obsah
Význam a vývoj teorie projektového managementu
Školy projektového managementu
Teoretická analýza PMBOK
Normativní a alternativní přístupy v PM
Současné trendy vědeckého zkoumání v PM
Směry budoucího vývoje výzkumu v PM
Vztahy mezi PM a příbuznými obory.

## Slide 3: ad 1) Význam a vývoj teorie projektového managementu
Vymezení pojmu
Vědní obor
Projektový management
PROFESE
OBOR STUDIA

## Slide 4: ad 1) Význam a vývoj teorie projektového managementu
Ve světě, kde se změna stává stále důležitější, poskytne správně použitý nástroj typu projektového managementu užitečný způsob pro účinné organizování a management této změny.
(Clarke, 1999)

## Slide 5: ad 1) Význam a vývoj teorie projektového managementu
Cíl:
Nalézt optimální model pro efektivní řízení projektů a možností jeho přenosu do nových průmyslových sektorů, včetně budování ucelené teorie pro zlepšování výkonu funkcí projektového managementu.
Měnící se pracovní prostředí vyžaduje znalostní společnost, která předpokládá, že projektové týmy jsou schopny zhodnotit přínosy nových technologií a zdrojů.
Týmová práce je nezbytná, stávají se klíčové, týmy jsou schopny vytvářet projekty, kolem kterých se rozvíjejí nové dovednosti a přístupy k práci.

## Slide 6: ad 1) Význam a vývoj teorie projektového managementu
Etapy vývoje PM:
1940 – 60, technicistní přístup – kvantitativní techniky, operační výzkum
1960 – 70, organizační přístup – zabývá se organizačními strukturami, projektové vůdcovství, role lidských zdrojů, teorie budování projektových týmů
1980 – 90, sofistikovaný přístup - rozvíjí org. přístup, nástup počítačů, sofistikované expertní systémy pro projektové plánování, kontrolu a analýzu rizika, metodologie pro kontrolu veřejných projektů (PRINCE)

## Slide 7: ad 1) Význam a vývoj teorie projektového managementu
1990 – 00, multidisciplinární přístup – zapojení a využívání teorií z výzkumu v managementu a podnikání, akceptace projektové práce, napříč odvětvími
2000 – 15, univerzálnost, flexibilita - vnímání jako univerzální řešení
projektu, předvídatelnost organizačních problémů, podpora
formy organizace práce specifických technik pro plánovaní,
monitoring a kontrolu, proniká do vojenství, letectví a kosmonautika, stavebnictví apod.
týmy unikátní ekonomické a sociální procesy, znalostní

## Slide 8: ad 2) Školy projektového managementu
Pokusy o klasifikaci škol“
Söderlund (2002), jako hledisko: základní epistemologický (vědecký) přístup,
identifikoval 7 škol
Bredilleta (2007, 2008), jako hledisko: relevantní ontologické (učení o bytí, o jeho nejobecnějších určeních a pojmech)
identifikoval 9 škol
Notes: épistémé – (řec. výraz pro vědění, vědu) – v dějinách kultury inspirovaných strukturalismem znamená tento pojem kult. epochu vyznačenou věděním, které je specif. jen pro ni. Je chápáno jako určitý soubor pravidel a postupů, jež jakoby předepisovaly autorům věd. děl, kteří v dané epoše působí, předmět a styl jejich práce.

## Slide 9: ad 2) Školy projektového managementu
Söderlund | Bredilleta
Optimalizace | Optimalizace
Rozhodující faktor úspěchu | Modelování
Eventualita/možnost | Správa
Behaviorální | Chování
Transakční náklady | Úspěch
Marketing | Rozhodnutí
Rozhodnutí | Proces
 | Eventualita
 | Marketing

## Slide 10: ad 2) Školy projektového managementu
Brediletovy školy:
Poskytují přehled o současném a potenciálním výzkumu jak v každé z nich, tak napříč školami.
Pro popis daného stavu využívá metaforická přirovnání
organizace jako stroj
organismus
mozek
kultura
psychické vězení
atd.

## Slide 11: ad 2) Školy projektového managementu
Optimalizace – projekt jako stroj???:
Ústřední myšlenka:
Definovat cíle
Rozdělit je do menších komponent
Pečlivě plánovat – harmonogram
Odhady a realizace projektových úkolů
Efektivnost nákladů a času v průběhu projektu
Metody: CPM, PERT, Gantovy diagramy, Monte Carlo, kritický řetěz apod.
Založeno na systémové teorii (von Bertalanffy), projekt jako systém,
Základná vztah mezi alokací zdrojů, FN a stupněm kompletace modelu

## Slide 12: Modelování – projekt jako zrcadlo:
Vyvinula se z Optimalizací zaměřených na tvrdé systémy
Modelování smyslem je rozdělit projekt na hlavní elementy pro účely studia elementy se následně integrují pro následný celostní pochopení systému
Metodika měkkých systémů (soft system methodology), užitečné při řešení organizačních, behaviorálních, politických otázek
  Cílem je porozumění projektům a jejich prostředí
    Problém často základní zdroje neurčitosti
    V měkkých systémech je flexibilita a tolerance vágnosti nevyhnutelná

## Slide 13: Správa (governance) – projekt jako právnická osoba:
Koncept projektu jako dočasné organizace.
Orientace na:
  Vztah mezi managementem smluvních vztahů a projektovým managementem
  Mechanismus správy projektu v projektové organizaci
  Ad 1) :
  Projekt jako právnická osoba se svými vlastními právy a popis řízení vztahů mezi stranami, které tvoří právnickou osobu
  Projekt jako styčná plocha mezi dvěma právnickými osobami, klientem a dodavatelem a popis řízení styčné plochy
    Principal x agent teorie, správa dočasné organizace, mechanismus správy projektů.

## Slide 14: Behaviorální škola – projekt jako sociální systém
Obdobně jako škola správy
Projekt je dočasnou organizací a sociálním systémem, v jehož rámci se řeší otázky organizačního chování, jako jsou vůdcovství, komunikace a řízení lidských zdrojů.
Náhledy:
  Organizace vytvořené projektem
  Zájem o organizační chování v prostředí projektového managementu
  Management konfliktů v prostředí dočasných organizací v rámci životního cyklu
  Vůdcovství a schopnosti vůdců
  Efektivita skupiny v rozličných organizačních souvislostech, mezikulturní problémy v projektovém managementu

## Slide 15: Škola úspěchu – projekt jako předmět podnikání
Zaměření na pozornost úspěchu a neúspěchu projektu.
Hlavní komponenty úspěchu projektu:
Faktory úspěchu projektu, elementy projektu, které je možno ovlivnit pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu. (ovlivnění úspěchu a neúspěchu projektů a projektového managementu)
Kritéria úspěchu projektu, opatření, kterými se posuzuje úspěšnost projektových výsledků. (dodržení času, nákladů a výkonových kritérií)

## Slide 16: Škola rozhodnutí – projekt jako počítač
Zaměření na faktory důležité pro iniciaci, schválení, financování, dokončení projektu a hodnocení jeho úspěchu a neúspěchu.
Sleduje:
Proces rozhodování, v raných stádiích, zejména proč se přijala určitá rozhodnutí a jejich vliv na celkový projekt. – projektové katastrofy, jejich příčiny – možnosti vyhnout se neúspěchu.
Proces zpracování informací, projekt nástroj zpracování informací a k redukci neurčitosti v procesu.
  Význam procesu rozhodování, smysluplnost a redukci neurčitosti v počáteční fázi projektu
    Např. faktory ovlivňující inkluzi projektů a programů do portfolia organizace

## Slide 17: Procesní škola – projekt jako algoritmus
Zaměření na definování strukturovaných procesů v celém průběhu projektu.
Konverze vize do reality, projektový management je pak strukturovaný proces – cestovní mapa – umožní tak naplnění cílů od počátku projektu

## Slide 18: ad 3) Teoretická analýza Project Management Body Of Knowledge
Koskela + Howel 2002
Koncept = je založen na oddělení slov projekt a management
  k tomu lze přiřadit různé teorie, které jednotlivé elementy identifikují
  Považují PM za formu výroby, která podléhá řadě vypůjčených teorií z řízení výroby

## Slide 19: PMBOK
Předmět teorie | Relevantní teorie | Autoři
Projekt | Transformace | Porter (1986)
 | Provoz | Gilbreths (1922)
 | Generování hodnoty | Shewhart (1931)
Management |  | Turner (1999a)
Plánování | Management jako plánování | Johnston & Brennan (1996)
 | Management jako organizování | Johnston (1995); Johnston &Brennan (1996)
Realizace | Klasická komunikační teorie | Shanon & Weaver (1949)
 | Perspektiva jazyk/akce | Winograd a Flores (1986
Kontrola | Termostat model | Ogunnaike & Ray (1994)
 | Model vědeckého experimentu | Shewhart & Deming (1993)

## Slide 20: ad 4) Normativní a alternativní přístupy v PM
Východiskem – funkcionalistický, instrumentální pohled na projekty a organizace
Úloha PM –
aby práce byla dokončena v určeném čase,
v rámci stanoveného rozpočtu
za dohodnutých podmínek

## Slide 21: ad 4) Normativní a alternativní přístupy v PM
Většinou je dnes podporován
Znamená to aplikovat:
  Poznatky
  Dovednosti
  Nástroje
  Techniky, které vedou k naplnění požadavků projektů
Zdůrazněno plnění rolí účastníků projektu a manažerů projektu, kteří jsou v pozici implementátorů.
Role:
většinou omezeno na kontrolu času, nákladů a obsahu (plánovaný rozsah prací)

## Slide 22: ad 4) Normativní a alternativní přístupy v PM
Alternativní přístup k projektovému managementu
 | Obecné předpoklady | Alternativní předpoklady
Teorie PM | Všeobecná teorie pro všechny druhy projektů, generický koncept sbírající rozličné teorie aplikovatelné pro projekty pod jednou střechou | Teorie střední třídy pro různé druhy projektů, které jsou klasifikovány podle různých teorií výběru
Cíl výzkumu projektů | Předpisující, normativní teorie, zakotvena v ideálním modelu plánování a kontroly. Výzkum se realizuje formou průzkumných studií velkých vzorků projektů. | Popisná teorie, zakotvena v empirických narativních studiích o lidské interakci v projektech. Výzkum se realizuje formou komparativních studií.
Výzkumná metafora pro projekty | Nástroj, prostředek pro dosažení vyšší úrovně konečného výsledku. | Dočasná organizace, sestava jednotlivců vzniklá na základě dočasně stanovené společné příčiny.

## Slide 23: ad 5) Současné trendy vědeckého zkoumání v PM
Obchodní potřeby a případy | Životní cyklus projektu | Řízení práce | Organizace projektu | Nákup
Marketing a odbyt | Integrační management | Řízení harmonogramu | Monitoring a kontrola projektu | Plánování a administrace smluv
Cíle, záměry a strategie | Kontext projektu | Řízení nákladů | Měření výkonnosti | Právní vědomí
Strategický a implementační plán | Management požadavků | Řízení rizika | Řízení konfigurace a kontrola změny | Týmová práce
Hodnocení projektů | Management designu | Management zdrojů | Informační management | Vůdcovství
Finanční management | Plán řízení projektu | Management kvality | Zadávání veřejných zakázek | Management konfliktu
Management systémů | Kritéria úspěšnosti | Zlepšení hodnoty | Řízení dodavatelského řetězce a logistika | Management stresu
Projektový management | Zahájení projektu | Bezpečnost a zdraví | Uzavření projektu | Závěrečné hodnocení projektu
Personální manag. | Pracovněprávní vzta. | Testov.uvedení, před |  | 

## Slide 24: ad 5) Současné trendy vědeckého zkoumání v PM
Systémový přístup k projektovému managementu,(PM)
EVM (earned value management – správa vytvořené H)
  Předpovědi ukončení projektu
  Vytvořené metody plánu
  Integraci plánování a kontroly do různých projektových komponent – čas –náklady, -kvalita, riziko a =-vztahu životního cyklu projetu a PM

## Slide 25: ad 5) Současné trendy vědeckého zkoumání v PM
Škola modelování
Vyvíjení a zkoumání tvrdých a měkkých metodologií pro modelování totálních systémů projektového managementu
Měkká paradigmata jejich rostoucí význam

## Slide 26: ad 6) Směry budoucího vývoje výzkumu v PM
Britská rada pro výzkum strojírenství a fyzikálních věd GB
Přehodnocení PM
  5 směrů

## Slide 27: ad 6) Směry budoucího vývoje výzkumu v PM

## Slide 28: ad 7) Vztahy mezi PM a příbuznými obory.

## Slide 29: ad 7) Vztahy mezi PM a příbuznými obory.
Škola | Klíčová myšlenka | Období výskytu | Vliv
Optimalizace | Optimalizace výsledků projektu s použitím matematického modelování | Konec 40. let | Operační výzkum
Modeling | Použití tvrdých a měkkých systémových teorií v modelech projektů | Tvrdé systémy – pol. 50. let Měkké systémy – pol. 90. let | Systémová teorie Metodologie měkkých systémů
Správa (governance) | Spravování projektu a vztah mezi účastníky | Smluvní vztahy – začátek 70. let Dočasná organizace – polovina 90. let Správa – konec 90. let | Smluvní vztahy a právo, správa Transakční náklady Teorie agenta
Chování | Řízení vztahů mezi lidmi v projektu | Teorie organizačního chování – pol. 70. let Řízení lidských zdrojů – od r. 2000 | Organizační chování Řízení lidských zdrojů

## Slide 30: ad 7) Vztahy mezi PM a příbuznými obory.
Škola | Klíčová myšlenka | Období výskytu | Vliv
Úspěch | Definování úspěchu a neúspěchu, identifikace příčin | Pol. 80. let | Vnitřní řízení projektu
Rozhodnutí | Zpracování informací v průběhu životního cyklu projektu | Konec 80. let | Věda o rozhodování Transakční náklady
Proces | Nalézání optimální cesty k žádoucím výsledkům | Konec 80. let | Informační systémy Strategie
Kontingence | Kategorizace typů projektu pro výběr vhodného systému | Začátek 90. let | Kontingenční teorie Teorie vůdcovství
Marketing | Komunikace se všemi zájmovými skupinami pro získání jejich podpory | Zájmové skupiny od poloviny 90. let Rada – od r. 2000 | Management zájmových skupin Správa, strategie