Smlouva o dílo

- Jaký je rozdíl mezi smlouvou o dílo a kupní smlouvou?

- Jaký je rozdíl mezi smlouvou o dílo a smlouvou o kontrolní činnosti?

- Je platná smlouva o dílo, která neobsahuje cenu za dílo?

- Kdo je vlastníkem díla, které se zhotovuje na pozemku objednatele? Jak tomu bude u opravované tovární pračky, kterou si opravář odvezl do své dílny?

- Po uzavření smlouvy o dílo se účastníci dohodli na změně díla (výrobek dle výkresu bude z jiného, dražšího, materiálu. Změnu díla ovšem nezohlednili úpravou ceny. Objednatel odmítá cokoliv zaplatit s argumentací, že v ostatních bodech byla smlouva ponechána beze změny. Bude zhotovitel, který se domáhá zaplacení vícenákladů a přiměřeného zisku, v tomto sporu úspěšný?

- Byl k převzetí díla (natěračských prací) oprávněn bratr objednatele, jehož objednatel pověřil, aby provádění prací kontroloval a ukazoval „co se má ještě udělat a dodělat“?

- Mohla by dílo ve výše uvedeném případě převzít osoba „pověřená technickým dozorem“?

- Při zahajovacích výkopových pracích (stavba obchodního centra) objevil zhotovitel rozsáhlý archeologický nález – prehistorické sídliště. V důsledku toho není možno realizovat stavbu. Zhotovitel žádá zaplacení ceny výkopů a zahajovacích prací. Bude mít úspěch?

- Cena za dílo (stavba) byla určena ve smlouvě; součástí smlouvy je podrobný rozpočet jednotlivých položek. V průběhu provádění díla se zjistilo, že zhotovitel bude nucen provést vícepráce, na které rozpočet vůbec nepamatoval (okapy u domu zhotovovaného „na klíč“). Je objednatel povinen vícepráce uhradit?

- Zhotovitel řádně předal zhotovené dílo, objednatel však odmítnul uhradit s argumentem, že dílo sice převzal, ale jsou na něm vady? Je jeho argumentace obhajitelná?

- Uveďte reklamační lhůty u vad díla! Jak se odlišují od záručních lhůt?

- Objednatel odmítá zaplatit cenu díla. Argumentuje tím, že mu dílo nebylo předáno, neboť neproběhly zkoušky díla. Zhotovitel proti tomu uvádí, že zkoušky proběhly a objednatel se jich přes výzvu nezúčastnil. Je jeho argumentace oprávněná?

- Zhotovitel obdržel od objednatele materiál, který není vhodný ke zhotovení díla (dílo z tohoto materiálu bude mít funkční vady). Na nevhodný materiál zhotovitel včas upozornil s tím, že pokud se objednatel nevyjádří do 14 dnů (v nichž na díle zatím nebude pracovat), materiál zapracuje do díla. K tomu po marném uplynutí lhůty došlo. Po předání díla objednatel reklamuje vady a současně uplatňuje nárok na náhradu škody, neboť dílo bylo dodáno se zpožděním 14 dnů. Bude jeho reklamace oprávněná? Změní se váš názor, pokud objednatel telefonicky souhlasil se zapracováním sporného materiálu?

- Objednatel po povodních reklamuje vady díla (neprovedení spodní izolace proti vlhku). Zhotovitel se brání s tím, že objednatel tyto vady nereklamoval včas, neboť vada zde byla již v okamžiku předání věci. Bude reklamace úspěšná?

- Dodavatel poskytuje ve smlouvě záruku za vady díla velkého rozsahu (stavba hokejové haly) v délce 4 měsíců. Posuďte vhodnost takového ujednání ve smlouvě z pohledu objednatele.