## Slide 1: Projektové řízení /Řízení projektů v religionistice Co je to projekt
Kurs jaro 2009
1

## Slide 2: ProČ nový kurs?
Projekty jako nedílná součást vědecké práce (a přežívání v moderní společnosti)
Existence řady projektů na katedře a zapojení studentů
Špatná zkušenost s projekty, resp. průběhem projektů (GAČR, REVACERN)
Projekty z ESF

## Slide 3: Dosavadní zkušenosti
Jak se připravují projekty/žádosti o grant
„nějak“ se projekt připraví, „nějak“ se utratí peníze a „nějak“ se vykážou výsledky (projekt se uzavře)…, a pak se jde do dalšího projektu

## Slide 4: Problémy dosavadních projektů
Cílem akademických projektů jsou publikace, které posunují poznání (poznatky ve vědě, teorie, hypotézy atd.)
Sliby v projektu x reálné výsledky
Cíle jsou definovány značně obecně (2 studie v odborném časopise, jedna monografie atd.)
Zcela je ignorován proces – průběh projektu

## Slide 5: Co je to projekt
Projektem je rozuměn jedinečný proces změny, sestávající se z řady koordinovaných a řízených činností, s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení časem, náklady a zdroji.

## Slide 6: Co je to projekt
Projekt se sestává ze:
Stanovení cíle (cílů) projektu za určitým konkrétním účelem. Součástí může být i analýzy přínosů
Specifikace činností potřebných pro realizaci projektu (popis, zadání, stanovení zdrojů a času pro realizaci)
Specifikace vazeb mezi jednotlivými činnostmi
Stanovení zodpovědnosti za jednotlivé činnosti a současně pravomocí potřebných pro realizaci těchto úkolů
Analýzy rizik
Vlastní realizace plánu projektu
Vyhodnocení, analýzy

## Slide 7: Co je to projekt
má stanovené cíle
má začátek
má konec
je unikátní
má omezené zdroje (je potřeba je vyjednat)
definuje strategii vedoucí k dosažení cíle
ovlivňuje své okolí

## Slide 8: Coje to projekt – „Projekt Svatba“
Projektové řízení se využívá pro akci, která se neopakuje a má předem stanovený cíl - Svatba je většinou 1x za život. A co je cílem svatby? Může to být např. oblíbené: „Ženich a nevěsta prožijí příjemnou svatební noc a žijí šťastně až do smrti.“

## Slide 9: Co je to projekt – „Projekt Svatba“
Cíle projektu musí být dosaženo do určitého termínu - Svatba má vždy termín a k tomuto dni vše směřuje. Objedná se obřad, hosté, hostina, fotograf, hudba,hosté, atd. V případě zpoždění by byl výsledek nekvalitní.

## Slide 10: Co je to projekt – „projekt svatba“
Cíle projektu musí být dosaženo do určitého termínu - Svatba má vždy termín a k tomuto dni vše směřuje. Objedná se obřad, hosté, hostina, fotograf, hudba,hosté, atd. V případě zpoždění by byl výsledek nekvalitní.

## Slide 11: Co je to projekt – „projekt Svatba“
Výsledek projektu musí být v určité kvalitě - Každý účastník svatby očekává, že se na tuto událost bude ještě dlouho vzpomínat. Těší se na krásnou nevěstu, spoustu jídla a pití a výbornou zábavu. Jestližě některý z očekávaných aspektů chybí, pak říká: „Nestálo to za nic, kuchař se špatně vyspal…“.

## Slide 12: Co je to projekt – „projekt svatba“
Projekt je složený z milníků a úkolů - Příprava svatby je tvořena řadou úkolů, které se rozdělí mezi více lidí. Některé úkoly na sebe navazují a nelze je přeskočit. Důležitým úkolům, které se musí dokončit dříve než se začne s jinou činností se říká milníky. Např. nejdříve se žádá o ruku, bez toho není možné svatbu uskutečnit (je to milník a úkol), poté se sejdou rodiče snoubenců, aby se domluvili, co kdo zařídí (další milník a úkol). Pak se dojedná obřadní místo (další milník a úkol) a až poté se hledá místo, kde proběhne hostina (pouze úkol), atd.

## Slide 13: Domácí úkol
Každý vytvoří svůj vlastní individuální projekt