## Slide 1: Projektové řízení /Řízení projektů v religionistice Fáze projektu
Kurs jaro 2009
3

## Slide 2: Kontrola domácího úkolu
Společný projekt

## Slide 3: Fáze projektu- předprojektová fáze
Předprojektová fáze slouží k zjištění příležitostí pro projekt a posouzení proveditelnosti projektu.
Studie příležitostí (odpovědi na otázku: Je vůbec správná doba na navržení a realizace zamýšleného projektu?)
Studie proveditelnosti (odpovědi na otázky: Jaký je nejvhodnější způsob realizace projektu? Kdy by měl být projekt zahájen? Jaký by měl mít rozsah? Jaké budou náklady? Jaké jsou zdroje?)

## Slide 4: Fáze projektu – projektová fáze
Projektová fáze
V této fázi dochází k vytvoření plánu projektu a jeho realizaci.
Jsou jasně vymezeny: cíle projektu, účel projektu, financování projektu, personální obsazení, zodpovědnosti atd.
Toto vymezení může být obsahem „Identifikační listiny projektu“ či „Zakládací listiny projektu“

## Slide 5: Fáze projektu – projektová fáze
Zakládací listina projektu
Struktura:
Název projektu
Vize projektu
Cíle projektu
Základní časový rámec projektu
Základní finanční rámec projektu
Zodpovědnosti a kompetence (nastavení vztahů mezi vedoucím projektu a dalšími klíčovými osobami)

## Slide 6: Fáze projektu – projektová fáze
Hlavní kroky plánování projektu:
CO?, tedy sestavení podrobného rozpisu prací;
KDY?, tedy vytvoření časového harmonogramu;
KDO?, tedy „kdo to udělá a kdo za to bude zodpovědný“;
za KOLIK?, tedy vytvoření rozpočtu projektu;
další části: Komunikační plán, Plán řízení rizik, apod.

## Slide 7: Fáze projektu – projektová fáze
CO?, tedy rozpis prací
Postupujeme od větších celků (fází) ke konkrétnějším činnostem, resp. úkolům
Projekt se může skládat z řady dílčích fází. Každá z nich je nějak ukončena (dílčím výstupem). Otázka: Jaké všechny činnosti jsou nutné ke splnění dílčího výstupu?
Takto se vytvoří (strukturovaný) seznam všech činností projektu.

## Slide 8: Fáze projektu – projektová fáze
CO?, tedy rozpis prací
úkol A
úkol B1
úkol C1
úkol C2
úkol B2
úkol C3
Ukončení jedné fáze; výstup
Splnění úkolu A předpokládá splnění úkolu B1 a B2 (může jít o činnosti)
Splnění úkolu B1 předpokládá splnění úkolu C1 a C2; splnění úkolu B2 předpokládá splnění úkolu C3

## Slide 9: Fáze projektu – projektová fáze
KDY?, tedy časový harmonogram
Každá aktivita má nějakou vymezenou dobu
Každá aktivita navazuje na jinou aktivitu a má pokračování v jiné aktivitě
Milníky = důležité a klíčové okamžiky projektu (určitý výstup, ukončení jedné z aktivit nebo fází)

## Slide 10: Fáze projektu – projektová fáze
KDY?, tedy časový harmonogram
Přehledně lze graficky vyjádřit v tzv. Ganttově diagramu.
Programy: MS Project, VISIO atd.

## Slide 11: Ganttův diagram
Ukázka:Projekt1.mpp

## Slide 12: Fáze projektu – Poprojektová fáze
Poprojektová fáze
- Vyhodnocení projektu
- Vyhodnocení přínosů projektu

## Slide 13: Domácí úkol
Co může ohrozit úspěšné řešení vašeho společného úkolu? (každý udělá svůj vlastní domácí úkol)