## Slide 1: Projektové řízení /Řízení projektů v religionistice Rizika a jejich řízení
Kurs jaro 2009
5

## Slide 2: Kontrola domácího úkolu
Každý sám provede SWOT analýzu společného projektu.

## Slide 3: Řízení rizik
Riziko = odchylka od plánované hodnoty
(„+“ i „-“)
Riziko je z hlediska projektu vše, co ohrožuje dosažení cíle.
Jsou rizika vážná, střední a méně důležitá.

## Slide 4: Řízení rizik
Identifikace rizik, techniky identifikace:
a) jsou možní týmové i individuální diskuse, rozhovory, konzultace s externími odborníky
b) kontrola seznamu úkolů, především milníků
c) SWOT analýza
d) poučení z předchozích projektů
e) brainstorming (zábavnější je negativní pozice – čím můžeme zkazit dosažení cíle)
f) diagram ve tvaru rybí kosti (Ishikawův diagram)

## Slide 5: Postup analýzy a řízení rizik
1) identifikace rizik
2) ohodnocení rizik
3) stanovení opatření
4) sledování výskytu a řízení

## Slide 6: Domácí úkol
Jaké jsou pozitivní vlastnosti jednotlivých členů týmu z hlediska úspěšného průběhu a dokončení projektu?