## Slide 1: WBS
HIERARCHICKÁ STRUKTURA PRACÍ

## Slide 2: Životní cyklus projektu
předprojektová
projektová
poprojektová

## Slide 3: WBS
hierarchický rozpad cíle projektu na:
  produkty (výsledky)
    podprodukty
      pracovní balíky

## Slide 4
Nová pobočka knihovny
1. zajištění prostor
2. vybavení
2.1. nový nábytek zakoupen
2.2. přestěhováno stávající vybavení
2.3 bezpečnostní prvky instalovány
3. fond
4. zaměstnanci
Projekt
Produkt
Pracovní balík

## Slide 5
Projekt
Produkt
Pracovní balík
Nová pobočka knihovny
1. zajištění prostor
4. zaměstnanci
2. vybavení
3. fond
2.1. nový nábytek zakoupen
2.2. přestěhováno stávající vybavení
2.3 bezpečnostní prvky instalovány

## Slide 6
WBS
komplexní popis rozsahu dodávky projektu.
není vyčerpávající seznam činností.
určuje, co se bude dělat.
obsahuje 100 % definovaného cíle a zachycuje všechny dodávky - vnitřní, vnější i prozatímní - z hlediska práce která musí být vykonána.
pomáhá stanovit předem náklady a sledovat postup naplňování dodávky.
je unikátní, pro stejný cíl vytvoří dva různé týmy dvě různé WBS.
je významným výstupem řízení projektu.
představuje hlavní seznam výsledků k provedení
není plán projektu, harmonogram, ani chronologický výpis. Nestanovuje, jak nebo kdy se bude dělat.
není organizační hierarchie.
nesmí řešit, jak je daného cíle dosaženo.
nemá obsahovat ani nic navíc. Tedy nesmí obsahovat více než 100 % dodávky.
není předmětem operativních změn.

## Slide 7: SEZNAM ČINNOSTÍ
Nová pobočka knihovny
1. zajištění prostor
2. vybavení
2.1. nový nábytek zakoupen
2.2. přestěhováno stávající vybavení
2.3 bezpečnostní prvky instalovány
3. fond
4. zaměstnanci
2.2. přestěhováno stávající vybavení
cenová nabídka od stěhovacích firem – 1 den - Markéta
vyklizení nábytku – 5 dní - Markéta
stěhování – 1 den – Markéta + firma