## Slide 1
LOGICKÝ RÁMEC

## Slide 2
Životní cyklus projektu
předprojektová
projektová
poprojektová

## Slide 3
Jaký je návrh tématu projektu?
Existuje poptávka po navrhovaném tématu?
Existují příležitosti pro realizaci projektu?
Je vhodné projekt doporučit k realizování?
Jaké jsou důvody proč projekt realizovat?
Čeho máme realizací projektu dosáhnout?
Výstupem je rozhodnutí, zdali projekt realizovat či nikoliv.
Předprojektová fáze

## Slide 4: cíle projektu
KVALITA
NÁKLADY
ČAS

## Slide 5: SMART CÍL
S | Specific | specifické, konkrétní cíle
M | Measurable | měřitelné cíle
A | Achievable/Acceptable | dosažitelné/přijatelné
R | Realistic/Relevant | realistické/relevantní
T | Time Specific/Trackable | časově specifické/sledovatelné

## Slide 6
 | Strom cílů (SMART) | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření (způsob ověření) | 
HLAVNÍ CÍL |  |  |  | 
PROJEKTOVÝ CÍL |  |  |  | Předpoklady a rizika :
VÝSTUPY |  |  |  | Předpoklady a rizika :
AKTIVITY |  | Zdroje (peníze, lidé): | Časový rámec aktivit: | Předpoklady a rizika :
Předběžné připomínky: |  |  |  | 

## Slide 7
 | Strom cílů (SMART) | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření (způsob ověření) | 
HLAVNÍ CÍL PROČ |  |  |  | 
PROJEKTOVÝ CÍL CO |  |  |  | Předpoklady a rizika :
VÝSTUPY JAK |  |  |  | Předpoklady a rizika :
AKTIVITY |  | Zdroje (peníze, lidé): | Časový rámec aktivit: | Předpoklady a rizika :
Předběžné připomínky: |  |  |  | 

## Slide 8: proč?
nástroj pro návrh, realizaci a vyhodnocení projektu
pomáhá definovat a rozlišit záměr a cíl projektu
identifikuje rizika a základní předpoklady realizace
stanovuje kritéria pro ověření, zdali byl projekt úspěšný
předkládá rychlý přehled o projektu
ujasňuje vazby
sjednocuje pohled týmu na projekt